招标需求

- 一、采购项目：岱山县海岛岸线调查项目

1．本项目建设内容为岱山县海岛岸线调查项目。

2．中标人应与采购方就此项目签订合同。

二、项目背景

为贯彻省政府《关于加强海岸线统筹协调管理工作的通知》（浙政办函〔2015〕19号）文件精神，根据《浙江省海洋与渔业局关于开展全省海岛岸线调查的通知》（浙海渔规[2016]13号）、《浙江省海岛岸线调查工作方案》和《浙江省海岛岸线调查技术导则》的具体要求，通过本项目的实施，实现岱山县海岛岸线调查资料的全面更新，系统地掌握其自然属性与资源环境的现状，为省市两级政府制定海岛保护利用规划和进行海域使用综合管理、海洋生态环境保护以及海洋减灾防灾等提供基础数据和科学依据，提升岱山县海岛管理和海洋科研的基础能力和整体水平，推进海洋生态文明建设。

三、岱山县海岛概况

根据2010年舟山市海岛地名普查结果，岱山县海域所属海岛共573个，其中有居民海岛29个，岛屿面积最大的是岱山本岛；无居民海岛544个，岛屿面积最大的是上川山岛，面积500平米以下的，占到全县海岛总数的31%。

四、项目内容

调查内容包括海岛基础地理，海岛岸线的自然、社会属性及其开发利用状况等，具体如下：

（1）海岛类型、位置、面积、数量。

（2）海岛岸线类型、位置、属性、长度。

（3）海岛潮间带（滩涂）类型、分布与面积。

（4）海岛植被类型、分布与面积。

（5）海岛岸线使用状况，包括海岸线使用的项目名称、类型、方式、范围等，已使用的海岸线类型、位置、长度等。

（6）无居民海岛使用状况，包括无居民海岛使用的项目名称、类型、范围等。

（7）海岛岸线变迁，海岛数量及面积变化，海岛滩涂面积变化及围填海状况。

（8）海岛工业园区（开发区）、海堤、渔港、锚地等基本状况。

（9）已建用海项目岸线占用情况。

（10）摸底排查适合进行岸线占补平衡的岸线。

五、工期要求：

2017年6月下旬前完成基础数据的收集整理；11月完成合同内容的20%-30%；2018年6月完成合同内容的70-80%；9月完成外业任务；11月完成调查成果汇总；12月完成项目成果验收。

六、成果版权及使用：

本项目成果所有权和使用权均属于招标人。中标人不得以任何借口留存，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。未经允许，任何单位和个人不得转让和使用本项目的更新成果。

合同另有约定的，从其约定。

七、付款方式：

签署合同完成基础数据的收集整理支付合同价款5%；完成合同内容的20%-30%支付15%；完成合同内容的70-80%支付30%；完成验收十天内甲方应向乙方支付剩余合同价款。

八、报价要求

1.  投标人应根据招标文件报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不得再做更改。对投标

人漏报致使设备未能达到需求的功能和效果，其费用和后果由投标人自行负责。

2、所有报价均应已包含国家规定的所有税费。

3、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。供应商的报价应包括因承包本次

采购项目实施所需的人工、材料、提供成果、管理、税费及评审、会务及委托第三方进行验收所需要支出的费用等一切相关的费用、风险费以及中标供应商认为有必要计入的其它费用等一切费用。

4、供应商的报价必须是本招标文件所要求的全部项目投标价的总和，并以供应商在清单中提供的单价及总额价为依据。

5、本次采购，采用投标供应商填报咨询收费实值金额（非费率报价形式）的方式进行报价。

本项目按照中标价（合同价）一次包干，合同期内采购人不再另行支付其他费用。

6、供应商在投标价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标价中已包括所有费用。

7、本次项目的预算金额为：人民币捌佰陆拾陆万元整（8，660,000.00元）。

- 综合评分法

- 岱山县海岛岸线调查项目评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于岱山县海岛岸线调查项目的评标。

中标依据：在不高于最高限价的前提下，综合评估分最高者为中标候选人。

最高限价：指预算金额。

报价的计分方法

满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：

价格得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100,

评价指标和各评价权重指标：

| 评标指标 | 权重（％） |
| --- | --- |
| 商务、技术部分 | 85 |
| 投标报价 | 15 |
| 合计 | 100 |

综合评估分=商务技术得分＋价格得分（评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位）

将综合评估分从高到低排序，得出参投标人名次。得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列

候选中标商的选取

每个种类按照综合评估分名次推荐候选中标人1名 ，备选中标人1名。

符合性审查表

项目名称：

招标编号：

评委签名：

| 序号 | 投标方 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件是否按招标文件要求递交、密封、标识、编写、签署和印刷、盖章 |  |
| 2 | 投标保证金是否按招标文件要求递交 |  |
| 3 | 投标人法定代表人身份证复印件 |  |
| 4 | 法定代表人授权委托书 |  |
| 5 | 授权代表身份证复印件、社保证明 |  |
| 6 | 具有地理信息系统甲级、海域使用论证乙级（及以上）资质证书，联合体投标单位须同时具有海洋测绘丙级（及以上）资质。 |  |
|  | 结 论 |  |

注：1、表中只需填写“√”或“×”；

2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”

岱山县海岛岸线调查项目评分表

项目名称：

招标编号：

| 评分 内容 | 评分标准 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 资信 (50分) | 根据投标人的测绘成果及资料档案和保密工作甲级证书、信息安全管理体系认证、质量管理体系认证等证书，每项得1分，最高3分。（证书原件备查） |  |  | 0-3分 |
|  | 投标人同时具有大地测量、摄影测量与遥感、地理信息系统工程甲级测绘资质且测绘航空摄影乙级及以上资质的得3分，没有不得分。（证书原件备查） |  |  | 0-3分 |
|  | 投标人具有涉密测绘成果管理人员10人及以上的得1分，5～9人的得0.5分，1～4人的得0.1分，没有不得分； 投标人具有涉密网络安全保密管理人员4人及以上的，得1分，1～3人的得0.5分，没有不得分。（证书原件备查） |  |  | 0-2分 |
|  | 投标人具有高级工程师且注册测绘师20人及以上的得3分，15～20人得1.5分，10～14人得1分，5～9人得0.5分，5人以下不得分。（提供近三个月社保证明） |  |  | 0-3分 |
|  | 投标人具有高级工程师及以上技术人员45人及以上得4分，30～44人得2分，15～29人得1分，少于15人得0.5分，最高得3分。（提供近三个月社保证明） |  |  | 0-4分 |
|  | 类似 项目 业绩 (35分) | 2014年以来承担过海洋调查项目（含水深测量、海籍调查、海岛普查、海洋灾害风险调查和隐患排查、海洋资源环境调查）等调查项目，每个项目得0.5分，最高得6分。（合同原件或证明文件备查） |  | 0-6分 |
|  |  | 2014年以来承担过大陆海岸线或海岛岸线调查项目，每个项目得1分，最高得4分； 承担过全省大陆海岸线或全省海岛岸线测量调查项目的额外再加2分（合同原件或证明文件备查） |  | 0-6分 |
|  |  | 2014年以来承担过海岛地形测量项目，每个项目得1分，最高得2分；承担过地形测量（含水下地形）项目的额外再加2分，最高得2分（合同原件或证明文件备查） |  | 0-4分 |
|  |  | 2014年以来承担过海洋功能区划项目（含海洋功能区划、海岛保护规划、海岛开发利用现状调查）等项目，每个项目得1分，最高得5分。（合同原件或证明文件备查） |  | 0-5分 |
|  |  | 投标人近5年承担过有围填海、码头、路桥项目海域论证项目每个项目得1分，最高得3分。（合同原件或证明文件备查） |  | 0-3分 |
|  |  | 2014年以来承担过控制测量项目合同及验收合格证明：地级市域及以上每个得1分；县级市域每个得0.5分，最高5分，没有不得分。（以提供的合同原件为准，原件备查） |  | 0-5分 |
|  |  | 投标人参与《浙江省大陆海岸线调查技术导则》编制，得3分，没有不得分；参与《浙江省海岛岸线调查技术导则编制》，得3分，没有不得分。 |  | 0-6分 |
| 技术 部分 （35分） | 技术 方案 （18分） | 投标文件技术方案编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，目录清晰，查阅方便，符合采购文件要求，酌情打分。（4分）：好的3－4分，较好2－3分，一般1－2分 |  | 0-4分 |
|  |  | 根据对本次项目任务的总体把握；总体技术方案与需求的吻合程度以及方案的优势情况能否完全满足；技术路线的科学性、完整性、合理性等情况进行评分。（5分）：好的4－5分，较好2－4分，一般1－2分。 |  | 0-5分 |
|  |  | 投标人是否提出合理的海岛岸线调查方案，对海岛岸线原有数据进行梳理，专家根据调查方法是否合理，数据梳理是否结构明晰酌情打分。（4分）：好的：3－4分，较好2－3分，一般1－2分。 |  | 0-4分 |
|  |  | 数据库建设解决预案：根据建设需求，进行科学分析研究，有针对性的提出招标方建设数据库存在的困难和有效的解决方案及对于数据库建设的设计建议和完善方法。（3分）：好的3分，较好2分，一般1分。 |  | 0-3分 |
|  |  | 方案创新性：具有本地特色、技术手段创新、数据库对接、特殊情况处理及难点的解决方案等情况进行评分。（2分）：好的2分，较好1.5分，一般1分。 |  | 0-2分 |
|  | 项目组织实施与管理 （10分） | 进度保障措施 | 根据进度保障措施情况进行评分（2分）：好的2分，较好1.5分，一般1分。 | 0-2分 |
|  |  | 组织管理措施 | 根据本项目的组织安排、投入本项目人员的数量、能力、工作经验等情况进行评分（3分）：好的2分，较好1.5分，一般1分。 | 0-2分 |
|  |  | 安全管理措施 | 根据本项目安全管理措施方案进行评分（2分）：好的2分，较好1.5分，一般1分。 | 0-2分 |
|  |  | 质量保障措施 | 根据质量保证措施可行性酌情打分（2分）：好的2分，较好1.5分，一般1分。 | 0-2分 |
|  |  | 项目管理制度 | 项目管理制度，包括质量管理、设备管理、安全、保密管理、档案管理制度等进行评分（2分）：好的2分，较好1.5分，一般1分。 | 0-2分 |
|  | 本地化服务及售后服务承诺 (7分) | 具有较强的本地化服务能力，公司、分公司设在舟山地区的得4分；公司、分公司设在浙江省境内的得2分、省外的得1分。（须提供详细的全称、地址、联系人、联系方式、营业执照或政府部门出具的证明材料）（加盖公章） |  | 0-4分 |
|  |  | 根据施工期间的服务承诺和后期维护期间的服务承诺进行评分；包括：应急响应、数据维护、重大活动支持、优惠措施、技术培训、售后服务等方面的科学性与合理性进行评分。（2分）：好的2分，较好1.5分，一般1分。 |  | 0-2分 |
|  |  | 承诺免费维保期。 |  | 0-1分 |