临邑县2018年度高标准农田建设项目勘测、清查、可研、规划设计和预算编制

竞争性磋商文件

（项目编号：SDLD-1705-006）

采 购 人：     临邑县土地整理中心

代理机构：山东龙达工程造价咨询有限公司

日    期：二〇一七年五月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  供应商须知前附表及报价须知	4

第三章  评审标准及评审办法	17

第四章  采购内容及项目要求	21

第五章  合同样本（仅供参考）	30

第六章  响应文件格式	33

- 第一章  竞争性磋商公告

一、项目名称：临邑县2018年度高标准农田建设项目勘测、清查、可研、规划设计和预算编制

二、项目编号：SDLD-1705-006

三、采购内容及包号划分：

| 包号 | 项目名称 | 供应商资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 临邑县2018年度高标准农田建设项目勘测、清查、可研、规划设计和预算编制等技术服务。 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）授权委托人有近三个月社会保障资金的良好记录； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、供应商须同时具有土地规划乙级、测绘丙级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的设计能力； 3、供应商需在当地人民检察机关查询公司及法人的行贿犯罪档案查询结果； 4、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“信用山东”网站（www.creditsd.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动； 5、本项目不接受联合体报价； |

四、获取磋商文件：

1、时间：2017年 5月23日---2017年5月27日

上午9:00-11:30分     下午14:00-17:00（法定公休日除外）

2、地点：临邑县恒源大厦2楼公共资源交易中心

3、方式：现场出售

4、售价：300元/份（人民币），逾期不售，售后不退，不邮购

5、获取磋商文件时所需资料：

（1）①营业执照②组织机构代码证③税务登记证（或三证合一的营业执照）④资质证书（副本）⑤基本账户开户许可证⑥法定代表人身份证（如法人现场）或法定代表人身份证（复印件）、法人授权委托书及其委托代理人身份证 (如委托人现场)

（2）《政府采购实施条例》第十七条规定的“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”（见响应文件格式）。

（3）由检察院出具的无行贿犯罪记录查询结果告知函（供应商自行查询）

（4）信用信息查询记录：加盖公章的网络截图，查询网站为：信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、信用山东（www.creditsd.gov.cn）

（5）以上证件正在办理年检或延期的，需提供年检或（延期）核准部门提供的相关证明文件原件；不能提供或提供不全的，代理机构将不予办理报名及磋商文件购买手续。本项目采用资格后审方式，接受报名，不代表资格审核通过。

以上资料需提供原件及复印件加盖公章两套。（报名前请提前联系代理机构）。

五、递交响应文件（报价）时间及地点：

1、时间：2017年6月5日下午14时30分（北京时间）

2、地点：临邑县恒源大厦2楼公共资源交易中心。

- 联系方式：

1、采购人：临邑县土地整理中心                      地    址：德州市临邑县

联系人：陈主任                                  联系电话：0534-5052861

2、代理机构：山东龙达工程造价咨询有限公司          地    址：德州市青年路晶实创业中心

联 系 人：赵经理                                联系电话：18505341810

八、发布公告的媒介：

本磋商公告在中国山东政府采购网、德州市政府采购网、临邑县公共资源交易网站同时发布。

山东龙达工程造价咨询有限公司

2017年5月22日

- 第二章  供应商须知前附表及报价须知

（一）供应商须知前附表1

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：临邑县土地整理中心 地 址：德州市临邑县 联系人：陈主任 联系电话：0534-5052861 |
| 2 | 代理机构 | 代理机构：山东龙达工程造价咨询有限公司 地 址：德州市青年路晶实创业中心 联 系 人：赵经理 联系电话：18505341810 |
| 3 | 项目名称及编号 | 项目名称：临邑县2018年度高标准农田建设项目勘测、清查、可研、规划设计和预算编制 项目编号: SDLD-1705-006 |
| 4 | 包号划分及内容 | 本项目不分包，临邑县2018年度高标准农田建设项目勘测、清查、可研、规划设计和预算编制等技术服务（项目实施过程中如有变更或项目入库等工作，不再另行追加费用） |
| 5 | 服务地点 | 德州市临邑县 |
| 6 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 7 | 采购范围 | 磋商文件内的所有内容 |
| 8 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 9 | 供应商资质要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； （3）授权委托人有近三个月社会保障资金的良好记录； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、供应商须同时具有土地规划乙级、测绘丙级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的设计能力； 3、供应商需在当地人民检察机关查询公司及法人的行贿犯罪档案查询结果； 4、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“信用山东”网站（www.creditsd.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加本次政府采购活动； 5、本项目不接受联合体报价； |
| 10 | 审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 服务周期 | 2017年8月份前或按市局要求的时间完成项目勘测、清查和可行性研究； 2017年9月份前或按市局要求的时间完成项目规划设计和预算编制工作。 （供应商可根据单位自报最短服务周期）。 |
| 12 | 报价有效期 | 自响应文件递交截止时间起90天 |
| 13 | 联合体报价 | 不接受联合体报价 |
| 14 | 控制费率 | 各项费用费率按山东省财政厅、国土资源厅《土地开发整理项目预算定额标准（鲁财综〔2014〕65号）》和《关于进一步明确全面推开营改增试点后我省土地整治项目预算定额标准过渡规定的通知（鲁财综〔2016〕49号）》规定的费率计算，各项费用实际支付时不超过项目预算批复数。本项目所投各费率，合同执行过程中一律不予调整。 |
| 15 | 报价方式 | 清单报价。 |
| 16 | 保证金额及 开户银行账号 | 1、保证金为（人民币）：壹万元整（10000.00元） 2、收款人：临邑县政务服务中心 开户银行：中国银行临邑支行 账 号：211726353522 联系电话：0534-4227169 3、保证金缴纳形式：银行电汇； （需注明项目名称、项目编号、供应商名称、联系人及电话）不接受现金缴纳。 4、 保证金到账截止时间为2017年6月5日下午14:30分，保证金未按时交纳，未在基本账户转出的，其响应文件做无效标处理。 注：①保证金必须从供应商基本户转出（联合体从牵头人基本账户）一次性转出，否则无效；未按规定提交保证金的供应商，其响应文件不予接收； ②供应商应充分考虑款项的银行交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由供应商自行承担； |
| 17 | 响应文件份数及 响应文件分册装订方式 | 响应文件五份（一正四副），技术部分、商务部分合并装订成册并密封； 1、响应文件按顺序装订成册并加盖骑缝章或者逐页盖章，响应文件要求胶装，不按要求胶装的视为无效报价。 2、报价一览表一式两份单独密封； 3、证明资质、业绩等加分内容的原件电子版（采用USB口储存介质） 4、响应文件电子版（U盘，格式为Word或EXcel）一份单独密封； 递交响应文件时，同时递交响应文件电子版（U盘）加贴封条，并在封套封口处加盖供应商单位章，在封套上标记“响应文件电子版”字样。 |
| 18 | 响应文件提交 地点及截止时间 | 磋商时间：2017年6月5日下午14时30分（北京时间） 磋商地点：临邑县恒源大厦2楼公共资源交易中心 |
| 19 | 评审方法及标准 | 综合评分法 |
| 21 | 推荐的成交候选人数 | 磋商小组根据评审结果推荐3名成交候选人，并排序。 |
| 22 | 报价时须提供的证件原件 | 供应商代表在磋商会议签到时，单独递交以下证件原件： （1）①营业执照②组织机构代码证③税务登记证（或三证合一的营业执照）④资质证书（副本）⑤基本账户开户许可证⑥法定代表人身份证（如法人现场）或法定代表人身份证（复印件）、法人授权委托书及其委托代理人身份证 (如委托人现场) （2）《政府采购实施条例》第十七条规定的“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”（见响应文件格式）。 （3）由检察院出具的无行贿犯罪记录查询结果告知函（供应商自行查询） （4）信用信息查询记录：加盖公章的网络截图，查询网站为：信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、信用山东（www.creditsd.gov.cn） （5）出席磋商会议的供应商应派熟知本项目的技术人员，以便在评审过程中可能进行答疑和澄清。 说明： 1.上述证件除特殊说明外须提供原件或公证件，以上证件提供不全或审查不合格的，作无效标处理。 2.以上证件正在办理年检或延期的，需提供年检或（延期）核准部门提供的相关证明文件。 |
| 23 | 发出成交通知书 | 成交公示三日后 |
| 24 | 签订合同 | 收到成交通知书30日内 |
| 25 | 付款方式 | 本项目无预付款。完成全部勘测、清查、可研、规划设计和预算编制工作报上级主管部门待项目批复后支付到合同价款的80%；项目竣工验收完成后，余款一次性付清。 |
| 26 | 代理服务费的收取 | 按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号《关于招标代理服务收费有关问题的通知》之规定，按服务类相应费率向成交人收取。 |
| 27 | 磋商程序 | 1、宣布磋商纪律； 2、宣布参加会议的采购、监督人以及在报价截止时间前递交响应文件的供应商名单； 3、密封情况检查：随机抽取一家供应商检查响应文件密封情况，宣布核验结果 4、按照供应商报名顺序宣布响应文件磋商顺序； 5、按照宣布的磋商顺序当众报价，公布供应商名称、项目名称、保证金的递交情况、报价及其他内容，并记录在案； 6、供应商代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在报价记录表上签字确认； 7、磋商会议结束。 |
| 其他说明： 1、供应商在提交响应文件电子版的同时，须提交评审办法中能证明资质、业绩等加分内容的基本材料原件电子版（与响应文件电子版独立设置，可放在一个U盘里）。 2、成交供应商须同意其响应文件中由磋商小组认定的能证明资质、业绩等加分内容的基本材料原件电子版内容在德州市公共资源交易网及其网站上进行公示。成交供应商认为有关合同业绩为保密资料，应递交不予公开的书面申请，经行业主管部门及公共资源交易中心共同认定后，可不予公开或公开部分内容。 |  |  |

（二）供应商须知前附表2

| 项 号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 2 | 供应商提出问题的截止时间 | 如对磋商文件有疑问，请于报价截止时间前5日以Email形式（加盖公章扫描件及Word版）发送至代理公司，邮箱：18505341810@163.com |
| 3 | 采购人对磋商文件进行澄清（答疑）或修改（补充） | 报价截止日期前 5 日 |
| 4 | 供应商确认收到磋商文件澄清的时间 | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 5 | 供应商确认收到磋商文件修改的时间 | 在收到相应修改文件后 24 小时内。 |
| 6 | 磋商小组的组建 | 代理机构将根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由有关技术、经济方面专家等五人或以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 7 | 分包 | 不允许 |
| 8 | 偏离 | 不允许 |
| 9 | 构成磋商文件的其他材料 | 采购单位另行发出的对磋商文件的修改、补充、澄清等有关资料 |
| 10 | 供应商的替代方案 | 不允许 |
| 11 | 其他实质性条款 | 详见磋商文件要求。 |
| 12 | 解释权 | 本磋商文件的最终解释权归采购人所有 |

一、报价须知

1.采购人：见供应商须知表。

2.代理机构：见供应商须知表。

3、采购范围及服务周期：见供应商须知表。

4、合格的供应商：

4.1供应商资质要求详见报价须知表。

4.2为具有被授予合同的资格，供应商应提供令采购人满意的资格文件，以证明其符合磋商文件所要求的资格和具有履行合同的能力。为此，所提交的响应文件中应包括下列资料：

4.3参加磋商会议的法定代表人或法定代表人委托的代理人须持本人身份证。

4.4参加磋商会议的供应商必须持有关证件到场。

4.5供应商提供的优惠条件及承诺。

4.6对本项目的技术建议及其它建议。

5、报价费用

供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不管报价结果如何，采购人及代理机构对上述费用不负任何责任。报价资料不予退还。

二、磋商文件

6、磋商文件的组成

6.1本磋商文件包括下列文件及所有按本磋商文件规定发出的补充资料。

磋商文件包括下列内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知前附表及报价须知

第三章  评审标准及评审办法

第四章  采购内容及项目要求

第五章  合同样本（仅供参考）

第六章  响应文件格式

6.2除6.1内容外，采购人在提交响应文件截止时间前，以书面形式发出的对磋商文件的澄清或修改内容，均为磋商文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

6.3供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得磋商文件后1日内向代理机构提出，否则由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅磋商文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该报价有可能被拒绝。

7、 磋商文件的澄清

7.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现磋商文件内容不全，应及时向代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求代理机构对磋商文件予以澄清。

7.2 磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的报价截止时间5天前在网上予以澄清、公示，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距报价截止时间不足5天，相应延长报价截止时间。

7.3相关答疑已经网上公布即视为已经通知所有潜在供应商。

8、 磋商文件的修改

8.1 在报价截止时间 5 天前，采购人可以修改磋商文件，并在网上予以公示。如果修改磋商文件的时间距报价截止时间不足 5 天，相应延长报价截止时间。

8.2相关修改文件已经网上公布即视为已经通知所有潜在供应商。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及其它

9.1响应文件以及与报价有关的所有文件均应使用中文。

9.2供应商应认真阅读磋商文件的所有内容，未按磋商文件要求编制的响应文件将视为无效响应文件。

10、响应文件的组成

一、报价函

二、法定代表人身份证明

三、法人授权委托书

四、 保证金

五、报价一览表

六、报价分析表

七、技术响应偏离表

八、商务响应偏离表

九、服务承诺及合理化建议

十、供应商企业简介

十一、报价综合说明

十二、资格审查表

十三、中小企业声明函

十四、供应商的声明函

11、响应文件格式

11.1响应文件包括本须知中规定的内容，供应商提交的响应文件应当使用磋商文件所提供的响应文件全部格式（表格可以按同样格式扩展、项数可根据情况增加）。

12、报价

12.1供应商应依据《土地开发整理项目预算定额标准》和《关于进一步明确全面推开营改增试点后我省土地整治项目预算定额标准过渡规定的通知》有关土地整理项目勘测费、清查费、项目可行性研究费、项目设计及预算编制费取费标准要求进行取费报价。供应商还应结合本单位及本项目实际情况，充分考虑市场因素，确定承担本项目的费率。报价中应包括直接成本、间接成本、税金、利润等完成本项目的全部费用及后期服务费用。

12.2本项目建设规模1.30万亩，建设高标准基本农田1.06万亩，总投资约为1600.00万元

各项费用费率按山东省财政厅、国土资源厅《土地开发整理项目预算定额标准（鲁财综〔2014〕65号）》和《关于进一步明确全面推开营改增试点后我省土地整治项目预算定额标准过渡规定的通知（鲁财综〔2016〕49号）》规定的费率计算，各项费用实际支付时不超过项目预算批复数。本项目所投各费率，合同执行过程中一律不予调整。

12.3评审时以费率为准进行评定。

12.4“报价一览表”不允许涂抹、修改。

12.5“报价一览表”相应内容的报价必须计算正确，并与响应文件正本相应内容一致，如不一致，以“报价一览表”作为计算分值的依据，结算时以对采购人最有利的内容为准。

12.6必须以人民币完税报价。

12.7如果大写金额和小写的金额不一致时，以大写金额为准。

12.8供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总价或合计价。

12.9供应商将“报价一览表”与响应文件存储于电子文档中，并在磋商当日将电子文档与响应文件同时递交。

13、货币:本项目报价采用的币种为人民币。

14、报价有效期

14.1报价有效期为90天，在此期限内，凡符合本磋商文件要求的响应文件均保持有效。

14.2在特殊情况下，采购人在原定报价有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长报价有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购人这种要求，而不被没收保证金。同意延长报价有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，但需要相应的延长报价担保的有效期，在延长的报价有效期内，本须知第16条关于保证金的退还与没收的规定仍然适用。

15、响应文件的份数和签署

15.1供应商应按本须知前附表规定的份数提交响应文件。

15.2响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

15.3响应文件加盖骑缝章或者逐页盖章，响应文件封面、报价函均应加盖供应商印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的响应文件中须同时提交响应文件签署授权委托书。响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则响应文件签署授权委托书无效。

15.4除供应商对错误处须修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由供应商加盖供应商的印章或由响应文件签字人签字或盖章。

16、保证金

16.1供应商应提供不少于报价须知表中规定数额的保证金，保证金是响应文件的组成部分。

16.2对于未能按要求提交保证金的供应商，采购人将视为不响应采购而拒绝。

16.3未成交的供应商保证金将在成交通知书发出后五个工作日内返还。

16.4成交的供应商保证金将在采购人与成交人签订合同后扣除代理服务费后五个工作日内返还。

16.5如供应商有下列情况，保证金不予退还，采购人和代理单位有权依法向其提出索赔，供应商应当赔偿因此给采购人造成的全部损失：

1）开标后，供应商在报价有效期内撤回报价的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的；

4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

6）成交人无正当理由未能按规定与采购人签订合同的；

7）法律法规和磋商文件规定的其他情形。

四、响应文件的提交

17、响应文件的装订、密封和标记

17.1响应文件的装订要求：按磋商文件提供的格式和顺序填写。

17.2供应商应将所有响应文件的正本和所有副本分别密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”。

17.3在响应文件密封袋上均应：

17.3.1写明采购人名称和地址；

17.3.2注明下列识别标志：

（1）项目编号；

（2）项目名称；

（3）     年    月    日     时磋商，此时间以前不得开封。

17.4除了按本须知所要求的识别字样外，在响应文件密封袋上还应写明供应商的名称与地址、邮政编码，以便本须知规定情况发生时，采购人可按密封袋上标明的供应商地址将响应文件原封退回。

17.5如果响应文件没有按本报价须知规定装订和加写标记及密封，采购人将不承担响应文件提前开封的责任。对由此造成的提前开封的响应文件将予以拒绝，并退还给供应商。

17.6所有响应文件的密封袋的封口处应加盖供应商印章或密封章。

18、响应文件的提交

18.1供应商应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交响应文件。

19、响应文件提交的截止时间

19.1响应文件的截止时间见报价须知表规定。

19.2采购人可按本报价须知规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交响应文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的报价截止时间为准。

19.3到报价截止时间止，采购人收到的响应文件少于3个的，采购人将依法重新组织采购。

20、迟交的响应文件

20.1采购人在本须知前附表规定的报价截止时间以后收到的响应文件，将被拒绝并退回给供应商。

21、响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商在提交响应文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

21.2供应商对响应文件的补充、修改，应按本磋商文件的有关规定密封、标记和提交，并在响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

21.3在报价截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

21.4报价后所有响应文件均不退回。

（五）公开报价与磋商

24.  公开报价

24.1 按照磋商文件规定的时间、地点公开报价。公开报价由采购代理机构主持，采购单位、供应商和各监督单位的代表参加。供应商法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

24.2供应商应持以下证件的原件参加磋商：

（1）①营业执照②组织机构代码证③税务登记证（或三证合一的营业执照）④资质证书（副本）⑤基本账户开户许可证⑥法定代表人身份证（如法人现场）或法定代表人身份证（复印件）、法人授权委托书及其委托代理人身份证 (如委托人现场)

（2）《政府采购实施条例》第十七条规定的“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”（见响应文件格式）。

（3）由检察院出具的无行贿犯罪记录查询结果告知函（供应商自行查询）

（4）信用信息查询记录：加盖公章的网络截图，查询网站为：信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、信用山东（www.creditsd.gov.cn）

24.3 公开报价时，检查响应文件的密封情况，并经供应商签字确认。

24.4 工作人员当众拆启响应文件报价一览表，主持人宣读供应商名称、报价和其它主要内容。

24.5 记录员将唱价内容分项记录，由供应商法定代表人或授权代理人签字确认。

25. 组建磋商小组

磋商小组在相关监督部门监督下，依法从山东省政府采购专家库中随机抽取，负责评审活动，根据评审情况确定成交供应商。

26. 磋商原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的相应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交相应文件的供应商。

27. 磋商过程

本次磋商采取一轮磋商、二轮报价方式进行。

27.1第一轮公开报价

27.1.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点主持磋商，采购人代表、供应商代表及有关工作人员参加。

27.1.2供应商参加磋商的代表必须在供应商签到表上签到以证明其出席。

27.1.3第一轮公开报价前，随机抽取供应商代表查验所有响应文件的密封情况，并当众报告查验结果，确认无误并签字后由主持人拆封，进行第一次公开报价。

27.1.4第一轮公开报价将当众宣读供应商名称、报价价格、书面补充、修改和撤回报价的通知以及采购机构认为适当的其他内容。

27.1.5采购代理机构将对第一轮报价做书面记录，并在第一轮公开报价后要求供应商法定代表人或供应商授权代表在书面记录上签字确认。

27.2第一轮磋商

27.2.1资格性审查

评审工作开始后，磋商小组须对各响应文件所提供的资格后审文件是否符合磋商文件的要求进行审核。

27.2.2符合性审查

磋商小组须审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。包括但不限于：

（1）报价有效期不足的；

（2）服务周期、质量要求等不满足磋商文件中的相关要求和超出采购人可接受的偏差范围的；

（3）未按照磋商文件规定报价的；

（4）报价超过采购人预算，采购人不能支付的；

（5）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（6）不符合磋商文件中规定的其他实质性要求。

27.2.3磋商小组各评审专家在资格性、符合性审核之后，应审核情况做详细记录。

27.2.2.4磋商小组专家依据磋商文件对已通过资格性审核的各响应文件进行书面审核，在审核后由磋商小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成磋商要点。

27.2.52磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

27.2.6第二轮报价（最终报价）

各供应商在磋商后，进行第二轮报价即调整后最终报价，报价采用书面方式，供应商须按照采购机构确定的最终报价时间统一密封报出。最终报价为不公开报价，不再向任何供应商公布报价情况。

27.7经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

27.8磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1-3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

六、评审

24、磋商小组与评审

24.1磋商小组由采购人依法组建，负责评审活动，根据评审情况确定成交候选人。

24.2报价结束后，开始评审，评审采用保密方式进行。

25、评审过程的保密

25.1磋商后，直至授予成交人合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及成交候选人的推荐情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密。

25.2在响应文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝。

25.3 成交人确定后，采购人不对未成交人就评审情况作出任何解释。未成交人不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料。

26、响应文件的澄清

26.1为有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以以书面形式要求供应商对响应文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。根据本须知规定，凡属于磋商小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

27、响应文件的初步评审

27.1报价后，经采购人审查符合本须知有关规定的响应文件，才能提交磋商小组进行评审。

27.2评审时，磋商小组将首先评定每份响应文件是否在实质上响应了磋商文件的要求。所谓实质上响应，是指响应文件应与磋商文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应磋商文件要求的响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。下列情况为实质上不响应磋商文件要求。

27.2.1响应文件有关内容未按磋商文件规定加盖供应商印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，或由委托代理人签字或盖章，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

27.2.2响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

27.2.3供应商未按照磋商文件的要求提供保证金的；

27.2.4供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按磋商文件规定提交备选报价方案的除外；

27.2.5 如果响应文件实质上不响应磋商文件的各项要求，磋商小组将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的报价。

28、响应文件计算错误的修正

28.1磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

28.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝并且其报价担保也将被没收，并不影响评审工作。

29、响应文件的评审、比较和否决

29.1磋商小组将按照本须知规定，仅对在实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评审和比较。

29.2在评审过程中，磋商小组可以以书面形式要求供应商就响应文件中含义不明确的内容进行书面说明，并提供相关材料。

29.3 磋商小组依据本磋商文件规定的评审方法，对响应文件进行评审和比较，向采购人提出书面评审报告。

六、授予政府采购合同

30、合同授予标准

本项目的合同将授予按磋商文件规定所确定的成交人。

31、采购人拒绝报价的权力

采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。采购人在发出成交通知书前，有权依据磋商小组的评审报告拒绝不合格的报价。

32、成交通知书

32.1成交人确定后，采购人将于15日内向成交人发出成交通知书。

32.2采购人将在发出成交通知书的同时，将成交结果通知所有未成交的供应商。

32.3成交通知书为合同的组成部分。

33、合同协议书的签订

33.1采购人与成交人将于成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同，采购人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

33.2成交人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目。

- 第三章  评审标准及评审办法

本项目采用综合评审法进行评审，磋商小组根据评分细则进行打分，总分为100分。供应商的最终得分以所有评委给其评分的算术平均值及报价得分之和确定。并按照得分高低确定排名，推荐3名成交候选人。综合评分相等时，以报价低的优先，但报价低于其成本的除外；报价也相等的，由磋商小组投票决定，得票多者确定为成交人。

评分细则

| 序号 | 内容 | 标准分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价费率得分 | 0-10分 | 以所有有效最终所报费率的最低费率为磋商基准费率。最终报价费率等于磋商基准费率的得10分，所有供应商的报价费率得分统一按照下列公式计算： 报价费率得分=（磋商基准费率/最终报价费率）×价格权值（10%）×100 |
| 2 | 项目设计组成人员配置 | 0-18分 | 1、拟投入本项目相关专业技术人员10（含10人）人及以上，根据配备情况，评委酌情在0-4分之间打分； 2、拟投入本项目的人员具有测量、水利、地理信息、造价、土地规划、工民建行业高级技术职称的，每提供一个得2分，最多得4分；需提供职称证书原件，否则不得分。 3、拟投入本项目中人员具有测量、水利、地理信息、造价、土地规划、工民建行业中级及以上技术职称的专业人员，每有一人得1分，最多得10分。需提供职称证书原件，否则不得分。 注：中级和高级技术职称不重复加分； |
| 3 | 同类项目业绩 | 0-10分 | 近三年（2014年1月至今，以合同签定日期为准）承担过的同类项目（高标准基本农田建设项目可行性研究、规划设计及预算编制），每个项目得2分，满分10分。 注：1、业绩须同时提供合同原件、成交通知书原件和附有网址链接的成交公告网络截图加盖公章（三者少一不可，少任何一项不得分，三者须单独提供）。 2、将全部复印件并加盖公章装订在响应文件正本中，否则不予计分； |
| 4 | 综合实力 | 0-13分 | 2015年1月1日以来，供应商学术论文获得过省级及以上行业管理部门奖项的，每个得2分，最多得8分。供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系每有一个得1分，满分3分。供应商获得AAA级资信等级证书认证的，得2分。 注：1、开标时须提供奖项原件、资信等级证书原件和体系认证证书原件，复印件、扫描件均不得分。 2、以上原件的复印件并加盖公章装订在响应文件正本中，否则不得分。 |
| 5 | 服务承诺 | 1-9分 | 承诺内容完善由评委根据响应文件情况酌情打1-2分； 服务及时，在德州区域注册或设立分公司，得3分； 供应商法定代表人开标时到达现场的，得4分。 |
| 6 | 设计质量保证措施 | 1-10分 | 对供应商提供的确保项目质量的技术、组织保障措施以及合理化建议并详细说明建议的可行性进行分析、比较，优7～10分；良4-6分；一般1-3分。 |
| 7 | 技术方案 | 1-14分 | 对供应商提供的实施方案中工作措施、工作方法的合理性和可行性、作业程序的规范性进行分析、比较，优10～14分；良5-9分；一般1-4分； |
|  |  | 1-14分 | 对供应商提供的工作进度安排合理性、工作步骤的高效有序性、风险控制措施得当性等进行分析比较，优11～14分；良6-10分；一般1-5分； |
| 8 | 其他优惠条件 | 0-2分 | 依据供应商提供的切实可行其他优惠条件综合评价，得0-2分。 |

小型、微型企业适用评审标准：

1.根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和《关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》（财库〔2011〕181 号）规定执行。

2.按照财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）文 件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。须 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3. 价格扣除幅度：对小型和微型企业产品价格给予 6%的扣除。

4. 小型、微型企业需提供的以下证明材料，未按要求提供的不予价格扣除：

1）供应商须提供所在地县级以上中小企业主管部门认定书（格式自拟，下同）和《中小企业声明函》 （附件一，下同），同时供应商还须提供加盖供应商公章的《小型、微型企业产品明细表》（附件二， 下同），由磋商小组查验并认定（原件磋商时必须单独提供，复印件必须与响应文件装订成册，否则 不予认可）。

2）如供应商提供其他小型、微型企业生产制造的产品，须提供生产制造企业所在地的县级以上中小 企业主管部门认定书和《中小企业声明函》和加盖供应商公章的《小型、微型企业产品明细表》（原件 磋商时必须单独提供，复印件必须与响应文件装订成册，否则不予认可）。

综合评分说明：

1）报价得分，由工作人员统计，交磋商小组成员核实签字。

2）各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

3）磋商小组成员在打分时不得协商,应独立完成。

4）采购方不承诺低价成交，为防止恶性竞争，磋商小组有权判定明显低于成本的报价是无效报价。磋商小组成员严格按评审标准进行打分，不得抬分、压分，有效评分票的平均分为供应商的综合得分。

5）磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清和说明，但澄清或说明不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。

6）在评分汇总时,磋商小组成员所打分数的算术平均值作为该供应商的综合得分（如得分相同，按报价由低到高顺序排列，如得分及报价均相同，按技术指标优劣顺序排列）。

7）按照国家相关法律法规及规定，磋商小组完成评审后，向采购人提出书面评审报告，并根据综合得分推荐3名成交候选人。

5、特殊情况下的采购方法

如出现供应商全部响应文件不符合公开磋商文件要求、串通报价、报价均超项目预算，导致磋商小组无法评审时，磋商小组报采购领导小组批准后有权停止本次采购，否决所有供应商的报价，采购人有权改用其它采购方式进行采购。

6、无效标与否决标

（1）供应商有下列情况之一，其报价视为无效报价：

1）未按规定提交保证金；

2）未按要求提供资格、资质证明文件的；

3）未按照公开磋商文件内容要求编制响应文件的；

4）未按时递交响应文件及未送达指定地点的；

5）响应文件未按磋商文件的规定签署、密封的；

6）供应商对磋商文件的要求未做出实质性响应；

7）报价开始后，供应商撤回报价，退出采购的；

8）法律、法规规定的其他情况。

（2）供应商有下列情形之一，其报价将被视为否决标，并且代理机构将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给代理机构及采购人造成损失的，代理机构及采购人有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

1）供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假材料；

2）供应商在报价有效期内撤回响应文件的；

3）在整个采购过程中，供应商有企图影响采购结果公正性的任何活动；

4）供应商以任何方式诋毁其他供应商；

5）供应商串通报价；

6）供应商向采购人、监管机构、代理机构提供不正当利益；

7）以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

8）成交人不按规定签订合同；

9）法律、法规规定的其他情况。

- 第四章  采购内容及项目要求

勘测技术要求：

一、为满足土地整理规划设计要求，勘测工作拟形成如下成果：

- 勘测技术报告；

- 项目区控制点（平面、高程）布局图；

- 土地利用勘测现状图；

- 影视资料；

- 野外勘测记录。

现分别说明如下：

二、勘测技术报告

勘测技术报告编写提纲至少应包含如下内容：

（一）采用的技术标准

《土地利用现状调查技术规程》；《全国土地分类》；《工程测量技术规程》；《土地开发整理项目制图标准》等。

（二）基础工作

1.外业测绘（仪器设备、勘测精度、技术方法等）

采用1980西安坐标系，3度分带，中央经线为东经117度；1985国家高程基准。

供应商应在响应文件详细列明用于现场测量的仪器的名称、型号、单位、数量。

  - 权属调查

供应商应在国土局配合下，组织权属单位有关人员按《土地利用现状调查技术规程》要求到现场指界，现场采用全野外数字化测图方式测量界址点坐标，平面控制点坐标、高程控制点坐标。

  - 地类勘测

根据GB/T21010--2007《全国土地分类》的要求，通过权属人员现场指界及实地勘测，利用地范围内及其附近的各类界限测绘到现状图上，并对标注地类进行了核实，与实地不一致的，在勘测技术报告及面积量算表中注明。

  - 界址点及控制点设置

(1) 界址点设置

项目区边界主要拐点设置界址点。并按《土地利用现状调查技术规程》埋设界址桩。

(2) 平面控制网测设

（3）高程控制点测设

  - 基础设施勘测

包括农田水利、田间道路、农田防护设施等。

2、内业处理

2.1处理方法

将外业数据传入计算机，根据实测草图，用制图软件绘制图。

2.2面积计算及汇总

根据地类勘测成果，及GB/T21010--2007《全国土地分类》的要求统计各类地类面积。面积汇总按项目区所涉及乡镇以行政村为单位进行分类汇总。

2.3成图技术

（1）土地利用现状图

将Cass图件导入MapGis制图系统，造区、成图。

（2）线性工程纵横断面图

用CAD软件绘制干渠纵横断面图 、支渠纵横断面图、斗渠纵横断面图，典型农渠纵横断面图。

用CAD软件绘制干沟纵横断面图、支沟纵横断面图、斗沟纵横断面图、典型农沟纵横断面图。

用CAD软件绘制田间道纵横断面图、典型生产路。

3、相关说明

本次勘测工作的工作底图为当地国土部门提供的1：10000土地分幅现状图，测绘部门提供的1：10000地形图，再由相关土地管理部门现场指定权属界线，现场实测的方式而成。

3.1界址点说明

在项目区土地勘测中，因界址点较多，将主要突出的界址点加以标注，标注顺序以项目区左上角为起点，顺时针方向标注。

3.2工作评述及自检情况说明

供应商需对本本土地整理项目的内外业成果进行有效检核，并需符合《土地利用现状调查技术规程》的要求。

勘 测 定 界 表

| 项目承担单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经办人 |  |  | 电话 |  |
| 勘测单位 |  |  |  |  |
| 经办人 |  | 电话 |  |  |
| 项目位置 |  |  |  |  |
| 项目区涉及的分幅现状图图号 |  |  |  |  |
| 项目区部面积 |  | 实际整理面积 |  |  |
| 项目涉及的镇、村 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

| 项目区土地现状分类面积汇总表 （供参考） 单位：公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地使用者权属单位及名称 | 总面积 | 农用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设用地 |  |  |  |  |  |  |  | 未利用地 |  |
|  |  | 耕地 |  |  | 园地 |  |  | 林地 |  |  | 草地 |  |  | 交通用地 | 水域及水利设施用地 |  | 其他土地 |  | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 特殊用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 其他土地 | 水域及水利设施用地 | 其他土地 |
| 林地、农村居民点等不参与土地整治的土地不计入整治范围。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

界址点坐标成果表

坐标系：1980西安坐标系

| 界址点编号 | 坐标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |
| J1 |  |  |  |
| J2 |  |  |  |
| J3 |  |  |  |
| J4 |  |  |  |

平面控制点坐标成果表

高程系：1985国家高程基准

| 平面控制点编号 | 坐标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z |  |
| P1 |  |  |  |  |
| P2 |  |  |  |  |
| P3 |  |  |  |  |
| P4 |  |  |  |  |

高程点坐标成果表

高程系：1985国家高程基准

| 高程点编号 | 坐标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z |  |
| G1 |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |
| G4 |  |  |  |  |

基础设施统计表

| 编号 | 名称 | 类别 | 数量（米） | 现状特征 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、名称即为各基础设施的名称，如田间路、生产路、大口井；

2、类别是指基础设施的分类，如田间路可分为6米土、4米土、6米沥等，渠可按照深度和宽度分类；

3、数量指各个（条）基础设施的长度、面积等；

4、现状特征指该基础设施处于哪种使用状态，如废弃、维修、重建或正常使用等。

5、在登记设施的同时，将其标注在图上，做到图表相符。

三、项目区界址点及控制点布置图

(一)绘制界址点

按规范规定测设项目区界址点，并埋设固定桩。

(二) 平面控制网布设

为项目规划设计及施工放线提供依据，确定在项目区内建立平面控制网。

1、平面控制应先从整体考虑，遵循先整体、后局部、高精度控制的原则。

2、平面控制网的坐标系统与工程设计所采用的坐标系统相一致。布设呈矩形。

3、选点应在通视条件良好、安全、易保护的地方。

4、桩位必须用砼保护，砌砖维护，并用红油漆作好测量标记。

（三）高程控制网的布设

1、为保证建筑物竖向设计及施工的精度要求，在项目区内建立高程控制网。

2、高程控制网的等级及技术要求

高程控制网的精度，不低于三等水准的精度。

3、引测的水准控制点，需经复测合格后方可使用。

4、高程控制网技术要求

高程控制网的等级拟布设三等附合水准，水准测量技术要求如下表：

| 等级 | 高差全中误差（mm/km） | 路线长度（km） | 与已知点联测次数 | 附合或环线次数 | 平地闭合差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三等 | 6 | 50 | 往返各一次 | 往返各一次 | 12L |

5、水准点的埋设及观测技术要求

固定水准点应选取在土质坚硬或稳定的建筑物上，点位应便于寻找、保存和引测。

水准观测的技术要求见下表：

| 等级 | 水准仪型号 | 前后长度（M） | 前后视距较差（m） | 前后视距累积差（m） | 视线离地面最低高度（m） | 基辅分划读数差（mm） | 基辅分划所测高差之差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级 | DS3 | ≤75 | ≤2 | ≤5 | 0.3 | 2.0 | 3.0 |

6、桩位保护

桩位必须用砼保护，砌砖维护，并用红油漆作好测量标记（详见下图：高程点控制桩埋设示意图）。

四、土地利用现状图

1、基本要求：土地利用现状图，要求既能反映项目区土地利用现状，又能显示出项目区地形地貌，以满足土地开发整理项目规划设计之需要。

2、比例尺 ： 1：5000。

3、上图要素

1） 线状地物：农村道路、田间道路、生产路、沟、渠、主要田埂、田坎、高压线（标明电压等级）、低压线。其中：

①排水沟、渠道要注明首尾部底高程，以便计算比降，还要编号标注横断面尺寸；

②道路要编号标注宽度和路面型式（沥青路、水泥路、土路等）；

2）平原地区每一正常面积田块高程点不少于8个，且分布均匀；山丘平整区至少每2平方厘米注记一个高程点，堤坎全依比例尺施测，满足按断面法计算土方量的要求。

3）其它地物：村庄、机井、变压器、桥、涵、闸、渡槽、跌水等；

4）水系：标注河流、坑塘、湖泊、水库等，水源涉及到塘坝、水库、河道等，需要标注该蓄水工程的特征水位，如堤顶高程、溢洪水位、灌溉渠首水位等；

5）权属界线：各行政村土地所有权界线，可通过土地利用现状图或土地权属界线图转绘；

6）地类图斑：准确反映不同地类的范围界线，可以通过土地利用现状图转绘；

8）图式：应符合《地形图图式》（GB/T7929-1995）、《土地开发整理项目制图标准》；

9）项目区外附近的重要地物，如道路、干渠、河流、排水承泄区等；

10） 图幅整饰：内容包括图名、图例、比例尺、坐标系统、指北针、编制单位、日期等。

11）现状图编号规则、图廓整饰、图面配置、地类图式、工程图式等，按《土地开发整理项目制图标准》编制。

4、土地平整区大比例地形图

对于平整区域地形复杂的地片，可测量大比例尺地形图。

- 影像资料

（一）土地平整

用数码相机拍摄，包括项目区全貌，典型区外貌（小麦、玉米、花生、菜地等），规划平整区外貌，规划新增耕地区外貌等。

（二）基础设施

对项目规划涉及到的基础设施要拍照：包括农田水利、田间道路、农田防护等设施。

每同类设施（如农桥）应分四个层次：

1.工程完好的，按类型拍照，统计数量，并在图上落实位置；

2.需要修复的，按类型拍照，统计数量，并在图上落实位置；

3.需要报废重建的，按类型拍照，统计数量，并在图上落实位置。

4、报废后不重建的，按类型拍照，统计数量，并在图上落实位置。

土地清查技术要求

编制土地清查报告、土地利用现状图，包括土地权属现状、地籍现状、土地利用现状、耕地质量等级等内容。

可行性研究报告技术要求

供应商编制土地开发整理项目可行性研究报告的主要内容和深度应满足以下要求：

1、　论证项目建设的必要性。

2、　选定项目区。

3、　查明项目区土地利用现状。

4、　查明项目区土地利用限制因素。

5、　确定项目建设规模、新增耕地面积等基本指标。

6、　确定项目建设标准。

7、　基本查明水文地质和工程地质条件等项目建设条件。

9、　选定项目规划方案，确定具体建设内容。

10、　基本确定权属调整方案。

11、　基本确定项目实施方案和工程管护方案。

12、　选定主体工程的施工方案，基本选定主体工程的主要施工方法，基本确定施工进度。

13、　提出主要工程量，估算项目投资。

14、　进行社会效益、生态效益、环境影响、经济效益和耕地质量分析。

15、  提出综合结论。

设计及预算编制要求

（一）项目工程设计的要求：

1.工程设计（道路、渠系、电力、建（构）筑物）标准要符合各行各业相关规范、技术标准要求。主要田间道、井房、管护房、射频控制器、变电室、地下电缆、机井、提水站等的设计可参照济南市国土资源局推荐的标准样式，也可创新设计，但标准不得降低。

2.土地平整设计与平整方法要合理，典型田块选取应有代表性，土地平整提倡分田块平整方法，无论 通过典型田块推算还是分天块计算土方工程量，都应有土方量计算依据和过程；有具体到每一田块的土方工程量统计。

3.灌溉取水方式、灌水方式应合理，水利工程应充分利用现有农田水利设施。

4.机井工程设计要对地下水可采量进行准确分析，设计出水量、单井控制面积、井径和机井数量应根据计算确定。

5.根据国家规范及现代化农业生产的要求，项目区内村庄与村庄、村庄与田块之间的一级田间道路面宽度不大于6米，路基宽度不大于8米，连接生产路与一级田间道的二级田间道路面宽度不大于5米，路基宽度不大于6米，田块与田块间的生产路路面宽度不大于3米，路基宽度不大于4米。主要支道和田间道要硬化。

6.设计图件中必须包括典型田块设计，田块大小与规划土地利用类型相适应。

7.设计说明书中应有单体工程的实际依据，计算公式、参数选取等说明。

8.设计说明中应详细阐述施工条件、方法，施工中应注意的问题。

9.单体工程设计图应附工程量统计、比例尺、图名、图签填写应齐全、清楚。

（二）项目投资预算编制的要求

1、预算编制应符合《土地开发整理项目预算定额标准》的要求，预算项目与设计项目应一致。

2、预算编制材料价格应采用济南市最新工程造价信息以及当地材料价格信息。

3、其他直接费用、现场经费、间接费、计划利润及税金等的费率计取应合理，费用的计取基数应符合相关规定，计算方法应正确。

4、前期工作费、竣工验收费、业主管理费、工程监理费、拆迁补偿费、不可预见费取费应合理，有关费用拆分应符合要求。

5、直接工程费单价表中材料消耗量应符合定额规定，选用的材料价格和机械台班价格计算应当正确，并附材料价格表和机械台班费计算表。

6、定额套用应当正确，不得重套、高套或漏项。

7、各分项工程的计算过程、合计及累计应当正确；表格间、预算说明、规划文本数据应当一致。

（三）应提交的成果资料

1、立项资料

2、规划设计及预算书（含施工图设计）

3、竣工图（实测）。

4、项目备案所需其他资料。

5、省厅入库图型转换处理等相关工作。

以上成果资料需符合《国家投资土地整理复垦开发项目管理暂行办法的通知》的要求。

以上成果资料一式六份，文本统一用A4纸打印，图件按A3标准，统一封面，分别装订成册，做到整齐美观，并附光盘2份。

- 第五章  合同样本（仅供参考）

需方：

供方：

（项目名称）由           （代理机构）以竞争性磋商方式进行采购。经磋商小组确定               公司（乙方）为成交单位。甲乙双方同意按照下面的条款和条件签署本合同。

l、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

（1）磋商文件

（2）响应文件

（3）成交通知书

（4）供应商在询标时的书面承诺

（5）合同补充条款或说明

（6）附件

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

主要工作内容：

3、执行技术标准：

4、合同总金额：

本合同总金额           元，(大写)               。

5、付款方式：

6、：

| 序号 | 项 目 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

全部成果应于  年  月  日前交甲方验收

7、服务条款

8、甲方的义务

(1)合同签订之日起  日内向乙方提交有关资料。

(2)自接到乙方编制的技术设计书之日起  日内完成技术设计书的审定工作，并提出书面审定意见。

(3)甲方保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。

9、乙方的义务

(1)自收到甲方的有关材料之日起  日内，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制，并交甲方审定。

(2)自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起 日内组织队伍进场作业。

(3)乙方应当根据技术设计书要求确保该项目如期完成。

(4)允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的该成果。

(5)未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

10、合同的生效

本合同经甲乙双方和监证方授权代表签署并加盖公章后生效。

11、工程的验收

乙方应当于工程完工之日起  日内书面通知甲方验收，甲方应当自接到乙方完工通知之日起  日内，组织有关专家，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的工程完成验收，并出据成果验收报告书。

对乙方所提供的成果的质量有争议的，双方协商解决。

12、对乙方提交成果的所有权、使用权和著作权的约定：

13、自工程费结清   ％之日起  日内，乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部成果。(见下表)

| 序号 | 成果名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

乙方向甲方支付约定的勘测/设计成果  份，甲方如需增加勘测/设计成果份数，乙方应满足甲方要求。

14、甲方违约责任

(1)合同签订后，由于甲方工程停止而终止合同的，乙方未进入现场工作前甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的，偿付乙方预算工程费的   %，人民币    元：乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付工程价款，并按预算工程费的  ％(    元)向乙方偿付违约金。

(2)乙方进场后，因甲方原因而造成停窝工时，甲方应支付给乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均工日产值(      元／日)计算，同时顺延。

(3)甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应承担顺延的责任，并根据本条第二项约定向乙方支付停窝工费。

15、乙方违约责任：

(1)合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的，乙方向甲方赔偿已付工程价款的  ％，人民币  元，并归还甲方预付的全部工程款。

(2)在甲方提供了必要的条件，并且保证了工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交成果的，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的  ％计算。因天气、政府行为等影响作业的客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。

(3)乙方提供的成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施，以达到质量要求。因成果质量不符合合同要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。返工周期为  天，到  年  月  日完成，并向甲方提供成果。

(4)对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的  ％赔偿损失。

(5)乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付合同总价的  ％(人民币    元)的违约金。

16、不可抗力

甲、乙双方中任何一方，因不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在  天内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，但确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

17、争议的解决方式

(1)在解释或者执行本合同的过程中出现疑问或发生争议时，双方应通过协商方式解决。

(2)经协商不能解决的争议，应提交    仲裁委员会，按其仲裁规则及程序进行仲裁，仲裁裁定为最终裁定，对双方当事人均有约束力。或诉讼于     法院。

(3)除有争议或正在裁决的部分外，本合同其他部分仍应按合同条款继续履行。

18、本合同未尽事宜，由双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。合同补充条款应同时报甲方备案。

20、本合同一式六份，其中临邑县公共资源交易中心、代理机构各一份，供方、需方二份，均具同等效力。

需方：                   （盖章）           供方：                 （盖章）

代表人：                   （签字）         代表人：                 （签字）

地  址：                                    地  址：

开户银行：                                  开户银行：

账  号：                                    账  号：

电  话：                                    电  话：

年     月    日

- 第六章  响应文件格式

（正或副本）

（项目名称）

（项目编号：）

响 应 文 件

供 应 商：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

地    址：

联系方式：

年    月    日

一、报价函

致： （采购人名称）

在考察现场并充分研究                 （项目名称）（以下简称“本项目”）施工磋商文件的全部内容后，我方兹以：

报价费率为       %，和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，提供相应的服务内容。

如果我方成交，我方保证按照合同签订后      天（日历日）完成可行性研究、规划设计及预算编制。我方同意本报价函在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后，在磋商文件规定的报价有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

随本报价函递交的报价函附录是本报价函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本报价函递交保证金一份，金额为人民币（大写）：                        元（￥：            元）。

在签署协议书之前，你方的成交通知书连同本报价函，包括报价函附录，对双方具有约束力。

如果我方成交，我方将在规定的时间内向贵方交纳代理服务费，并与业主签订承包合同，如果违约，贵方有权中止我方成交并选择其它供应商，没收我方保证金。

公司名称：                           地址：

法人授权代表姓名：                   职务：

电话：                               手机：

供应商(公章)：

法人或授权代表（签字或盖章）：

日期：       年_____月_____日

附：

供应商（全称）

开户银行帐号：

开户银行名称（全称）：

开户银行联系方式：

开户行所在地：          省           市

二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：                      （盖单位章）

年    月     日

三、法人授权委托书

本人       （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改       （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                               。

代理人无转委托权。

附：委托人身份证明

供应商：                       （盖单位章）

法定代表人： 	                   （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字或盖章）

身份证号码：

年  	月  	日

身份证粘贴处

四、 保证金

致： （采购人名称）

本供应商无条件地、不可撤销地保证：我方在磋商文件规定的报价有效期内不撤销、不修改响应文件，并在收到成交通知书后不会以不正当的理由拒签合同。否则，我方承担包括没收保证金在内的一切违约责任。

特此保证！

供应商：                       （盖单位章）

法定代表人： 	                （签字或盖章）

年       月       日

五、报价一览表

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 供应商名称： |  |
| 报价总费率 | % |
| 服务周期 |  |
| 付款方式 | 只填写满足或者偏离： 若偏离，请注明偏离内容： |
| 优惠条件 |  |
| 本供应商完全认同磋商文件的各项条款要求。 |  |
| 1）本报价单不仅与响应文件装订在一起，还应一式两份单独密封，用于唱标。 2）本报价单中报价等各项内容务必详细填写，不可空缺，可以填满，但不允许添加附页。 |  |

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期 ：     年   月   日

六、报价分析表

| 序号 | 报价项目 | 所报费率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目勘测费 |  |  |
| 2 | 土地清查费 |  |  |
| 3 | 项目可行性研究费 |  |  |
| 4 | 项目设计及预算编制费 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

说明：1、供应商必须填写报价分析表，否则将导致报价被拒绝。

2、报价分析表中的“合计”应等于“报价一览表”中的“总报价”。

3、报价项目填报不下的，可自行照扩展。

4、保留小数点两位。

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期 ：     年   月   日

七、技术响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 磋商文件参数 | 响应文件实际参数 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期 ：     年   月   日

八、商务响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 磋商文件参数 | 响应文件实际参数 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期 ：     年   月   日

九、服务承诺及合理化建议

十、供应商企业简介

附1：供应商总体情况一览表。

附2：2014年1月1日至今完成主要同类项目名单。

附3：近两年（2015、2016年）经审计过的财务状况

附4：其它。

十一、报价综合说明

一、内容及编写说明

l、详细的土地整理设计技术方案；

2、项目进度计划表、保证措施及工作流程，并分别对质量调控、进度调控、资料成果管理、信息管理、工作协调等方面，结合工作的阶段划分进行工作的方法与流程进行详尽阐述：

3、本工程重点与难点分析，根据磋商文件及现场察看，对本项目需要特别给予重视的问题逐一论述并给出解决难点的对策与方法；

4、拟投入的软硬件设备清单，并作简要介绍；

5、项目组织机构设置与人员安排通过框图形式，明确拟报价项目的组织机构设置，提供拟投入本项目的主要人员的资质和相关经历的详细情况和资格证明材料，并对工作安排、主要人员的岗位职责进行必要的阐述；

6、其它建议：供应商为更好地完成本项目的工作，可按照自身的实际经验，对本项目工作提出良好的建议。

二、附表：

附5：拟投入人员情况汇总表

附6：拟投入本项目设计负责人员工作履历表（需提供资质、资历证明材料汇编）

附7：拟投入主要技术人员工作履历表（需提供资质、资历证明材料汇编）

附8：拟投入本工程的外业仪器设备一览表

附9：拟投入本工程的内业办公、出图设备一览表

附10：工作计划安排表

附11：规章管理制度一览表

附12：拟投入本项目的人员简历与曾参加过类似项目情况(成交后不得随意更改工人名单)

附13：其它应提供的资料。

注：附表5—13由供应商根据内容自行编制。

附1 ：

供应商总体情况一览表

项目名称：

| 公司名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 地址、邮编、主要业务范围 |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |
| 资质情况及编号 |  |  |  |  |
| 单位领导班子构成情况 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 公司经理 | 总工程师 | 总经济师 | 总会计师 |
| 单位人员职称构成情况 |  |  |  |  |
| 人员总数 | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 其他 |

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期 ：     年   月   日

附2 ：

供应商业绩一览表（2014年1月至今）

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 联系人 | 联系电话 | 项目状态 （是否完结） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期 ：     年   月   日

附3 ：

近两年（2015、2016年）经审计过的财务状况

附4 ：

其他

十二、资格审查表

| 序号 | 名 称 |  | 内 容 |  | 检验结果 （有√，无×） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照） |  |  |  |  |
| 2 | 资质证书（副本） |  |  |  |  |
| 4 | 基本账户开户许可证 |  |  |  |  |
| 7 | 授权委托书 |  | 法人代表姓名： | 受托人姓名： |  |
| 8 | 法人或受托人身份证： |  |  |  |  |
| 9 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |  |  |
| 10 | 检察机关出具近三年行贿受贿犯罪记录查询结果告知函 |  |  |  |  |
| 11 | 信用信息查询记录：加盖公章的网络截图 |  |  |  |  |
| 12 | 保证金回单或汇款凭证 |  |  |  |  |
| 打分项（41分） |  |  |  |  | 得分 |
| 13 | 项目设计组成人员配置(18分) | 1、拟投入本项目相关专业技术人员10（含10人）人及以上，根据配备情况，评委酌情在0-4分之间打分； 2、拟投入本项目的人员具有测量、水利、地理信息、造价、土地规划、工民建行业高级技术职称的，每提供一个得2分，最多得4分；需提供职称证书原件，否则不得分。 3、拟投入本项目中人员具有测量、水利、地理信息、造价、土地规划、工民建行业中级及以上技术职称的专业人员，每有一人得1分，最多得10分。需提供职称证书原件，否则不得分。 注：中级和高级技术职称不重复加分； |  |  |  |
| 14 | 同类项目业绩（10分） | 近三年（2014年1月至今，以合同签定日期为准）承担过的同类项目（高标准基本农田建设项目可行性研究、规划设计及预算编制），每个项目得2分，满分10分。 注：1、业绩须同时提供合同原件、成交通知书原件和附有网址链接的成交公告网络截图加盖公章（三者少一不可，少任何一项不得分，三者须单独提供）。 |  |  |  |
| 15 | 综合实力 (13分) | 2015年1月1日以来，供应商学术论文获得过省级及以上行业管理部门奖项的，每个得2分，最多得8分。供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系每有一个得1分，满分3分。供应商获得AAA级资信等级证书认证的，得2分。 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：后附供应商资格审查表内所有证件复印件，在此处装订证件的复印件并同时提供原件核对（复印件须与原件完全一致，并齐全有效，否则做无效标处理，另有规定的除外）

十三、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定，本公司 为______(请填写：中型、小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准 规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)规定的划分标准，本公司为______(请填写：中型、小型、微 型)企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服 务，或者提供其他______(请填写：中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型 企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：                               日期：_____年_____月_____日

十四、供应商的声明函

供应商无重大违法记录的声明函

致：    （采购单位）    ：

我公司愿针对      （项目名称）      项目   （项目编号）   进行报价。我公司参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，若有虚构，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

单位公章：

（法定代表人或授权代理人）签字或盖章：

年   月   日

供应商关于资格的声明函

采购人名称：

我公司愿针对本次                        项目进行报价。响应文件中所有关于报价的资格文件、证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

附：相关资格证明文件复印件

单位公章：

（法定代表人或授权代理人）签字或盖章：

联系电话：

年   月   日

密封格式

| 项目名称： 项目编号： 响应文件 供应商名称（加盖公章）： 日期：2017年 月 日 | 项目名称： 项目编号： 电子版 供应商名称（加盖公章）： 日期：2017年 月 日 | 项目名称： 项目编号： 报价一览表 供应商名称（加盖公章）： 日期：2017年 月 日 |
| --- | --- | --- |

封口格式：

………………于2017年 月 日 ： 之前不准启封………………