工程名称：重庆市荣昌区人民法院审判办公综合业务用房B区（诉非对接中心）建设项目桩底勘察

招标编号：CQKH.F.Z-2017-132

招标文件

招     标    人：重庆市荣昌区人民法院（盖章）

招标代理机构：重庆凯弘工程咨询有限公司（盖章）

编制人：朱时秀         证书编号：渝建招证2009592号

审核人：林  瑛         证书编号：渝建招证2009593号

二O一七年五月

目   录

第一章	招标公告	2

1. 招标条件	2

2. 项目概况与招标范围	2

3. 投标人资格要求	2

4．招标文件的获取	3

5．投标截止和开标时间及地点	3

6．发布公告的媒介	3

7．联系方式	3

第二章  投标人须知	4

投标人须知前附表	4

第三章 评标办法（综合评估法）	20

评标办法前附表	20

综合评标法废标情况一览表	21

第四章  合同条款	26

建设工程桩底勘察合同	27

第五章 勘察条件及技术要求	32

一、项目概况	32

二、勘察要求	32

三、设计、施工配合及后期服务	33

第六章  投标文件格式	34

# 招标公告

重庆市荣昌区人民法院审判办公综合业务用房B区

（诉非对接中心）建设项目桩底勘察

## 1. 招标条件

本招标项目重庆市荣昌区人民法院审判办公综合业务用房B区（诉非对接中心）建设项目已由重庆市荣昌区发展和改革委员会以荣发改审[2016]424号文批准建设，招标人为重庆市荣昌区人民法院，建设资金为国有资金（上级补助及自筹）。项目已具备招标条件，现对重庆市荣昌区人民法院审判办公综合业务用房B区（诉非对接中心）建设项目的桩底勘察进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参与投标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1建设地点：荣昌区宝城路北段。

2.2建设规模：新建业务用房B区面积10780㎡及相关附属设施，其中：审判用房8780㎡，地下停车库2000㎡。

2.3 招标范围：最终桩底勘察总数量以实际发生为准。

2.4工程投资：约3661万元。

2.5勘察周期：25日历天(具体时间以甲方通知为准)。

## 3. 投标人资格要求

3.1投标人必须具有独立法人资格，本次招标要求投标人具备建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质或工程勘察综合类甲级资质，并在人员、设备、技术等方面具有承担本工程勘察的能力。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3 外地企业参加投标的，必须取得《市外勘察设计企业入渝备案登记证》。

## 4．招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2017年  5  月  31  日起在重庆市荣昌区公共资源交易网（http://zyjy.rongchang.gov.cn）下载本招标项目的招标文件、答疑、补遗、最高限价等投标截止时间前公布的所有相关资料，不管投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

4.2招标文件每套售价500元，售后不退。

4.3报名时间及方式：投标文件递交时间内递交投标文件并按投标人须知前附表3.4.1规定缴纳投标保证金的视为获得投标资格。

## 5．投标截止和开标时间及地点

5.1投标截止和开标时间：2017年   6  月  21  日   10  时  00  分（北京时间）。

5.2投标和开标地点：重庆市荣昌区公共资源交易中心（重庆市荣昌区兴荣大厦）。投标人应于2017年  6 月  21  日  9  时  00  分至2017年  6  月  21  日  10  时  00  分（北京时间）将投标文件递交至重庆市荣昌区公共资源交易中心（重庆市荣昌区兴荣大厦）。

5.3逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，应当拒收。

## 6．发布公告的媒介

本次招标公告同时在《重庆市招标投标综合网》及《重庆市荣昌区公共资源交易网》上发布。

## 7．联系方式

招标人：重庆市荣昌区人民法院                      招标代理机构：重庆凯弘工程咨询有限公司

地  址：荣昌区昌龙大道47号                        地址：荣昌区昌元镇公园路东二幢87号

联系人：彭老师                                    联系人：林老师

电话：17782319815                                 电话：023-46783201

传真：023-46788193                                传真：023-46783201

2017年 5 月 27 日

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：重庆市荣昌区人民法院 地 址：荣昌区昌龙大道47号 联系人：彭老师 电 话：17782319815 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：重庆凯弘工程咨询有限公司 地址：荣昌区昌元镇公园路二幢87号 联系人：林老师 电话： 023-46783201 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 重庆市荣昌区人民法院审判办公综合业务用房B区（诉非对接中心）建设项目桩底勘察 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 荣昌区宝城路北段 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 国有资金（上级补助及自筹） |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 最终桩底勘察总数量以实际发生为准。 |
| 1.3.2 | 勘察周期 | 25日历天(具体时间以甲方通知为准)。 |
| 1.3.3 | 桩底勘察 技术要求 | 查明拟建物桩底以下3-5倍桩径或5米范围内的持力层是否存在地下空洞、软弱夹层和破碎带、溶洞、地下暗河等不良地质现象。该项目桩底以下钻探深度根据现场钻探地质实际情况确定。勘察结果必须满足设计要求。 |
| 1.4.1 | 投标人的资质条件 | 本工程勘察招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件： 1.资质条件 具有建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质或工程勘察综合类甲级资质。（提供资质证书复印件） 2. 营业执照 具备有效的营业执照。（提供营业执照复印件） 3. 信誉要求 未受到在荣昌范围内本行业禁止投标的行政处罚或受到行政处罚中明确规定禁止投标的且不在其行政处罚期内。 注：由投标人自行承诺，格式自拟。 4．项目负责人（1人） 项目负责人须具有注册岩土工程师执业资格，并具有中级及以上职称。 注：提供注册证、职称证、投标单位为其缴纳的2016年11月至开标日前一月的社保证明复印件。 5．项目班子成员（不少于1人） 项目班子成员须具有中级及以上职称。 注：提供职称证、投标单位为其缴纳的2016年11月至开标日前一月的社保证明复印件。 - 授权委托人要求 必须为本单位人员，附投标单位为其缴纳的2016年11月至开标前一月的社保证明复印件。 7. 市外企业按《重庆市市外勘察设计企业入渝登记备案管理办法》渝建〔2013〕310号规定取得入渝登记证，并在开标时出示《市外勘察设计企业入渝备案登记证》，否则，招标人当场退还投标文件。项目负责人、项目班子成员必须是已在分支机构登记备案的人员，若中标后实际参与人员与投标时提供的备案的人员名单不一致或经查所提供备案人员有造假行为的，则取消中标资格或解除合同，没收投标保证金及履约保证金，并赔偿给业主造成的损失。（须提供有效的分支机构入渝登记备案证及登记备案的人员名单复印件加盖投标人法人章）。 8. 以上资料提供复印件并加盖投标人单位公章，原件备查（身份证原件除外）。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 招标人不组织，由各投标人自行踏勘。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2017年 6 月 5 日 12：00 时前； |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间15天前。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书，投标人在开标前随时关注重庆市荣昌区公共资源交易网（http://zyjy.rongchang.gov.cn）上关于本工程答疑、补遗等相关资料，若投标人未及时下载任何关于本工程的相关文件资料，则招标人视为投标人已了解，并不对此负任何责任。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2017年 6 月 5 日 12：00 时前向招标人或招标代理机构提出。提交方式：匿名传真至重庆市荣昌区公共资源交易中心。 传真号码：（023）46788193 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2017 年 6 月 21 日 10 时 00 分（北京时间） |
| 3.2 | 投标报价 | 1、根据《工程勘察设计收费标准》（2002）10号文件及渝价（2006）593号文规定，投标人按综合钻孔每延米综合单价包干进行报价。现场考察、水电安装及措施费等相关费用，均纳入投标综合单价中进行报价表。 2、本工程综合单价最高限价150元/延米(含勘察文件审查费、外业见证费等一切费用)，最终合同总额按经审查合格的实际工作量×中标综合单价进行结算（实际深度如果超出规范及相关规定深度，超出部分不予计算）。投标报价不得高于最高限价，否则为废标。 3、投标人的投标报价应包括重庆市荣昌区人民法院审判办公综合业务用房B区（诉非对接中心）建设项目内容范围内的桩底勘察，设计、施工和竣工验收阶段的勘察服务，以及协助招标人完成审批手续办理等工作的勘察服务人员和相关工作人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费以及勘察单位的管理费、税金、利润等除青苗补偿费、勘察文件审查费和外业见证费外的一切可预见和不可预见费用。招标人不再另行支付任何费用，投标人也不得与本项目的任何承包商、材料供应商等发生任何经济关系。 4、投标人的工程勘察费用应涵盖合同规定的所有责任：包括收集资料，现场踏勘，制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、分析、评价，提交勘察成果资料，与设计单位、施工单位的配合，后续服务等内容。 5、本项目按综合单价包干方式。即在本合同范围内，无论勘察方案、建设单位工期延长和工作量如何调整和修正，每延米综合单价均不作调整。每延米综合单价也不随国家政策调整或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。 6、投标人应先到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置、地质地貌、气候与水文条件、交通状况、电力、给水、排水、热力和天然气等市政基础设施及任何其他足以影响其提交勘察方案的可实现性和承包价的情况。任何因中标人忽视或误解项目基本情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人按一定比例对招标人进行赔偿。 7、投标人须积极配合招标人的工作，因下述原因产生的勘察费用由投标人自行承担，招标人不另行支付任何费用。 （1）勘察工作需要解决的水、电、场地、拆除地上地下障碍物、扰民、道路、环保措施等现场条件均由中标人自行协调解决，发包人协助； 投标人需将水、电、场地、拆除地上地下障碍物、扰民、道路、环保措施等相关费用综合纳入投标报价并包干使用。地勘资料审查手续由中标人办理，审查费由发包人另行支付。 （2）钻孔深度必须符合相关规定。 （3）若勘察人在勘察过程中发生的所有人身伤害或破坏地下管网等其它损失，由勘察人自行承担。 8、勘察人详细勘察方案，须经业主及设计单位进行审查之后，方能开展详细勘察工作。 9、投标货币：本工程的投标货币为人民币。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 为90日历天（从投标截止日起算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 一、投标保证金缴纳 1、投标人应提前到重庆市荣昌区公共资源交易网上注册成为企业会员并激活账号。具体操作详见重庆市荣昌区公共资源交易网站通知公示栏《重庆市荣昌区公共资源交易中心关于实行工程建设项目投标保证金电子收退的通知》内容。（咨询人：张老师，段老师。咨询电话：023-46789817；023-46789715） 2、企业会员账号激活后，投标人登录并查看对应项目的招标公告，根据招标公告中指定的缴纳投标保证金专户信息将投标保证金从投标人的基本帐户直接划转到指定的投标保证金专户中。 3、投标保证金必须按招标文件规定的时间和金额缴纳。 4、标书费不得与投标保证金一并缴纳。 5、本项目保证金不接收现金存款及刷POS机方式缴纳。 二、投标保证金的金额 投标保证金人民币：贰仟元整（￥2000.00元）。 三、投标保证金到账时间 有效投标保证金到账截止时间：2017年 6 月 21 日 9 时 00 分。 到账时间以汇入指定的投标保证金专用账户银行到账时间为准。投标人应考虑汇入时间风险（如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求）。 四、投标保证金的退还 招标人应在法定时间内确定中标人，向中标人发出中标通知书，并抄送区公共资源交易中心，同时书面通知区公共资源交易中心向除中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金。区公共资源交易中心应于收到书面通知5日内（节假日除外，以下同）退还。 招标人应在法定时间内和中标人签订合同，并同时书面通知区公共资源交易中心，区公共资源交易中心应于收到书面通知5日内向中标人及其他中标候选人退还投标保证金。 注：在向中标人退还投标保证金前，中标人应根据《重庆市荣昌区发展和改革委员会关于规范荣昌区交易服务费收费标准的通知》（荣发改发[2017]24号）及招标文件规定计取的金额向区公共资源交易中心缴纳工程建设招标投标交易服务费，在此费用缴纳后方可退还中标人投标保证金。 |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件由法定代表人或其授权委托人签字，加盖公章。 |
| 3.7.4 | 投标文件组成及份数 | 投标函部分: 一式三份（其中：正本一份，副本两份）； 技术部分：一式叁份（技术部分为暗标，不区分正副）； 资格审查资料：一式三份（其中：正本一份，副本两份）。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 1、应将投标函部分、技术部分、资格审查资料各自分别装订成册。 2、装订 （1）投标函部分的装订要求,应按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录 （2）资格审查资料的装订要求,应按照第六章规定格式装订成册，并应编制目录 （2）技术部分的装订要求 《技术部分》页面使用荣昌区公共资源交易领导小组统一监制的《施工组织设计》页面；在页面的右下角加盖投标单位公章后，沿密封线折叠密封；页面及整个《技术部分》均不得显示与投标人企业有关的任何信息。《技术部分》文字部分纸张采用A4白纸；4号仿宋字体；图表可采用A3图幅；图表内的字号大小不限；文字、图表不得使用彩色和不得编制页码。否则技术部分得零分。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1、投标文件袋使用荣昌区公共资源交易中心文件袋。 2、投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。 3、技术部分装入“技术部分袋”中，密封不加任何印章。 4、“投标函部分”、“技术部分”装入“投标文件大袋”中，密封并在大袋上加盖投标人单位公章。 5、“资格审查资料”单独封装，密封并加盖投标人单位公章。 6、如果投标文件没有按上述规定密封，该投标文件将被拒绝接收。 注：如因投标资料较多，无法装入一袋的，可以装成两袋或更多，但必须符合上述各相应资料袋的封装要求。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 应在“投标文件大袋”和“资格审查资料”封套上写明如下内容： 项目名称： 投标人名称： 投标文件在 年 月 日 时前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 重庆市荣昌区公共资源交易中心（重庆市荣昌区兴荣大厦）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2017年 6 月 21 日 10 时 00 分（北京时间） 开标地点：重庆市荣昌区公共资源交易中心（重庆市荣昌区兴荣大厦） |
| 5.2 | 开标程序 | 1.宣布开标纪律，并宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。 2.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场。投标人不参加的，默认开标结果。 3.核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效。 外地勘察设计企业在投标前必须办理好入渝备案登记，并在开标时出示入渝备案登记证（原件），否则，招标人当场退还投标文件。 4.展示保证金缴纳情况，保证金未按规定缴纳的，当场退还其投标文件。 5.按照投标人须知前附表规定检查投标文件大袋、资格审查资料袋的密封情况并记录在案。 6.宣读最高限价。 7.开标顺序：随机开启。 8.开启资格审查资料袋、投标文件大袋、投标函部分袋、技术部分袋等；公布投标人名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容。 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。 9、开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会构成： 5 人。 2、评标专家确定方式：在重庆市综合评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐经评审得分由高到低排名前三名为中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保金 | 1、担保形式：现金或银行转账。 2、担保金额：履约担保金额为壹万元整。 3、提交时间：中标通知书发出后7日内。 |
| 8.1 | 重新招标 | （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。 |
| 8.2 | 不再招标 | 重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 缴纳建设工程综合服务费 | 开标结束后，交易中心收取中标价的1.2‰作为建设工程综合服务费，由中标人缴纳。建设工程综合服务费在领取中标通知书前一次性缴纳。 |
| 10.2 | 勘察费支付 | 经审查通过后的地质勘察成果资料提交发包人后, 发包人15日内支付至勘察费的90%，余下部分作为质保金，待工程竣工验收合格后30日内全部付清。 |
| 10.3 | 结算 | 结算勘察费=经审查合格的实际工作量（工作量必须经外业见证及招标人审定）×中标综合单价进行结算（实际深度如果超出规范及相关规定深度，超出部分不予计算）。 |
| 10.4 | 招标代理费 | 中标人承担代理服务费，按捌仟元整收取。 在中标通知书发出时，由中标人一次性向招标代理机构支付招标代理服务费，招标人不再支付招标代理费。 |
| 10.5 | 监督部门 | 重庆市荣昌区城乡建设委员会 重庆市荣昌区发展和改革委员会 |
| 10.6 | 特别提示 | 开标结束后中标结果公示期间，招标人有权对中标候选人投标时递交的人员各类证件、社保证明、资质等材料原件的真实性进行核查，如发现第一中标候选人的各类证件、人员等材料弄虚作假和其他不真实的行为，其投标保证金不予退还，取消其中标候选人资格，并报相应部门列入黑名单。 |
| 10.7 | 其他 | 潜在投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出，逾期不予受理。 |

注：本附表与后文不一致的以本附表为准。

### 1．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本招标项目勘察进行招标。

1.1.2 本招标项目的招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目的招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目的名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目的建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的工期要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目勘察的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）营业执照：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）项目负责人: 见投标人须知前附表；

（5）项目班子成员: 见投标人须知前附表；

（6）授权委托人要求：见投标人须知前附表。

（7）外地勘察企业投标：见投标人须知前附表。

1.4.2本项目不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为投标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）以联合体方式参与投标；

(3）挂靠性质的监理机构；

(4）为本项目的代建人；

(5）为本项目提供招标代理服务的；

(6）与本项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的;

(13）在最近三年内有违法犯罪和不良诚信记录的。

#### 1.5 费用承担

不论投标结果如何，投标人准备和参加投标活动所发生的一切费用自理，招标人不支付任何费用。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 本项目不组织踏勘现场，由投标人自行到现场进行踏勘。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4投标人自行踏勘现场时，向招标人咨询情况，招标人介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

本项目不召开投标预备会。

#### 1.11 分包

本项目不允许分包。

#### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告；

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）技术规范及图纸；

(6）投标文件格式；

(7）投标人须知前附表规定的其他材料；

(8）其他。

根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以匿名传真方式提交，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天由招标人在荣昌区公共资源交易网（http://zyjy.rongchang.gov.cn）发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在距投标截止时间 15天前的任何时候，招标人可在荣昌区公共资源交易网（http://zyjy.rongchang.gov.cn）上发布补充通知修改招标文件内容。若招标人在投标截止时间前 15 天内发补充通知，则将相应延长投标截止时间，以保证投标人有合理的时间修编投标文件。

### 3．投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（2）投标函；

（3）资格审查资料

（4）技术部分。

#### 3.2投标报价

详见投标人须知前附表。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1  投标人应按投标人须知前附表规定递交投标保证金。

3.4.2  中标通知书发出后5日内（节假日除外，以下同），区交易中心向除中标人和中标候选人以外的投标人银行基本帐户转帐退付投标保证金。招标人与中标人签订书面合同送区交易中心鉴证后5日内，区交易中心向中标人和中标候选人银行基本帐户转帐退付投标保证金。

3.4.3  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人提交了虚假资料；

（4）经认定存在围标串标情形的。

#### 3.5 资格审查资料

详见投标人须知前附表1.4.1项。

#### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第六章投标文件格式进行编写。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关服务期、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  投标文件按招标文件规定格式和要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。技术部分为暗标，不区分正副本。

3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件大袋上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照投标人须知前附表第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照投标人须知前附表第3.7条、第4.1 条规定进行编制、密封、标记和递交，并在外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

4.3.4 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

### 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为默认开标结果。

#### 5.2开标程序

详见投标人须知前附表。

### 6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7．合同的授予

#### 7.1 定标办法

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

#### 7.3  履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2  中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4  签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起5个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8．不再招标

#### 8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

#### 8.2   不再招标

重新招标后投标人仍少于三人，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于审批或核准项目的，报经原审批部门批准可以不再招标；其他项目，招标人可以自行决定不再招标。

### 9．纪律和监督

#### 9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。

#### 9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  |  |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 形式评审标准 | 投标人名称 |  |  |  | 与营业执照、资质证书一致 |  |
|  |  |  | 投标函签字盖章 |  |  |  | 有法定代表人或其委托代理人签字，加盖单位公章 |  |
|  |  |  | 投标文件格式 |  |  |  | 符合招标文件的要求 |  |
|  |  |  | 报价唯一 |  |  |  | 只能有一个有效报价 |  |
|  |  |  | 投标文件的签署 |  |  |  | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全，符合招标文件规定。 |  |
| 2.1.2 |  | 资格评审标准 | 资质条件 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  | 营业执照 |  |  |  | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  |  | 信誉要求 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项的要求 |  |
|  |  |  | 授权委托人要求 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  | 外地勘察企业投标 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定 |  |
| 2.1.3 |  | 响应性评审标准 | 勘察范围 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1项规定 |  |
|  |  |  | 勘察周期 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定 |  |
|  |  |  | 勘察目标 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定 |  |
|  |  |  | 投标有效期 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  |  | 投标保证金 |  |  |  | 符合第二章投标人须知前附表第3.4.1项规定。 |  |
|  |  |  | 权利义务 |  |  |  | 符合第四章“合同条款”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |  |
|  |  |  | 最高限价 |  |  |  | 投标报价不得高于招标人公布的最高限价。 |  |
|  |  |  | 实质性要求 |  |  |  | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |  |
| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成（总分100分） |  | 投标总报价：90分； 技术部分：10分。 |  |  |  |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法（投标总报价） |  | 所有通过初步评审的投标人的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值作为投标总报价的评标基准价。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |  |  |
| 2.2.3 |  |  | 投标报价的偏差率计算公式 |  | 偏差率=1OO％×(投标人报价一评标基准价)／评标基准价 偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |  |  |
|  |  |  | 允许偏差范围 |  | 不采用 |  |  |  |
| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| 3 | 评 标 程 序 |  | 1.评标委员会按本章第2.1款的规定进行初步评审。初步评审不合格的投标人的报标报价不再参与评标基准价的计算及后续评审。 2.评标委员会按本章第3.1.2项的规定对投标报价有算术性错误的进行算术性错误修正，并对经修正后的投标总价按本附表第2.2.2款和第3.2项规定的评分方法进行评分。 3.按本章2.2.2款和评标办法前附表第3.2.1（1）、3.2.1（2）款规定的评分标准进行评分。 4. 投标人最终得分＝投标报价得分+技术部分得分，评标委员会按照最终得分由高到低顺序进行排序。 5.如经过对所有投标人的投标文件进行评审，合格投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。 |  |  |  |  |  |
| 条款号 |  |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |  |
| 3.2.1(1) |  |  | 投 标 总 报 价 （90分） |  |  | 有效投标总报价得满分90分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣2分，每减少1%扣1分，扣完为止。 初步评审合格，未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。 按内插法计算，四舍五入，保留二位小数。 |  |  |
| 3.2.1(2) |  |  | 技术部分 （10分） |  |  | 勘察方案 |  | （0-3分） |
|  |  |  |  |  |  | 质量保证措施 |  | （0-2分） |
|  |  |  |  |  |  | 安全保证措施 |  | （0-2分） |
|  |  |  |  |  |  | 施工组织措施 |  | （0-1分） |
|  |  |  |  |  |  | 进度保证措施 |  | （0-1分） |
|  |  |  |  |  |  | 勘察方案经济合理性 |  | （0-1分） |
| 3.2.2 |  |  |  | 中标候选人最终得分 |  | 中标候选人最终得分=投标总报价得分+技术部分得分 |  |  |

注：本附表与后文不一致的以本附表为准。

## 综合评标法废标情况一览表

一览表废标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。

| 招标文件 章节号 | 条款名称 | 废标条件 |
| --- | --- | --- |
| 第二章3.2 | 投标报价 | 投标人的投标总报价均不得超过最高限价。 |
| 第二章3.4 | 投标保证金 | 投标人应按投标人须知前附表规定递交投标保证金。 |
| 第三章3.1 | 初步评审 | 评标委员会依据本章第 2.1.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。 |
|  |  | 评标委员会依据本章第 2.1.2 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。 |
|  |  | 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理： （1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的； （2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； （3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |
|  |  | 投标报价有算术错误的，评标委员会按招标文件规定的原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。 |
| 其他 | 法定废标条款 | 投标文件有下列情形之一的，应当认定为废标处理: （1）投标文件未按本招标文件要求签字或盖章的。 （2）投标人名称与资格后审和报名时投标申请人名称不一致的； （3）没有按照招标文件要求提供投标担保或者提供的投标担保有瑕疵的； （4）投标人同时提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一招标内容报有两个或者多个报价，并未声明以哪个报价为准的； （5）投标报价超过招标人公布的总价最高限价； （6）投标函中未填勘察服务期或填报的勘察服务期不满足招标文件规定的勘察服务期的； （7）投标文件附有招标人不能接受的条件的； （8）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的； （9）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。 |

### 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章评标办法前附表第2.2.2款和3.2.1款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先，技术部分得分也相等的，由招标人自行确定。

### 2. 评审标准

#### 2.1初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表。

2.2.2  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3  投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4  评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

#### 3.1初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项规定的有关证明和证件的原件，以便查验。

3.1.2  投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

#### 3.2详细评审

3.2.1  评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 3.2.1(1)项目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A。

（2）按本章第 3.2.1(3)项目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分＝A+B。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章  合同条款

## 建设工程桩底勘察合同

工程名称：

工程地点：

合同编号：

勘察证书等级：

发 包 人：

勘 察 人：

签订地点：

签订日期：         2017 年    月    日

发包人：                                   (以下简称甲方)

勘察人：                                     (以下简称乙方)

甲方委托乙方承担                          任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本项目的具体情况，为明确责任，确保工程桩底勘察质量，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条 工程概况

1.1工程名称：

1.2工程建设地点：

1.3工程桩底勘察任务（内容）与技术规范要求：查明拟建物桩底以下3-5倍桩径或5米范围内的持力层是否存在地下空洞、软弱夹层和破碎带、溶洞、地下暗河等不良地质现象。该项目桩底以下钻探深度根据现场钻探地质实际情况确定。勘察结果必须满足设计要求。

第二条 甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围，复印件）。

2.2提供工程桩底勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置方案图。

2.3提供桩底勘察工作范围已有的有关技术资料。

第三条 乙方负责向甲方提交成果资料纸质版  6 份及电子光盘 2 张，并对桩底勘察成果资料的质量负责。

第四条 工作量及工程工期：具体工作量，根据国家《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）及设计方和业主要求确定。

4.1桩底勘察暂定布置钻孔      个，以实际产生工作量为准。桩底工程的勘察工作时间，以甲方下达的通知为准。25个日历天完成勘察任务并提交桩底勘察成果说明资料。

第五条 收费标准及付费方式

5.1 本次收费标准,桩底勘察合同报价采用综合钻孔延米计价，单价为     元/延米（单价包干不随国家政策调整或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，也不因工期延长而进行调整）。

5.2经审查通过后的地质勘察成果资料提交发包人后, 发包人15日内支付至勘察费的90%，余下部分作为质保金，待工程竣工验收合格后30日内全部付清。

5.3 甲方向乙方支付费用前，乙方应向甲方提供合法的相应金额的发票，否则甲方有权拒绝支付，由此造成的损失乙方自行承担。

第六条  甲乙双方责任

6.1甲方责任

6.1.1及时向乙方提供上述第二条所列的相关资料。

6.1.2 协助乙方搭接桩底勘察施工所需的水电接口。

6.1.3 及时对桩底勘察成孔深度进行收方。

6.1.4 协助乙方处理现场施工过程中出现的临时问题。

6.1.5桩底勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付桩底勘察费。

6.1.6甲方应保护乙方的桩底勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经乙方同意，甲方不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，甲方应负法律责任，乙方有权索赔。

6.1.7本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。

6.2乙方责任

6.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程，甲方的技术要求、项目地块具体情况及项目边坡施工要求进行工程桩底勘察。在工程桩底勘察前，根据项目的具体情况提出桩底勘察纲要或桩底勘察组织设计报于甲方审查，之后严格按照审查通过的文件进行桩底勘察施工。

6.2.2 乙方负责勘察工程报建工作。

6.2.3桩底勘察过程中，岩土工程地质情况和预计情况变化较大时，应根据技术规范要求，及时向甲方提出增减工作量或修改桩底勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

6.2.4按本合同规定的时间提交质量合格的桩底勘察成果资料，并对其负责。由于乙方提供的桩底勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部桩底勘察费用。

6.2.5在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

6.2.6桩底勘察过程中的安全责任由乙方自行承担。乙方须积极配合甲方的工作，因下述原因产生的勘察费用由乙方自行承担，甲方不另行支付任何费用。

（1）勘察工作需要解决的水、电、场地、拆除地上地下障碍物、扰民、道路、环保措施等现场条件均由中标人自行协调解决，发包人协助；

乙方需将水、电、场地、拆除地上地下障碍物、扰民、道路、环保措施等相关费用综合纳入投标报价并包干使用。地勘资料审查手续由乙方办理，审查费由甲方另行支付。

（2）钻孔深度必须符合相关规定。

（3）若乙方在勘察过程中发生的所有人身伤害或破坏地下管网等其它损失，由乙方自行承担。

6.2.7本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。

第七条  违约责任

7.1由于甲方未能及时提供相关资料，影响工期的工期顺延，给乙方造成经济损失的按实给予经济补偿。

7.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方未进行桩底勘察工作的，不退还甲方已付定金；已进行桩底勘察工作的，根据实际完成且达到合格要求的工程量一次性足额支付相应桩底勘察费用。

7.3甲方未按合同规定时间拨付桩底勘察费，每超过一日，应偿付桩底勘察费的  /  逾期违约金。

7.4由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交桩底勘察成果资料，每超过一日，应减收桩底勘察费千分之一。

7.5由于乙方原因或桩底勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，甲方有权要求乙方返工，返工费由乙方承担，由此造成的工期延迟责任由乙方承担。若因桩底勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接损失部分的桩底勘察费外，还应承担给甲方造成的经济损失。

第八条 本合同未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第九条  本合同发生争议，甲、乙双方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

第十条  本合同经双方法定代表人或法定代表人授权人签字并加盖单位公章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

本合同一式       份，甲方       份、乙方        份，具同等法律效力。

甲方：                                                         乙方：

法定代表人：                                                   法定代表人：

开 户 银 行：                                                  开 户 银 行：

账 号：                                                        账 号：

经办人：                                                       经办人：

签约地点：                                                    签约时间：2017年  月  日

# 第五章 勘察条件及技术要求

## 一、项目概况

1、项目名称：

2、项目地址：

3、工程估算总投资：

## 二、勘察要求

1．执行标准

1.1《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）

1.2《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）

1.3《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

1.4《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）

1.5《工程岩体试验方法标准》（GB/T50266-1999）

1.6《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）

1.7《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）

1.8《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

1.9《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）

1.10《高层建筑岩土工程勘察规程》（JGJ72-2004）

1.11《市政工程勘察规范》（CJJ56-94）

1.12《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）

1.13《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）

1.14《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2002）

工程地质报告应包括勘察要求的所有内容，提供地质纵剖面，相关横断面等资料。

勘察资料、成果的内容应符合规范和设计要求，并通过勘察质量监督站审查后，方能提供设计使用。勘察资料、成果应提供文本、图件及包括全部资料的光盘。

## 三、设计、施工配合及后期服务

1、技术交底

按照发包人的安排，勘察人针对设计和施工单位（及监理）进行技术交底。

2、设计和施工如需要，应随时配合，进行现场服务。

3、岩土工程师参加所有有关的工程验收，签发竣工证明书。

# 第六章  投标文件格式

目 录

一、投标函部分

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标函

二、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目负责人和项目班子成员简历表

（四）信誉声明

（五）其他资料

三、技术部分

勘察招标

投标文件

投标函部分

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

目  录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标函

### （一）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年     月      日

经营期限：

姓    名：        性别：      年龄：      职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日    期：      年     月     日

此处附法定代表人第二代身份证正反面：

### 授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

授权委托人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

此处附法定代表人身份证正反面                   此处附授权代理人身份证正反面

### （二）投标函

致：                                   （招标人）

1、我们已经仔细地研究了___________________________招标文件的全部内容，包括但不限于投标人须知、合同条件、勘察工作要求，以及全部补遗和澄清文件。我们已了解和审核了全部招标文件，并完全理解了招标文件规定的勘察的合同范围，工作要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺在合同规定的服务范围内履行职责。

2、据此，我们承诺在招标文件确认的范围内愿以人民币（大写）　　 　/延米（小写：　　　　　元/延米）的投标综合单价进行报价。勘察周期        日历天，遵照勘察招标文件的要求，在全面接受约定的权利、义务和责任的前提下承担本合同的全部勘察工作。

3、我们同意在从规定的递交投标文件截止之日起到投标有效期满前遵守本投标文件。且本投标文件一直对我们具有约束力，并可随时被接受中标。

4、如果我们中标，我们将提供要求的履约保证金，及时签定勘察合同。

5、在制定和签署一份正式协议书之前，本投标文件连同你方的书面中标通知，构成在我们双方之间有约束力的合同。

6、我方金额为人民币       元的投标保证金与本投标函同时递交。

7、我方在本项目派出的项目负责人为       。

8、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第 二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

9、 	（其他补充说明）。

投标人：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年     月     日

勘察招标

投标文件

资格审查部分

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

目 录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目负责人和项目班子成员简历表

（四）信誉声明

（五）其他资料

### （一）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年     月      日

经营期限：

姓    名：        性别：      年龄：      职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日    期：      年     月     日

此处附法定代表人第二代身份证正反面：

### 授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

授权委托人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

此处附法定代表人身份证正反面                   此处附授权代理人身份证正反面

### （二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 设计人员 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （三）项目负责人和项目班子成员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

### （四）信誉声明

### （五）其他资料

技术部分