附件1：

【服务类型】机构公开选取需求书

一、项目地址与周边环境：玉溪市红塔区2017年病险小坝塘除险加固工程（二期）建设项目共计划实施14座病险小坝塘除险加固工程，分别位于玉溪市红塔区北城街道、大营街街道、研和街道、凤凰街道、小石桥乡等5个乡（街道）。

二、项目建设内容：计划对玉溪市红塔区北城街道4座（梅园上庄坝水库、坝塘箐坝、多依树老坝、大营唐家营坝）、大营街街道3座（新坝冲坝、鸭来冲坝、烂泥箐坝）、研和街道3座（刀立柯坝、豹子箐坝、红群坝）、凤凰街道1座（团结坝）、小石桥乡3座（福利坝、山头箐坝、小石坝）等14座病险小坝塘进行除险加固处理。

三、项目投资：初步估算这14座病险小坝塘除险加固工程总投资700万元。

四、资金来源：玉溪市、红塔区财政资金。

五、服务内容及要求: 1、玉溪市红塔区2017年病险小坝塘除险加固工程（二期）项目初步设计；2、玉溪市红塔区2017年病险小坝塘除险加固工程（二期）项目初步设计抽取1个勘察设计单位，参与抽取的勘察设计单位必须同时具备水利水电工程勘察丙级以上（含丙级）及水利水电工程设计丙级以上（含丙级）资质，且近3年来完成5座及以上类似项目业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力；3、玉溪市红塔区2017年病险小坝塘除险加固工程（二期）项目初步设计费用按初设批复的勘测设计费的100%支付，初步设计费用包含勘测、设计（初步设计、招标设计、技术施工图设计）以及工程施工期间的设计服务（设计变更处理、现场服务）等后续服务，项目初步设计评审费、专家咨询费用由设计人承担；4、玉溪市红塔区2017年病险小坝塘除险加固工程（二期）项目初步设计签订1个设计合同。

六、后续服务要求：1、初步设计需符合国家相关技术规范和规定要求；2、每座病险小坝塘除险加固工程编制1个初步设计报告，初步设计报告须按照《玉溪市病险坝塘除险加固工程初步设计报告编制大纲》要求进行编制；3、设计单位须提供每座坝塘的库区地形测绘、大坝枢纽平面图测绘及大坝、溢洪道、输水涵洞等部分详图的测绘服务；4、初步设计资料递交时间：自签订合同之日起60天内提交送审稿，专家审查后15天内提交终稿； 5、初步设计及整个后续服务过程中设计单位所产生的费用如：交通、食宿等费用由设计单位自行承担；6、设计单位服务时间自合同签订之日起到工程竣工验收为止。