浦江县G351国道联盟至兰溪界段工程

土地报批技术服务项目

（招标项目编号：PJJT2017-011 ）

招 标 文 件

招标人：浦江县交通运输局（盖章）

日   期：二○一七年五月

目	录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	4

1. 总则	16

2. 招标文件	17

3. 投标文件	18

4. 投标	19

5. 开标	20

6. 评标	21

7. 合同授予	21

8. 结算方法	22

9 重新招标和不再招标	22

10. 纪律和监督	23

工程概况及招标范围	24

第三章 评标办法	28

第四章 合同条款及格式	33

第五章	投标文件格式	40

## 第一章 招标公告

浦江县G351国道联盟至兰溪界段工程土地报批技术服务项目招标公告

招标项目编号：PJJT2017-011

1、招标条件
　　本招标项目浦江县G351国道联盟至兰溪界段工程以浦交〔2017〕25号文件批准建设。建设资金来源为财政拨款。浦江县交通运输局为招标人，现决定对该工程的土地报批技术服务项目进行公开招标。

2、项目概况与招标范围
　　2.1 本次招标项目浦江县G351国道联盟至兰溪界段工程，起点位于联盟村南侧（起点桩号K0+000，接顺351国道浦江郑家坞至联盟段终点），路线利用新S210省道向南侧布线，途径樟畈、珠红村、石马村、蓬店，之后在桩号K2+873处开始起坡，并与S210省道分离，然后路线在杨田周西侧设置互通，上跨浦横线、浦阳江，然后在K3+950处进入杨田周隧道，隧道长0.99KM，路线继续向南，途径杨坞、樟坞岭脚，在K5+877处进入浦兰隧道，然后向西南直至项目终点（浦兰交界处K7+938.058），浦兰隧道全长2.98KM，其中浦江段长2.06KM。

该项目建设标准为一级公路，设计速度80km/h，路基宽36.0m，路基挖方17.7395 万m³，填方24.9053万m³,路面37.994千m2，桥梁752.94m/4座，隧道3038m（全长3955 m）/2座。涵洞7道，互通1处，平面交叉3处，隧道养护站房1处，项目征用土地约300亩（占用土地为527.6亩），拆迁房屋1731.2 m2（建筑面积）。

2.2招标范围：负责完成本项目的土地报批工作，具体工作范围详见投标须知前附表1.3.1条规定。

2.3服务时间要求：2017年6月30日前取得土地预审批复；2017年12月31日前取得土地利用总体规划落实方案批复；2018年12月31日前完成所有土地报批工作，并取得建设用地批复文件。

2.4本土地报批技术服务项目预算约22万元。

3、投标人资格要求
　　3.1投标人：

3.1.1具备土地规划准乙级及以上资质同时具备测绘丙级及以上资质的独立法人；

3.1.2投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标。否则，均按否决投标处理；

3.1.3本次招标不接受联合体投标；

3.1.4投标人及其拟派项目负责人自2014年1月1日以来无行贿犯罪记录（以检察机关档案为准，中标候选人公示期间查询）；

3.1.5投标人均须对《浦江县建设工程投标承诺书》作出承诺；

3.1.6在投标截止时间前，企业或拟派项目负责人被国家、浙江省、金华市或浦江县行业行政主管部门限制投标（在限制期内）或有不良行为记录（在公示期内）的，不得参加本工程投标。

3.2 拟派项目负责人：

3.2.1具有测绘类或土地规划类专业中级及以上技术职称（需与投标单位签订劳动合同并缴纳2017年2月、3月、4月连续3个月的投标企业基本养老保险）。
4、招标文件的获取
    4.1 凡有意参加投标者，请于2017年5月31日9时至2017年6月6日11时止在浦江公共资源交易网--建设工程--对应招标公告下载招标文件及相关资料，逾期不再出售。

4.2本项目招标文件和补充文件（含答疑、澄清、修改）都以网上下载方式发放，潜在投标人对招标文件相关内容有疑问的，应登录到浦江公共资源交易网网上工程答疑页面上对该工程提疑，提交疑问截止时间为2017年6月4日17时00分。

4.3 招标人将于2017年6月5日17时00分前在网上发布补充（含答疑、澄清、修改）文件。潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

4.4招标文件每套售价300元，交易席位费每家300元，上述费用交纳后不予退还。

4.5投标保证金人民币4400元，请按招标文件规定：于2017年6月7日14时00分前汇至以下账户之一：

户名：金华市公共资源交易中心浦江县分中心保证金专户

1.开户行：中国建设银行浦江县支行         账号：6232511460114211

2.开户行：中国银行浦江县支行             账号：379267577526

5、投标文件的递交

5.1投标文件递交截止时间：2017年6月7日14时30分；

5.2投标文件递交地点：金华市公共资源交易中心浦江县分中心（浦江县城区人民东路83号）一楼开标大厅。
6、资格审查

投标单位的资格审查实行资格后审。

7、发布公告的媒介
　　本次招标公告同时在浙江招标投标网、金华市公共资源交易网、浦江公共资源交易网、浦江图文电视台上发布。但以在浦江公共资源交易网站上发布的公告为准。
8、联系方式

招 标 人：浦江县交通运输局                招标代理机构：浙江新诚信工程造价咨询有限公司

地    址：浦江县中山北路156号             地    址：浦江县文溪西路62号

邮    编：322200                          邮    编：322200

联 系 人：方先生                          联 系 人：张女士

电    话：0579-84206022                   电    话：18329073632

传    真：                                传    真：0579-88082761

电子邮件：                                电子邮件：

2017年5月31日

## 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 |  | 条 款 名 称 |  |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 招标人 |  |  | 名 称：浦江县交通运输局 地 址：浦江县中山北路156号 联系人：方先生 电 话：0579-84206022 |
|  |  | 招标代理机构 |  |  | 名 称：浙江新诚信工程造价咨询有限公司 地 址：浦江县文溪西路62号 联系人：张女士 电 话：18329073632 |
|  |  | 项目名称 |  |  | 浦江县G351国道联盟至兰溪界段工程土地报批技术服务项目 |
|  |  | 建设地点 |  |  | 浦江县 |
| 1.2 |  | 资金来源 |  |  | 财政拨款 |
|  |  | 出资比例 |  |  | 100% |
|  |  | 资金落实情况 |  |  | 已落实 |
| 1.3.1 |  | 招标范围（具体工作范围） |  |  | 负责完成本项目的土地报批工作。具体如下： （1）负责依据甲方提供的规划红线，完成各种地类、数量的核实统计，并编制各种土地报批所需图件； （2）负责完成该项目用地预审资料编制； （3）负责完成该项目土地利用总体规划落实方案编制，并协助对方案的听证论证、完成相关权限部门规划审批工作； （4）负责完成标准农田占补方案编制、组件、上报市国土局、农业局备案审批工作； （5）负责农用地转为建设用地方案的材料编制、组件、上报相关权限部门审批工作。 |
| 1.3.2 |  | 计划服务期 |  |  | 2017年6月30日前取得土地预审批复；2017年12月31日前取得土地利用总体规划落实方案批复；2018年12月31日前完成所有土地报批工作，并取得建设用地批复文件。 （投标承诺的各节点时间不得超过上述计划要求，若由于招标人责任导致节点时间推迟，中标人可递交时间推迟报告；若由于中标人责任导致节点时间推迟，则每延迟一天履约保证金扣除200元。） |
| 1.4.1 |  | 投标人资质条件、能力和信誉 |  |  | 资质条件：见附录1 业绩要求：见附录2 人员要求：见附录3 信誉要求：见附录4 财务要求：/ 其他要求：/ |
| 1.9.1 |  | 踏勘现场 |  |  | √不组织 □组织，联系人： 联系电话： 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 |  | 投标预备会 |  |  | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 |  | 投标人提出问题的 截止时间 |  |  | 详见招标公告。投标人在提出问题的截止时间后提出的问题，招标人不予受理和回复。 |
| 1.10.3 |  | 招标文件的澄清、补充、修改的时间 |  |  | 详见招标公告。澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，不延长投标截止时间；若澄清、补充、修改内容影响投标文件编制的，招标人另行通知投标截止时间。 |
| 1.11 |  | 分包 |  |  | √不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 1.12 |  | 偏离 |  |  | √不允许 □允许。允许偏离的内容、偏离范围和幅度： |
| 2.1 |  | 构成招标文件的 其他材料 |  |  | 经行政监督部门核备的投标预备会会议纪要或对招标文件所作的澄清、补充、修改文件。 |
| 2.2.2 |  | 投标截止时间 |  |  | 2017年6月7日14时30分 |
| 2.2.3 |  | 投标人确认收到招标 文件澄清的时间 |  |  | 投标人应自行关注浦江公共资源交易网的相关公告，招标人不再一一通知，招标人在规定时间内发布的关于本工程的澄清、补充或修改文件视为已送达相关投标人，投标人也无须确认。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.2 |  | 投标人确认收到招标 文件修改的时间 |  |  |  |
| 3.1.1 |  | 构成投标文件的 其他材料 |  |  | 投标人认为应附的其他材料。 |
| 3.1.2 |  | 资格审查办法 |  |  | 资格后审 |
| 3.3.1 |  | 投标有效期 |  |  | 60 天 |
| 3.4 |  | 投标保证金的缴退 |  |  | 一、投标保证金的金额：不少于人民币4400元。 二、投标保证金有效期：投标保证金有效期与投标有效期一致。 三、投标保证金的形式：采用银行转账形式（建议采用网银形式），不计息。 四、递交方式：从企业基本账户汇出，并于2017年6月7日14时 00分前汇至下列账户之一： 户名：金华市公共资源交易中心浦江县分中心保证金专户， 1.开户行：中国建设银行浦江县支行 账号：6232511460114211 2.开户行：中国银行浦江县支行 账号：379267577526 注：投标人缴纳的投标保证金存在下列情形之一的，都视为投标保证金有瑕疵：①未从投标企业基本账户汇出；②因基本账户变更、升级等引起的基本账户变动未提供开户银行出具的基本账户变更、升级证明材料的；③投标保证金未缴入上述项目账号的。 五、投标保证金的退还： 投标保证金由招标人在浦江公共资源交易网发布退还通知，金华市公共资源交易中心浦江县分中心在5天内退还投标保证金。 1．中标通知书发出后退还中标候选人以外的投标人的投标保证金（包括投标人缴纳投标保证金后，出现投标撤回、没有按招标文件规定递交投标文件、投标保证金金额不足、缴入账号错误等情形），中标候选人的投标保证金在合同签订后退还； 2．招标项目终止招标的，在招标人发布终止公告后，退还所有投标人的投标保证金； 3．招标项目有投诉等特殊情况的，在特殊情况处理期间，暂缓退还所有投标人的投标保证金；特殊情况处理完毕后，按规定退还投标人的投标保证金； 4．投标保证金有效期到期的，除招标人事先告知金华市公共资源交易中心浦江县分中心已同意延长投标保证金有效期的投标人或中标人以外，将退还其他所有投标人的投标保证金； 5．投标人在投标期间银行基本账户发生变化时，应及时告知金华市公共资源交易中心浦江县分中心，以确保投标保证金及时准确地退还。 |
| 3.4．4 |  | 投标保证金不予退还的情形 |  |  | 1．投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的； 2．中标人拒绝配合招标人办理中标通知书事宜或拒绝签收中标通知书的； 3．中标人收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的； 4．经查实，投标人在投标过程中存在隐瞒、欺骗、弄虚作假、围标串标或其他违法、违规行为的。 出现上述不予退还情形的，招标人凭相关材料及书面通知在浦江公共资源交易网公告，不再退还给投标人。 |
| 3.5.1 |  | 资格审查资料 |  |  | “资格审查申请表”并附以下材料： 1．企业营业执照副本复印件； 2．企业资质证书副本复印件； 3．项目部人员组成表（详见附件，提供项目部组成人员与投标单位签订的劳动合同和社保机构出具并盖章的2017年2月、3月、4月连续3个月份的投标企业基本养老保险缴纳清单复印件；项目负责人测绘类或土地规划类中级及以上技术职称证书、其他人员的相关上岗证书复印件；项目负责人身份证等）； 4．企业2014年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过的公路工程的土地报批业绩的合同或中标通知书、省级及以上国土部门的批复文件复印件； 5、浦江县建设工程投标承诺书（格式附后）； 6、根据招标公告、招标文件要求投标人应提交的其他资料。 以上资格后审中要求的证书（均应在有效期内）、业绩合同或中标通知书、批复文件、劳动合同、社保缴纳清单等必须提供原件（不包括身份证、资质证书，其中承诺书原件允许直接装订在相关投标文件正本中），所有原件单独装入一只档案袋内，档案袋封面加盖投标人公章，外贴原件清单，在递交投标文件时与招标代理人员一起清点。 以上证书、资料应在投标文件中附复印件，并加盖投标人公章。投标人提供的资格后审资料原件不齐全或提供的原件与投标文件中的复印件不一致或投标文件中未附资格后审资料复印件的，资格后审不予通过。 |
| 3.7.3 |  | 签字和（或）盖章要求 |  |  | 按招标文件规定要求签字和（或）盖章 |
| 3.7.4 |  | 投标文件正、副本份数 |  |  | 正本 壹 份，副本 伍 份 |
| 3.7.5 |  | 装订要求 |  |  | 详见正文部分规定 |
| 4.1.2 |  | 封套上写明 |  |  | 招标人地址：浦江县中山北路156号 招标人名称：浦江县交通运输局 浦江县G351国道联盟至兰溪界段工程土地报批技术服务项目（项目名称）投标文件在2017年6月7日14时30分前不得开启 |
| 4.2.2 |  | 递交投标文件地点 |  |  | 浦江县人民东路83号（金华市公共资源交易中心浦江县分中心）一楼开标大厅，集中受理时间：投标截止时间前30分钟始。 |
| 4.2.3 |  | 是否退还投标文件 |  |  | √否 □是，退还安排： |
| 4.2.5 |  | 投标文件的拒收情形 |  |  | 1、“浦江公共资源交易中心购标确认书”未提供或提供错误或其内容无法辩认或未通过浦江公共资源交易网查询系统识别查验或未加盖投标单位公章的； 2、逾期送达的或未送达指定地点的； 3、投标文件最外层包封未按招标文件要求密封、标记、签字或盖章的； 4、递交投标文件时授权代理人未能同时出示授权委托书和本人身份证原件的； 5、未按招标文件要求提供资格后审资料原件的。 |
| 5.1 |  | 开标时间、地点、参加开标会议的要求 |  |  | 一、开标时间：同投标截止时间 二、开标地点：同递交投标文件地点 三、参加开标会议的要求：招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加开标会。以上人员不参加开标会或途中缺席的，视同认可开标过程和开标结果。 注：授权委托人参加开标会议的，尚应递交授权委托书（格式附后）。 |
| 5.2 |  | 开标程序 |  |  | 一、密封情况检查： 二、开标顺序：详见评标办法 开标时发现已接收的投标文件不符合招标文件规定的接收条件的，相应投标文件不予开标、评标，招标人将投标文件退还投标人。 |
| 6.1.1 |  | 评标小组的组建 |  |  | 组成评标小组，人数为3人或以上单数，评标专家从建设工程专家库中随机抽取。 |
| 6.3 |  | 评标办法 |  |  | 最低价评标法 |
| 7.1 |  | 是否授权评标委员会 确定中标人 |  |  | □是 √否，推荐中标候选人数： 2 个。 |
| 7.3.1 |  | 履约保证金 |  |  | 履约保证金的金额：人民币2万元（不计息） 履约保证金的形式：银行转账或电汇形式缴纳至以下账户； 开户银行：建行浦江县支行 开户名称：浙江省浦江县公证处保证金 账号：33001677435059778899 用途：浦江县G351国道联盟至兰溪界段工程土地报批技术服务项目履约保证金 |
| 8.1 |  | 重新招标的情形 |  |  | / |
| 8.2 |  | 不再招标的情形 |  |  | 重新招标后投标人仍少于3个或所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可不再进行招标；招标人根据符合资质的有关单位进行谈判，谈判后到金华市公共资源交易中心浦江县分中心办理成交确认书。 |
| 10．需要补充的其他内容 |  |  |  |  |  |
| 10.1 词语定义 |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | 不良行为记录 |  |  | 不良行为记录是指：参与建设市场活动的单位和个人，有商业贿赂行为，有行贿、受贿、渎职犯罪及扰乱建设市场秩序等违反法律法规和政策规定的行为。 |  |
| 10.1.2 | 公证机构 |  |  | 浙江省浦江县公证处 |  |
| 10.1.3 | 最近3年内 |  |  | 是指（2014年6月7日- 2017年6月7日） |  |
| 10.6 中标公示 |  |  |  |  |  |
|  | 招标人自收到评标报告之日起3日内将中标候选人的情况在浦江公共资源交易网予以公示，公示期不少于2日。各投标人自行查阅，不再另行通知。 |  |  |  |  |
| 10.7 知识产权 |  |  |  |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |  |  |  |
| 10.8 同义词语 |  |  |  |  |  |
|  | 构成招标文件组成部分中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |  |  |
| 10.9 监督部门 |  |  |  |  |  |
|  | 县交通运输局：0579-84206022；县监察局：0579-84112225。 |  |  |  |  |
| 10.10 解释权 |  |  |  |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知前附表、投标人须知，评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。本招标文件的最终解释权归本项目招标人。 |  |  |  |  |
| 10.11 招标人补充的其他内容 |  |  |  |  |  |
| 10.11.1 | 否决投标的情形 |  | 评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得作出否决投标的决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实或不予答复的）。 具体否决投标的情形详见附件B |  |  |
| 10.11.2 | 异议与投诉 |  | 一、异议 （一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 （二）投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。招标人在当场对异议作出答复，或告知解决处理的办法后，才能继续进行开标。异议和答复应记入开标记录或制作专门记录以存档备查。 （三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 二、投诉 投标人或者其他利害关系人认为本次招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起3日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，具体要求按国家发改委等11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。就招标文件、开标和评标结果等事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。未先向招标人提出异议或逾期提出异议的，视为放弃投诉权利。 三、上述时限最后一日如遇国家法定节假日或双休日的，顺延至法定节假日或双休日后的第一个工作日。 |  |  |
| 10.11.3 | 定标 |  | 一、招标人将评标委员会推荐的中标候选人在浦江公共资源网公示2天，如无异议，则确定其为中标人；如中标候选人不符合中标条件的，招标人将重新招标。 二、招标人在定标前，将组织： （一）向县检察院查询拟中标人及拟派项目负责人自 2014年1月1日以来的行贿犯罪记录（以检察机关档案为准）。若拟中标人及项目负责人有行贿犯罪记录的，招标人将取消其中标资格，重新组织招标。 （二）对拟中标人的经营、财务状况、诚信履约、社会信誉及是否存在影响中标结果的违法违规行为等情况进行调查。 若中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或企业诚信履约、社会信誉差或存在违法违规行为，招标人认为可能影响其履约能力的，招标人将在发出中标通知书前组织原评标委员会按招标文件规定的标准和方法审查确认。 三、中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新组织招标。 |  |  |
| 10.11.4 | 拟派人员变更 |  | 经招标人同意并经行业行政主管部门批准变更的，处项目负责人更换3万元/次的违约金、项目部其他人员1万元/次的违约金；因项目部人员不称职，招标人提请行业行政主管部门同意后变更的，中标人应按招标人要求予以更换，同时处项目负责人更换2万元/次的违约金，项目部其他人员更换0.5万元/次的违约金。 |  |  |
| 10.11.5 | 保证金的办理 |  | 投标人办理投标保证金、履约保证金注意事项详见浦江县公共资源交易网》政策法规》县级文件。 |  |  |

附录

附录 1   资格审查条件（资质最低条件）

| 标段 | 企业资质等级要求 |
| --- | --- |
| 土地报批标段 | 具备土地规划准乙级及以上资质同时具备测绘丙级及以上资质的独立法人。 |

附录 2   资格审查条件（业绩最低要求）

| 标段 | 业绩要求 |
| --- | --- |
| 土地报批标段 | 2014年1月1日以来承担过 1个省级及以上国土部门批复的公路工程的土地报批业绩。 |

注：1、业绩证明文件须附合同或中标通知书、省级及以上国土部门的批复文件复印件。

2、时间以合同签订时间为准。

附录 3   资格审查条件（主要人员最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 1、测绘类或土地规划类专业中级及以上技术职称； 2、需与投标单位签订劳动合同并缴纳2017年2月、3月、4月连续3个月的投标企业基本养老保险 | 自2014年1月1日以来无行贿犯罪记录（以检察机关档案为准，中标候选人公示期间查询 |

注：1、投标文件中提供项目负责人的身份证、职称证书复印件；项目负责人与投标单位签订的劳动合同和社保机构出具并盖章的2017年2月、3月、4月连续3个月份的投标企业基本养老保险缴纳清单复印件。

附录 4   资格审查条件（信誉最低要求）

| 标段 | 信誉要求 |
| --- | --- |
| 土地报批标段 | 1、不存在“投标人须知”第 1.4.3 项的情形； 2、投标人自2014年1月1日以来无行贿犯罪记录（以检察机关档案为准，中标候选人公示期间查询）。 |

投标人须知正文部分

- 1. 总则

- 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段土地报批技术服务项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

- 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3 招标范围、计划工期

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段的资质条件、能力和信誉等（见招标公告）；

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）被列入经营异常名录的；

（13）在最近 三 年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标预备会后，投标人应按投标人须知前附表规定的时间和方式提出问题，招标人按投标人须知前附表规定的时间和方式对投标人所提问题进行澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 2. 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）投标文件格式；

（6）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和方式提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将按投标人须知前附表规定的时间和方式进行，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人另行通知投标截止时间。

2.2.3投标人自行关注浦江公共资源交易网站信息，并下载相关澄清内容，网上发布内容视为已送达相关投标人，也不需要书面确认是否收到。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标须知前附表规定的时间前，招标人可以修改招标文件，并在浦江公共资源交易网上进行发布。若修改招标文件的时间超出投标须知前附表规定的时间，但修改内容不影响投标文件编制的，则不延长投标截止时间；如果修改内容影响投标文件编制的，则招标人另行通知投标截止时间。

2.3.2投标人自行关注浦江公共资源交易网站信息，并下载相关招标文件补遗文件，网上发布内容视为已送达相关投标人。因投标人未及时知悉招标文件补遗内容而引起投标文件无效或废标的，由投标人自行承担责任。

- 3. 投标文件

- 3.1 投标文件的组成（投标文件由下列3.1.1至3.1.3组成，并装订成一册）

3.1.1 投标书格式部分

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）投标保证金缴纳凭证复印件；

（4）投标企业银行基本账户开户许可证复印件（由于账户变更、升级等引起的基本账户变动时，还需附开户银行出具的相关证明资料）；

（5）投标人须知前附表规定的其他材料（本项无表格，需要时由招标人用文字提出）。

3.1.2资格审查资料

投标人须提供的资格审查资料详见本章第3.5条规定。

3.1.3 投标人认为需提供的其他资料。

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应根据相关规定以及本招标文件规定的工作内容和服务期要求等，自行测算服务费用。

3.2.2 本项目采用最低投标价法，由各投标人根据本项目的招标要求，考虑市场价格、企业自身实力等，在不高于招标人设定的最高投标限价基础上自行填报报价，投标人的投标报价超出最高投标限价的作否决投标处理。

本项目最高投标限价为  22 万元。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第五章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，认定为投标保证金有瑕疵。

3.4.3招标人在县公共资源交易网发布退款通知，详见前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：详见前附表。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “资格审查申请表”并附以下材料：

详见前附表3.5.1条。

由评标小组对投标报价最低的前3名投标人的资格审查资料进行审查，审查未通过的按否决投标处理，当通过资格审查的投标人少于2名时，按排名顺序依次递补至2名（投标时资格后审资料原件与投标文件一起递交，当对投标人提交的资料有异议时，将对投标人提供原件资料进行核查，投标人提供的原件资料不齐全或与投标复印件不一致的，资格审查不予通过）。

- 3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按招标文件规定要求签字、盖章。招标文件规定应由投标人的法定代表人签字之处，投标人委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.6.4 投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 4. 投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本、副本可合并包装和密封在密封袋里。密封袋封面应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

- 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第2.2.2条规定的投标截止时间前由本单位法定代表人或经其授权的委托代理人（授权委托人递交投标文件的，尚应出示授权委托书原件）凭本人身份证原件和浦江县建设工程购标确认书递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：见投标人须知前附表。

- 4.3 投标文件的补充、修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表第2.2.2条规定的投标截止时间前，投标人可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人补充、修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。

4.3.3 补充、修改的内容为投标文件的组成部分。投标人的补充、修改或撤回通知应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样。

4.3.4投标人在投标截止时间以后，不得补充、修改投标文件。

4.3.5投标人在投标截止时间止至招标文件规定的投标有效期满之前的这段时间内，不得撤回其投标文件，否则其投标保证金不予退还。

- 5. 开标

- 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第2.2.2条规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人参加开标会议人员详见投标人须知前附表10.6条规定。若参加开标会议人员未出席或途中缺席视同承认开标过程和开标结果。

- 5.2 开标程序

5.2.1开标会议由招标人主持，主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）由投标人或公证人员按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）按投标报价从低到高进行排序，取前三名投标人对其资格审查、初步评审内容资料进行审查，当出现投标报价相同情形时，现场抽签决定排序先后；

（8）现场宣布开标结果；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认，投标人代表未在开标记录上签字确认的，视为默认开标结果；

（10）开标结束。

5.2.2按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退还给投标人；按规定宣布为废标的投标文件，不予评审。

5.2.3招标人在招标文件要求提交的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。

5.2.4开标后，投标人代表应当对开标结果进行签字确认，若发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致的，应当在签字确认前提出，并经相关人员核实后，当场予以纠正。

- 6. 评标

- 6.1评标小组的组建

- 6.1.1评标由招标人依法组建的评标小组负责。人数以及技术、经济等方面专家的确定见投标人须知前附表。

- 6.2 评标过程的保密

6.2.1公开开标后直至授予中标人止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料与评标有关的其他任何情况均应严格保密；

6.2.2合同授予后，招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作出任何解释。

- 6.3资格审查

6.3.1由评标小组对摇号产生的预中标候选人的资格审查资料进行审查，资格审查未通过的，不得推荐为中标候选人。

6.3.2项目部人员组成必须符合项目部人员组成表中的要求，若国家相关法律法规、规章和建设行政主管部门对项目部组成人员另有规定的，中标人在签订合同前按规定予以配备。

- 7. 合同授予

- 7.1 定标方式

7.1.1招标人依据第三章规定的评标办法确定中标候选人，中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2招标人收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，15日内确定中标人。中标候选人在浦江公共资源交易网公示2日，如无异议，则确定中标候选人为中标人；如中标候选人存在中标无效的情况，招标人按规定重新招标。

7.1.3招标人在中标候选人公示至确定中标人前，将对中标候选人的企业及拟派项目负责人进行查询，企业及拟派项目负责人不符合招标公告规定或拟派项目负责人因发生犯罪被判刑在执行期内的，取消中标资格。

7.1.4中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，按招标文件的规定，其投标保证金不予退还。给招标人的损失超过投标保证金数额的，放弃中标权的中标候选人应当对超过部分予以赔偿。

7.1.5在中标候选人公示期间，招标人可以对中标候选人的企业诚信履约、社会信誉等情况进行调查。若调查后发现拟确定中标的中标候选人的企业诚信履约、社会信誉等不佳或存在其它违法、违规行为的，招标人可以形成书面调查材料向有关行政监督部门进行处理。

- 7.2 中标通知

7.2.1在本章第3.3款规定的投标有效期内，书面决标报告报县行政监督部门备案后，招标人应当以书面形式向中标人发出中标通知书。同时将中标结果公告在浦江公共资源交易网上（网上公告中标结果视为将中标结果送达各投标人）。

7.2.2尽管有本须知7.1条规定，招标人不受合同授予报价最低的投标人或所有投标人的约束，招标人在发出中标通知书前任何时候均有权拒绝任何投标。

- 7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.3履约保证金分三部分：其中质量履约保证金40%、工期履约保证金30%、项目管理班子人员到位履约保证金30%。

7.3.4中标人在项目实施过程中，在施工进度符合计划进度要求，且质量、人员到岗符合合同约定的条件下，待完成所有土地报批工作，并取得建设用地批复文件后，凭建设单位书面意见到浙江省浦江县公证处办理履约保证金的退还手续。

- 7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 8. 结算方法

中标服务费一次性包干，今后不予调整。服务费中包括现场调查、勘测费，各阶段报批文件编制费、工本费，差旅费用，有关评审所需费用，以及管理费、利润、规费、税金等完成招标范围工作所需全部费用。

- 9重新招标和不再招标

- 9.1重新招标

- 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

- （2）经评审后否决所有投标的；

- （3）若存在候选人中标无效的情况，招标人决定重新招标的。

- 9.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 10. 纪律和监督

- 10.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 10.3 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 10.4 投诉

就招标文件、开标、评标结果等事项进行投诉的，应当先向招标人提出异议。

对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。未能在3日内作出答复的，相应的截止时间应顺延。

对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，或告知解决处理的方法，做好记录后，才能继续进行开标。

对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

就招标文件、开标、评标结果等事项投诉的，应当先向招标人提出异议。未先向招标人提出异议或逾期提出异议，视为放弃投诉权利。

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向招标人或有关行政监督部门投诉。

附件 1：

## 工程概况及招标范围

一、工程概况

1. 本次招标项目浦江县G351国道联盟至兰溪界段工程，起点位于联盟村南侧（起点桩号K0+000，接顺351国道浦江郑家坞至联盟段终点），路线利用新S210省道向南侧布线，途径樟畈、珠红村石马村、蓬店，之后在桩号K2+873处开始起坡，并与S210省道分离，然后路线在杨田周西侧设置互通，上跨浦横线、浦阳江，然后在K3+950处进入杨田周隧道，隧道长0.99KM，然后向西南直至项目终点（浦兰交界处K7+938.058）。

该项目建设标准为一级公路，设计速度80km/h，路基宽36.0m，路基挖方17.7395 万m2，填方24.9053万m³,路面37.994千m2，桥梁752.94m/4座，隧道3038m（全长3955 m）/2座。项目征用土地2约300亩（占用土地为527.6亩），拆迁房屋1731.2 m2（建筑面积）。

2. 服务时间要求：2017年6月30日前取得土地预审批复；2017年12月31日前取得土地利用总体规划落实方案批复；2018年12月31日前完成所有土地报批工作，并取得建设用地批复文件。

二、招标范围

负责完成本项目的土地勘测、土地报批工作。具体如下：

（1）负责依据甲方提供的规划红线，完成各种地类、数量的核实统计，并编制各种土地报批所需图件；

（2）负责完成该项目用地预审资料编制；

（3）负责完成该项目土地利用总体规划落实方案编制，并协助对方案的听证论证、完成相关权限部门规划审批工作；

（4）负责完成标准农田占补方案编制、组件、上报市国土局、农业局备案审批工作；

（5）负责农用地转为建设用地方案的材料编制、组件、上报相关权限部门审批工作。

附表一：开标记录表（招标代理机构备用）

（项目名称）开标记录表

开标时间：      年    月    日    时    分

开标地点：

（一）唱标记录

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 项目负责人 | 投标报价（元） | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的标底（如果有） |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）开标过程中的其他事项记录

（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人代表：                记录人：                 监标人：

年      月      日

附表二：问题澄清通知（招标代理机构备用）

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方在     年    月    日    时前将以下问题以书面形式予以澄清、说明或者补正并递交至（地点）                    或接受询标。

1、

2、

3、

4、

5、

（项目名称）招标评标委员会

年       月       日

附表三：问题的澄清（投标人备用）

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年     月     日

## 第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审 标 准 | 投标人名称 |  | 与营业执照副本、资质证书副本一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 加盖单位公章，并有法定代表人或其委托代理人签字或盖章 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第五章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标 准 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 |  | / |
|  |  | 资质等级 |  | 符合资格审查条件（最低要求） |
|  |  | 项目负责人 |  | 符合资格审查条件（最低要求） |
|  |  | 业绩 |  | 符合资格审查条件（最低要求） |
|  |  | 项目部组成人员 |  | 招标人要求的项目部人员应符合项目部人员组成表中的要求，企业填报的其他人员除有弄虚作假外不予审查。 |
|  |  | 其他 |  | 符合资格审查条件（最低要求） |
| 2.1.3 | 响 应 性 评审标准 | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 服务期 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 投标报价 |  | 不高于招标人设定的最高限价 |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1 项及招标公告4.5条规定且投标单位在金华市公共资源交易中心浦江县分中心提供的本项目投标保证金足额到账清单内。 |
|  |  | 权利义务 |  | 相关承诺符合或优于 “合同条款及格式”的相关规定 |
| 2.2 | 详细审查 | 低于成本的判定 | 经评标委员会分析，投标人的投标报价明显低于企业成本价，有降低质量、不能诚信履约可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行澄清或说明。如投标人未在规定期限内做出澄清或说明，或所作澄清或说明不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定该投标为无效标。 |  |
|  |  | 中标候选人 | 通过初步评审、低于成本判定，且投标报价最低的两名投标人按投标报价从低到高进行排序，分别确定为第一、第二中标候选人，当出现投标报价相同情形时，现场抽签决定排序先后。 |  |
| 3 | 评 标 程 序 | 详见评标办法正文部分 |  |  |
| 3.1.2 | 废标条件 | 详见本章附件B：预中标人否决投标或中标无效的情形 |  |  |

评标办法正文部分

根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标小组和评标方法暂行规定》（国家计委等七部委联合令等12号）、《工程建设项目施工招标投标办法》（国家计委等七部委联合令第30号）、《浙江省建设工程招标投标管理条例》、浦政〔2010〕25号文件要求等有关法律、法规，结合本工程实际，遵循公平、公正、科学、择优的原则选择中标人，制定本办法。

（一）评标组织

评标工作由评标小组负责。评标小组成员按有关规定产生。

评标全过程由浦江县交通运输局负责指导监督，浙江省浦江县公证处现场公证。

（二）评标标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格后审标准：见第二章投标人须知3.5款中资格后审须知内容。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

### 3、评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）附件B情形中的任何一种情形。

#### 3.2 详细评审

3.2.1低于成本的判定。经评标委员会分析，投标人的投标报价明显低于企业成本价，有降低质量、不能诚信履约可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行澄清或说明。如投标人未在规定期限内做出澄清或说明，或所作澄清或说明不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定该投标为无效标，作否决投标处理。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

- 附件B 预中标人否决投标或中标无效的情形

B0.总则

本附件所集中列示的预中标人中标无效的情形，是本章“审查办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的中标无效情形的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1. 投标人或其投标文件有下列情形之一的，应否决其投标或认定其中标无效：

B1.1有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

B1.2 投标人不符合国家或招标文件规定的资格条件的；

B1.3 投标文件未按招标文件规定要求签字或盖章的；

B1.4  同一投标人提交两份及以上不同的投标资料，且未声明哪一份有效的；

B1.5  未按规定足额缴纳投标保证金或投标保证金有瑕疵的；

B1.6 投标人不按招标人要求澄清、说明或补正的；

B1.7未按招标文件规定编制投标资料或投标资料实质性内容前后不一致或投标资料内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

B1.8资格后审资料原件提供不齐全或资格审查部分文件中提供的资格后审资料复印件与原件不一致或未附资格审查资料复印件的；

B1.9在形式评审、资格评审、响应性评审中，认定投标人的投标不符合评审办法前附表中规定的任何一项评审标准的；

B1.10 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

B1.11 投标文件附有招标人不能接受的条件的；

B1.12 经评标委员会三分之二及以上成员一致认定的其他应否决其投标的情况；

B1.13 不符合招标文件中规定的其他实质性要求或存在法律、法规、规定的其它情况的。

## 第四章 合同条款及格式

技术服务合同

项目名称：                                 分

委托方(甲方)：              （盖章）      的

受托方(乙方)：             （盖章）        的

签订时间：                                 飞

签订地点：                                 的

有效期限：                                 飞

土地报批技术服务合同

甲方： 
法人代表：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方： 
法人代表：

地址：

联系人：

联系电话：

按照《中华人民共和国土地管理法》及相关法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方               公路工程土地报批技术服务工作，经甲、乙双方协商一致签订本合同，供双方遵守执行。
一、工作范围
     本次招标项目浦江县G351国道联盟至兰溪界段工程，起点位于联盟村南侧（起点桩号K0+000，接顺351国道浦江郑家坞至联盟段终点），路线利用新S210省道向南侧布线，途径樟畈、珠红村石马村、蓬店，之后在桩号K2+873处开始起坡，并与S210省道分离，然后路线在杨田周西侧设置互通，上跨浦横线、浦阳江，然后在K3+950处进入杨田周隧道，隧道长0.99KM，然后向西南直至项目终点（浦兰交界处K7+938.058）。

该项目建设标准为一级公路，设计速度80km/h，路基宽36.0m，路基挖方17.7395 万m2，填方24.9053万m³,路面37.994千m2，桥梁752.94m/4座，隧道3038m（全长3955 m）/2座。项目征用土地约300亩（占用土地为527.6亩），拆迁房屋1731.2 m2（建筑面积）。
二、双方的责任和义务
       1、甲方的责任和义务
   (1)负责提供项目建议书、规划选址、可行性研究、地质灾害危险性评估、压覆重要矿产资源评估、环境评估、水资源保护评估等批复文件；
  (2)负责提供项目土地报批必备基础数据资料；
  (3)负责协调、处理土地报批工作中必须由甲方协调、处理的问题；
  (4)负责按照协议约定的付款方式按时向乙方支付费用。
  2、乙方的责任和义务
    负责完成本项目的土地勘测、土地报批工作。具体如下：

（1）负责依据甲方提供的规划红线，完成各种地类、数量的核实统计，并编制各种土地报批所需图件；

（2）负责完成该项目用地预审资料编制；

（3）负责完成该项目土地利用总体规划落实方案编制，并协助对方案的听证论证、完成相关权限部门规划审批工作；

（4）负责完成标准农田占补方案编制、组件、上报市国土局、农业局备案审批工作；

（5）负责农用地转为建设用地方案的材料编制、组件、上报相关权限部门审批工作。 
三、时间要求
    2017年6月30日前取得土地预审批复；2017年12月31日前取得土地利用总体规划落实方案批复；2018年12月31日前完成所有土地报批工作，并取得建设用地批复文件。

若本项目因国家产业政策、情况，双方可另行协商具体工作周期和工作内容，签订补充协议。
四、合同金额及支付方式
  1、合同金额大写：                （￥：            ），合同价格一次性包干，今后不予调整。
  2、合同费用支付方式。
  (1)取得土地预审批复后10日内，甲方支付合同价的10%；

(2) 取得土地利用总体规划落实方案批复后10日内，甲方支付合同价的50%
  (3)所有土地报批工作完成，并取得建设用地批复文件后，支付剩余款价。
五、违约责任
  （1）如因乙方工作质量方面原因造成项目不能通过评审、取得批复而发生返工的，返费用由乙方自行负责。

（2）非乙方责任造成对材料修改或重新开展现场作业等返工情况的，返工的费用由甲负责。
  （3）如因客观因素或甲方未能及时履行本合同第二条所规定的义务(包括甲方未能按定时间提供必备材料)，经甲、乙双方协商，乙方可按甲方延误的时间顺延工期。
  （4）如因乙方自身原因未能按工作计划完成各阶段的工作时，乙方应采取紧急措施补，如果因乙方责任导致项目工作没有如期完成，甲方可减付合同有关费用。
  六、解决争议的方法
  在本合同履行过程中双方发生争议的，由双方协商解决。双方无法协商解决时，可向浦江县人民法院提起诉讼。
  七、附则
   本合同自签订之日起生效，双方履行完合同约定的义务后，本合同自行终止。甲乙双因故需变更本合同时，应以书面形式提前通知对方，在有关遗留问题未达成新协议前，本合同继续有效。
  本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
  本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份。具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                                                        乙方（盖章）：

法定代表人：                                                           法定代表人：

或委托代理人：                         或委托代理人：

年  月  日                            年  月  日

附件一：廉政合同

廉政合同

根据《在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，          （项目名称）的发包人           （发包人全称，以下简称“甲方”）与该工程       承包人                （承包人全称，以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1．甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行           项目合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同本合同有关的业务等活动。

3．乙方的义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通运输主管部门予以通报限制投标。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为甲方和乙方签署之日起至合同失效日止。

7．本合同作为             项目合同的附件，与合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式四份，由甲乙双方各执—份，送交甲乙双方的监督单位各一份

甲方：                （盖单位章）      乙方：                （盖单位章）

法定代表人                             法定代表人

或其委托代理人：            （签字）   或其委托代理人：            （签字）

年    月    日                             年    月    日

## 第五章	投标文件格式

投  标  文  件

（封面）

项目名称：                              发GV吧

投标文件内容：           投标书及资格后审

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年     月     日

## 一、投标书格式部分

## 目    录

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）投标保证金缴纳凭证复印件；

（4）投标企业银行基本账户开户许可证复印件（由于账户变更、升级等引起的基本账户变动时，还需附开户银行出具的相关证明资料）；

（5）投标人须知前附表规定的其他材料（本项无表格，需要时由招标人用文字提出）。

## 投标函

（招标人全称）       ：

1、经现场踏勘和研究                      项目招标文件的全部内容后，我方愿以人民币大写         元（￥：        ）的投标报价，按本项目招标范围、任务及相关服务进行投标。

2、一旦我方中标，我方保证在收到中标通知书规定的期限内与你方签订合同协议书，并在合同所规定的期限内完成各项任务。

3、项目负责人姓名：               性别：          年龄：       现任职务：         职称：

4、如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金，共同地和分别地承担责任。

5、我方承诺在本投标文件有效期内，本投标函对我方具有约束力，并随时接受中标。

6、在合同协议书正式签署生效前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7、我方以金额为人民币（大写）        元（RMB:￥          元）的投标保证金已按规定递交。

投标人（盖章）                  单位地址：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

邮政编码：                 电话：               传真：

开户银行名称：

开户银行账户：

日期：      年   月   日

## 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                          （盖章）

年        月        日

## 授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、参加开标会议、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投  标  人：                        （盖章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字或盖章）

身份证号码：

年        月     日

（此格式除投标文件中编入外，开标时需另行携带一份查验身份，含授权委托人身份证复印件）

## 资格审查资料部分

## 目录

资格审查部分（具体内容详见投标人须知第3.5条资格审查资料）

“投标人基本情况表”并附以下材料：

1．企业营业执照副本复印件；

2．企业资质证书副本复印件；

3．项目部人员组成表（详见附件，提供项目部组成人员与投标单位签订的劳动合同和社保机构出具并盖章的2017年2月、3月、4月连续3个月份的投标企业基本养老保险缴纳清单复印件；项目负责人测绘类或土地规划类中级及以上技术职称证书、其他人员的相关上岗证书复印件；项目负责人身份证等）；

4．企业2014年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过的公路项目土地报批业绩的合同或中标通知书、省级及以上国土部门批复文件复印件；

5.浦江县建设工程投标承诺书（格式附后）；

6.根据招标公告、招标文件要求投标人应提交的其他资料。

（一）投标人基本情况表

投标人名称

注册地址	邮政编码

联系方式

联系人	电	话

传真	电子邮件

法定代表人	姓名	技术职称	电话

技术负责人	姓名	技术职称	电话

成立时间	员工总人数：

资质等级

高级职称

计量认证证书号

其中	中级职称

营业执照号	各类注册人员

注册资金

基本帐户开户银行

基本帐户帐号

经营范围

备注

注：1．在本表后应附企业法人营业执照副本的复印件、资质证书副本等复印件。上述所有执照、证书复印件均应加盖投标人单位章。

（二）2014 年 1 月 1 日以来完成的类似项目情况表

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

项目等级

项目总投资

合同价格

承包范围

服务期

项目负责人

项目完成情况

项目描述

备	注

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、项目完成情况：投标人应根据项目实际完成情况进行填报。

3、本表后应附中标通知书或合同协议书的复印件、省级及以上国土部门批复文件，二者缺一不可，否则业绩不予认可。上述资料中的单位名称与投标人名称必须一致（单位名称发生合法变更的除外，但需提供合法变更的有效文件），否则业绩不予认可。

（三）正在进行的实施和新承接的项目情况表

起讫时间	项目概况	发包人名称	计划完成日期	备注

注：1、投标人应如实将正在实施中或已中标还未签订合同（包括已签订合同但尚未开始）的项目情况填入本表中。

2、项目概况包括：项目名称、规模、总投资、服务期、项目负责人。

3、本表后须应附中标通知书或合同协议书的复印件。

（四）拟委任的主要人员汇总表

拟在本项目中担任的

姓名	年龄

职务	技术职称	工作年限

类似工作

经验年限

注：1.本表填报的人员应满足“投标人须知前附表”附录 3 的要求，实施过程中招标人有权要求中标人根据现场需要及时配备相关人员。

2.本表后应附项目部组成人员与投标单位签订的劳动合同和社保机构出具并盖章的2017年2月、3月、4月连续3个月份的投标企业基本养老保险缴纳清单复印件。

（五）拟委任的主要人员简历表

拟委任职务	项目负责人	其他人员	......

姓名/年龄

职务/职称

学历

（毕业时间、校名、专业）

经历

（何时在哪些项目中任何

职务）

备注

（在何其他特长，受过哪

些奖励）

说明：1、本表后应附有有效证件的清晰可辨的复印件（包括职称证、身份证、资格证书等）。

（六）投标人信誉情况表

投标人应针对第二章“投标人须知前附表”附录 4 的要求，在此对其信誉情况作出说明。

浦江县建设工程投标承诺书

为体现本企业自觉遵守国家、浙江省和浦江县有关招投标法律、法规、规定以及自觉维护浦江县招投标秩序的决心，特作出如下郑重承诺：

1、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加                           项目的投标。

2、严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》等相关法律、法规、规章的规定和浦江县现行相关招投标管理规定，自愿接受相关行业行政主管部门及有关招投标监督管理部门的监督管理。

3、本公司法定代表人授权代表在参与投标、开标、询标、中标、异议、投诉、被调查询问等所有与招投标相关活动中的一切行为均代表本公司，由此产生或者可能产生的一切后果均由本公司承担。除非办理了相关的委托变更手续，否则授权委托持续有效。

4、在投标、开标、评审、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

5、本企业及拟派项目负责人都不存在招标公告规定的被限制投标或有不良行为记录情形之一。

6、不与招标人、招标代理或其他投标人相互串通投标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7、不以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标。

8、不出让或者出租资格、资质证书供他人投标。

9、不违法转包、分包，并建立健全工程项目施工及财务管理。

10、遵守开标会议纪律，维护开标场所秩序，服从工作人员指挥。

11、不以低于企业成本的报价竞标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

12、按照法律法规、浦江县有关规定和招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉（信访、举报），不无理投诉（信访、举报）。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

13、积极主动配合浦江县相关行业行政主管部门及其他招投标监督管理部门的调查。如实提供有关资料及情况，不拒绝、隐匿或伪报，及时、全面地回答问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为本企业及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

如本企业违反上述承诺事项之一的，同意招标人不予退还投标保证金，若我公司已被确定为中标候选人或中标人的，同意被取消中标资格且不予退还投标保证金；给招标人造成损失的，依法承担相应赔偿责任。并无条件接受浦江县相关行业行政主管部门或招投标监督管理部门作出的任何处理决定，并由本公司依规定承担相关经济和行政责任，对此，本公司无异议。

承诺企业名称（盖章）：            法定代表人（签字或盖章）：

企业地址：

企业电话：                         企业传真：

填写日期：    年   月   日