网址： www.gzggzy.cn

招标文件

项目编号：CZ2017-0301

项目名称：广州市水务局机关服务中心水务应急调度监控中心多源空间数据整合共享支撑平台建设采购项目

项目类别：服务类

广州公共资源交易中心

2017年6月6日

温馨提示：供应商投标特别注意事项

- 参加投标之前，供应商应确认企业信用档案是否办理、预存工本费账户中的存款额度，以免出现企业信用档案不能被使用以及预存工本费账户中的存款额度不足等问题。上述情况有可能导致投标报名信息无法导入广州公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）政府采购交易系统。综合信用评价得分计算的具体时间请参阅《关于公共资源综合信用指数计算时间的说明》（见本项目招标公告附件）。

- 一律不接受纸质投标文件，只接受具备法律效力的电子投标文件。供应商参加投标前，应当到依法设立的电子认证服务机构在交易中心设立的办理点，办理CA数字证书和电子签章。

- 如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子招标文件来制作电子投标文件，否则投标时将无法正常递交电子投标文件。

- 电子投标文件需在递交投标文件截止时间前完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得回执。逾期送达或错误投递方式送达的投标文件交易中心恕不接收。

- 对收取投标保证金的项目，只接受以银行转账方式交纳投标保证金，投标保证金到账后须登录银行网页将投标保证金绑定本项目，方为完成投标保证金交纳程序。由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前二个工作日转账并绑定。

- 加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

- 投标人报价低于最高限价60%的，必须在投标文件中说明报价理由。

- 对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

- 联合体投标的，供应商录入投标信息时，须将联合体所有成员单位的全称录入交易中心政府采购交易系统。

- 评标委员会评标时，对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业库登记的信息，请供应商及时维护、更新企业库的信息，确保其有效性。

- 供应商一旦依法被确认为中标、成交供应商，其投标（响应）文件中的相关内容（主要中标或者成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等），将会随中标、成交结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。

- 交易中心为采购代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

# 广州市水务局机关服务中心水务应急调度监控中心多源空间数据整合共享支撑平台建设采购项目

# 招标公告

广州公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）受广州市水务局机关服务中心(以下简称“采购人”)的委托，就以下政府采购项目进行公开招标，拟邀请合格的国内投标人参加投标。有关事项公告如下：

一、招标项目简介

（一）项目名称：广州市水务局机关服务中心水务应急调度监控中心多源空间数据整合共享支撑平台建设采购项目

（二）项目编号：CZ2017-0301

（三）项目类别：服务类

（四）采购预算（最高限价）：人民币3126900元

（五）采购内容及需求（包括采购货物或服务的数量、用途、简要规格描述或项目基本概况介绍、落实的政府采购政策）：

1.数量：1项；

2.采购内容：广州市水务应急调度监控中心多源空间数据整合共享支撑平台建设；

3.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录）。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。

二、投标人资格要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权；

（二）本项目接受联合体投标，联合体家数不超过2家。

三、招标文件公示

公示时间：2017年6月6日至2017年6月13日

四、报名及购买招标文件

（一）投标报名时间：2017年6月6日公告之时起至2017年6月26日 23:59

（二）获取招标文件方式：自行在本公告附件内下载

（三）投标报名方法：

1.报名前，供应商已办理交易中心供应商信用档案（办理方法在本公告附件内下载）；

2.本项目运用公共资源交易综合信用指数（以下简称“信用指数”），综合信用评价得分计入综合评分，请供应商根据《公共资源交易综合信用指数评价标准》对相关资料进行登记或更新，详见本招标公告附件；

3.登录交易中心网站投标人服务专区完成本项目报名信息登记；

4.交纳招标文件工本费，为150元/套（具体交纳方法在本公告附件内下载）。

五、踏勘现场及招标答疑会

（一） 本项目不需要踏勘现场

（二） 本项目不需要现场招标答疑会

六、递交投标文件

（一）递交投标文件方式：在交易中心网站会员专区上传

（二）递交投标文件时间：2017年6月6日公告之时起至2017年6月27日 9:00

（三）递交投标文件截止时间和开标时间：2017年6月27日 9:00

（四）投标文件解密时间：2017年6月27日 9:00-2017年6月27日 10:00

解密完成后及时公布开标结果

（五）开标地点：广州市天河区天润路445号广州公共资源交易中心（太阳广场）四楼

（六）对要求原型演示或答辩的项目，请投标人在开标时间前到达交易中心等候。样板室或等候地点：广州市天河区天润路445号广州公共资源交易中心（太阳广场）四楼。

七、采购信息发布及结果公告网站

广东省政府采购网（www.gdgpo.com）

广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）

广州公共资源交易中心网（www.gzggzy.cn）

八、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

（一）采购人

采购人名称：广州市水务局机关服务中心

采购人地址：市水务局401

联 系 人：丘慧龙 联系电话：(020)38457694

（二）采购代理机构

名称：广州公共资源交易中心

地址：广州市天河区天润路333号  邮编：510630

对外办公时间：工作日8:30～12:00，14:00～17:30

服务热线：

1.业务咨询：(020)28866000-0  传真：(020)28866414

2.CA数字证书及电子签章：(020)28866000转1

3.政府采购招标部（采购文件咨询）：赖俏怡（020）28866116

4.政府采购交易部（项目开标、评审咨询）：（020）28866425

5.电子投标技术支持电话：（020）28866000转3再转2、15360503495、15360503496（工作日服务时间：每天8:30-17:30）

6.政府采购审核部（质疑受理）：（020）28866163

广州公共资源交易中心

2017年6月6日

附：交易中心位置图

# 第一章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

## 名词解释

### 采购代理机构：是指广州公共资源交易中心 (简称交易中心)。交易中心是整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。交易中心不以任何身份出任评委会成员。

### 采购人：是指广州市水务局机关服务中心，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

### 投标人：是指从交易中心购买招标文件并提交投标文件的供应商。

### 招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

### 电子投标文件：是指使用广州公共资源交易中心提供的投标文件管理软件制作的投标文件。

### 电子签名和电子签章：是指广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书和电子签章，供应商应当到上述服务机构在广州公共资源交易中心设立的办理点办理。电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

### 日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 采购信息发布网站：广东省政府采购网（www.gdgpo.com）、广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）和广州公共资源交易中心网（www.gzggzy.cn）。

## 一般要求

### 投标的费用

### 不论投标的结果如何，投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

### 中标供应商在下载打印电子《中标通知书》前应向交易中心交纳代理服务费，收款银行帐号以中标结果公告指定的银行帐号为准。

### 代理服务费根据广东省物价局粤价函〔2013〕1233号规定标准，以采购额按差额定率累进法计算，如下表：

| 采购额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购额≤100万元 | 1.2% | 1.2% | 0.8% |
| 100万元＜采购额≤500万元 | 0.88% | 0.64% | 0.56% |
| 500万元＜采购额≤1000万元 | 0.64% | 0.36% | 0.44% |
| 1000万元＜采购额≤5000万元 | 0.4% | 0.2% | 0.28% |
| 5000万元＜采购额≤1亿元 | 0.2% | 0.08% | 0.16% |
| 1亿元＜采购额≤5亿元 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| 5亿元＜采购额≤10亿元 | 0.028% | 0.028% | 0.028% |
| 10亿元＜采购额≤50亿元 | 0.0064% | 0.0064% | 0.0064% |
| 50亿元＜采购额≤100亿元 | 0.0048% | 0.0048% | 0.0048% |
| 采购额≥100亿元 | 0.0032% | 0.0032% | 0.0032% |

### 注：本项目采购额为中标金额。

### 代理服务费交纳方式

中标供应商凭CA数字证书登录广州公共资源交易中心数字交易平台查询交纳金额，并选用以下三种方式交纳代理服务费:

（1）网上交纳（推荐）：中标供应商登录交易平台，选定“我是投标人（供应商）”-“投标人缴费管理”，选定交费项目，使用银行借记卡进行网上支付。

（2）汇款交纳：中标供应商将代理服务费汇入广州公共资源交易中心代理服务费指定账户（如下所示）后，将汇款信息（汇款单复印件、汇款单位名称、交费项目名称、项目编号、经办人手机号）以电子邮件形式发送到邮箱JYZXSFZY@QQ.COM。交易中心凭邮件信息办理确认收费。

（3）现场交费：中标供应商可到交易中心大厅西侧建设银行天润路支行专窗办理交费手续，然后到业务窗口提交缴款单（原件）、交费项目名称、项目编号、经办人手机号办理确认收费。

广州公共资源交易中心代理服务费指定账户信息：

收款单位：广州公共资源交易中心

开户银行：中国建设银行广州天润路支行

账号：44001583404059112025-0001

注：中标供应商在交费过程中输入的手机号码是领取网上电子发票的依据，请谨慎填写。中标供应商可凭上述经办人手机号登陆发票通网站“www.fapiao.com”或微信号“发票通”中下载电子发票用于报账。

### 招标文件的澄清和修改

### 交易中心对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，交易中心顺延递交投标文件截止时间。

### 更正公告为招标文件的组成部分，一经在交易中心网站发布，系统将自动通过电子邮件方式发送给已投标报名的供应商，视同已通知所有招标文件的收受人。

### 如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

### 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 关于联合体投标

### 对接受联合体投标的项目：

### 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

### 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

### 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

### 投标报名时，应以主体方名义报名，并须将联合体所有成员单位的全称录入广州公共资源交易中心信息系统，联合体名称需与共同投标协议签署方一致。

### 联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

### 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

### 联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小微企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小微企业声明函》。

### 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

### 关于分公司投标

### 对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

### 关于提供前期服务的供应商

### 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 关于中小微企业投标

中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

### 知识产权

### 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

### 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

### 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

### 纪律与保密事项

### 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

### 在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和交易中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

### 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

### 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

## 质疑与投诉

### 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或交易中心提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告发布之日。

### 质疑文件应当包括下列主要内容：

- 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、联系人及联系电话等；

- 质疑项目及编号、质疑事项；

- 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

- 提出质疑的日期。

### 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

### 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，交易中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理，同时交易中心将在企业信用档案中予以记录，对综合信用评价得分予以扣除。

### 质疑供应商对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

### 质疑受理部门：政府采购审核部

### 提交质疑文件地点：交易中心三楼政府采购审核部（法律事务部），质疑文件模板请自行在“交易中心主页-服务指南-资料下载-政府采购”下载。

### 本次采购活动中，交易中心对质疑回复等文件的送达方式为现场取件、邮寄或电子邮件（交易中心指定邮箱为：gzshenhebu@sina.com，该邮箱仅用于发送文件）。

## 投标要求

### 投标文件的制作

### 投标文件中，除规定采用交易中心企业信息库中登记的信息外，其他内容均以电子文件编制，其格式要求详见第五章说明。如因不按要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。

### 投标人应使用交易中心提供的投标文件管理软件对投标文件进行合成、电子签名、电子签章及加密打包。所有投标文件不能进行压缩处理。

### 如有对多个子项目投标的，要对每个子项目独立制作电子投标文件。

### 投标人不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

### 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

### 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

### ★投标人报价低于最高限价60%的，必须在投标文件中说明报价理由。

### 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

### 投标文件以及投标人与采购人、交易中心就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

### 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会交易中心，并书面报告本级人民政府财政部门。

### 投标人应承担其资格审查申请文件编制与递交所涉及的一切费用，在任何情况下交易中心对上述费用均不负任何责任。

### 投标文件的递交

### 投标人应在上传电子投标文件前，在交易中心信息系统中完成投标报名。

### 交易中心不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式投标。

### 于递交投标文件截止时间前，投标人将投标文件完整上传并保存在广州公共资源交易中心信息系统，且取得回执。时间以交易中心信息系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。如遇网络上传速度较慢情况，投标人也可选择到交易中心二楼自助服务区完成上传。

### 上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一业务数字证书进行上传操作。

### 交易中心对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

### 出现下述情形之一，属于未成功递交投标文件：

- 至递交投标文件截止时，投标文件未完整上传并保存的；

- 投标文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的；

- 投标文件损坏或格式不正确的；

- 未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

### 投标文件的修改与撤回

### 在递交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的投标文件，投标文件一经解密，将不允许修改或撤回。

### 在递交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

### 在递交投标文件截止时间起至投标有效期终止日前，投标人不能撤销投标文件，否则其投标保证金（如有）将不予退还，且交易中心有权将其撤销行为载入不良信用记录。

### 投标文件的解密

### 投标人须在规定的投标解密时间内，使用制作该投标文件的同一业务数字证书对投标文件进行解密，逾期未解密的投标文件作无效投标处理。

### 投标有效期

投标有效期为开标后90天。

在特殊情况下，交易中心可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并退还投标保证金（如有）；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

### 投标保证金

### 投标人应交纳投标保证金：人民币31000元整。

### 交易中心不接受现金、支票及汇票方式提交的投标保证金。

### 投标保证金交纳及绑定投标项目

### 投保证金应以投标人的名义汇入广州公共资源交易中心账户

### 收款单位：广州公共资源交易中心    开户行：工商银行广州太阳广场支行

银行账号：3602085729200173831-企业编号（说明：企业编号不足9位的，应在企业编号前加“0”补齐9位。例：若企业编号为654321，则转入银行账号应填写为3602085729200173831-000654321）。

供应商可自行使用CA证书登录交易中心政府采购交易系统，以“我是投标人”的身份在“政府采购保证金管理”菜单处查询工行保证金系统登录密码（银行将继续以短信方式将该密码发送至供应商首次转账时填写在备注栏的手机号码上），以此登陆办理投标保证金绑定操作，银行保证金系统咨询联系电话：020-87556157。

- 绑定项目

### 投标人汇款到账后，凭密码登陆银行网页：

### https://verify.gd.icbc.com.cn/index.jsp，登陆点击“绑定投标项目”，在下拉框选择投标项目，点击确认后，系统即冻结相应的投标保证金金额，投标绑定操作完成。绑定操作须在递交投标文件截止时间的1小时前完成。

### 在中标结果公告发出之日起5个工作日内，交易中心采用银行主动划账方式退还未中标供应商的投标保证金（如有）；在采购人与中标供应商签订合同、并上传《广州市政府采购项目合同签订确认书》后5个工作日内，退还中标供应商的投标保证金（如有）；在投标有效期内不能确定中标供应商的，在投标有效期满后五个工作日内，退还所有投标人的投标保证金（如有）。采购失败的项目，在采购结果公告后五个工作日内，退还所有投标人的投标保证金（如有）。投标保证金自动划回到投标人银行账号。

### 下列任何一种情况发生时，投标保证金（如有）将不予退还：

### 投标人在招标文件中规定的投标截止日起的投标有效期内撤销其投标的；

### 中标供应商无正当理由未能在规定期限内签订合同的；

### 中标供应商无正当理由放弃中标的。

# 第二章 采购人需求

合同签订后180个工作日内完成需求调研、软件设计和开发、实施部署，并依照《广州市财政投资信息化项目管理办法》等相关规定进行测评和验收。

2.1项目背景

2.1.1 现状描述

采购人电子政务以电子政务标准体系和水务标准体系为指导，按照多层架构的模式将系统自下而上分为基础设施层、信息资源层、应用系统层和业务展现层等多个层次；安全保障系统贯穿多个层次的体系。用户界面，支持平常使用的网页浏览器，支持 HTML、 XML、 AJAX 等技术；应用系统包括协同办公系统、行政执法业务系统、反腐倡廉智能化系统、门户网站、网上办事大厅等等；GIS平台为ESRI ArcGIS 9.3；数据库为Oracle10g。该Oracle数据库主要用于存储和管理水务数据中心数据，经观测其主数据库服务器CPU及内存的平均负载低于50%，备数据库服务器负载低于10%。目前，网上办事大厅等系统已迁移到广州市电子政务云平台。

广州市水务局作为水利行业的中心枢纽，其通过政务外网与广州市政府、广东省水利厅以及广州市水务局的下属（直属）分局进行网络通讯。广州市水务局网络拓扑示意如下：

广州市水务局网络拓扑示意图

（规划建设）

（规划建设）

（规划建设）

广州市水务局信息化建设总体技术框架

2.1.2存在问题

历史上，水利行业和供排水行业，因行业需求及应用标准的不同，造成了现有水务空间数据的多源多尺度性。这种多源多尺度性具体表现为数据存储格式的差异、空间基准不统一、数据语义标准的不统一、空间和时间的多尺度等多个方面，这导致了空间数据的共享和交换变得困难。

2.1.3 规划建设目标与规划建设内容

2.1.3.1规划建设目标

我市实行水务一体化管理，水务业务涵盖流域水系、城市河湖、城市供排水等自然水循环、社会水循环的各个环节。以水循环为机理的水务统一管理是科学治水的核心理念。地理空间信息是水循环各环节水务信息空间化的基础，是水务信息化建设的不可或缺的基础性信息资源；地理信息服务平台为水务信息提供空间基础，是水务信息交换共享与协调应用的载体，是实现水务业务基于水循环统一空间基础下的规划、布局、分析和决策的基础性支撑平台。

根据规划，2018年，广州市水务局将分期推进“广州市全域水系电子地图绘制”项目（以下简称“规划项目”）。从规划上看，本项目及规划项目皆属于水务地理信息服务支撑平台建设的一部分，共同服务于“构建全市权威的、唯一的、标准的水务地理信息数据库，为水务业务系统提供统一的水务地理信息服务，并持续更新”的规划目标。

2.1.3.2 规划建设内容

一、汇聚水务空间大数据，打造权威的、唯一的、标准的“水务一张图”。

“水务一张图”是全市权威的、唯一的、标准的水务地理信息数据库。该数据库包括水务基础空间库、水利工程空间库、排水设施空间库、供水设施空间库、水资源空间库、水务规划空间库、水务监测空间库和防灾减灾空间库等不同专题数据库。

广州市水务地理信息数据库结构示意图

二、建设水务地理信息服务支撑平台，提供统一的水务地理信息服务。

水务地理信息服务支撑平台是水务局信息化系统支撑层的重要组成，是基础性平台，主要包括平台标准规范体系、平台安全保障体系、支撑环境、水务地理信息数据库、水务地理信息服务平台等内容，其逻辑框架图如下图所示。

广州市水务地理信息服务支撑平台逻辑框架图

本项目建设内容规划项目建设内容

2.1.3.3  本项目与规划项目的关系

本项目与规划项目的关系，如2.1.3.2的“广州市水务地理信息服务支撑平台逻辑框架图”所示。

在构建统一水务地理信息服务支撑平台方面，本项目完成“平台标准规范体系”、“平台安全保障体系”、“统一门户”、“服务与组件”、“业务流程建模”、“空间数据服务”、“空间分析服务”、“接口服务”、“目录管理”、“GIS功能服务”、“数据整合与交换”、“平台运维监管”等内容；基于建成的框架，规划项目将进一步扩展或补充“平台安全保障体系”、“空间数据处理服务”、“空间分析服务”、“数据挖掘服务”、“知识服务”等内容。

在水务空间信息资源汇聚方面，本项目完成水务地理信息数据库的设计，并收集整编排水监测站数据、排水设施数据、供水设施数据、三防专题数据等空间数据；规划项目将进一步完善水务地理信息数据库的数据建设，补充或更新基础底图（包括政务电子地图、影像电子地图和晕渲图底图等）、水利工程空间数据、水务规划空间数据、水务监测空间数据等等。

另外，基于该水务地理信息服务支撑平台，规划项目还将建设服务于广州市河涌市水环境综合治理的专题应用子系统--“广州市全域水系电子地图信息系统”，系统包括河涌水系信息查询、城中村改造项目及城市微改造项目信息查询等功能。

2.1.4本项目建设目标

本项目作为广州市水务应急平台的数据整合支撑共享平台，旨在形成统一的水务数据标准、系统接入标准，构建水利多源空间数据资源集中、规范存储的统一管理平台，突破水务空间数据快速交换、全面共享的瓶颈，为水务应急提供综合信息共享和应用支撑服务，为实现基于一张图、一张网的水务应急一体化管理和统一指挥，提升市水务应急管理水平奠定数据基础。

2.1.5本项目建设内容

逻辑上，本项目是水务局信息化框架支撑层的重要内容，定位于为水务局各业务系统提供统一的水务地理信息服务。在水务局信息化建设总体技术框架中，本项目位于“信息资源层”之上，是“应用系统层”底部基础--“应用云（PaaS）”的重要组成部分。本项目的建设内容包括：支撑平台标准规范体系建设、水务地理信息服务支撑平台建设、水务空间数据整编等内容，具体如下：

一、水务应用及数据调研

调研局内各处室、局属单位，以及十一区水务行政部门的现有业务系统及其数据现状，梳理业务流程、应用需求。编写调研报告，报告内容包括现有系统情况、数据现状、业务流程、应用需求等方面。投标方需提供调研的交通保障。

二、政策法规收集整理

针对广州市水务应急多源空间数据整合共享支撑平台建设实施、管理、维护和长效机制建设等各方面的内容，收集整理国内水务行业的、国家-省-市三个层级的信息化管理办法、政策法规、标准，以及地理信息系统相关行业标准规范。

三、水务地理信息数据标准建设

为了规范广州水务地理信息数据标准，在收集国内相关水务信息化标准基础上，结合广州水务行业实际，制定广州市水务地理信息数据标准。水务地理信息数据标准包括水利空间数据标准、三防空间数据标准、排水设施空间数据标准和供水设施空间标准等四个大类。其中，每个大类的数据标准又包括水务基础地理信息数据、水务地理实体数据、水务电子地图、水务地名地址数据、水务三维景观数据、水务元数据等内容。

四、平台接口规范建设

为保障水务应急多源空间数据整合共享支撑平台及相关水务业务系统建设的可靠性和规范性，促进信息的共享与集成，制定多源空间数据整合共享支撑平台接口规范。

五、水务空间数据整编（供排水、水质监测、三防等专题空间数据）

收集整编水务空间数据，内容包括：广州市排水监测站的水质监测数据；广州市排水设施管理中心、广州市净水有限公司的排水管网数据；广州市自来水公司的水表地址信息；广州市三防办的水雨情监测数据。构建多远整合空间数据库。

六、多源空间数据整合共享支撑平台建设

完成水务地理信息数据库的设计，建设相应的数据库。

建设水务地理信息服务支撑平台，基于门户实现水务地理信息资源的统一管理，为其它业务系统GIS应用的二次开发，提供统一的水务地理信息服务。

开发数据接入接口，接入广州市排水设施管理中心数据、广州市排水监测站数据，和三防数据等。

2.1.6建设原则

1．标准化原则

软件设计应严格执行国际有关软件工程的标准，保证系统质量，提供完整、准确、详细的开发文档，为用户二次开发提供源程序；应用系统架构采用浏览器/服务器(Browser/Server)体系结构，程序架构上采用MVC(Model-View-Controller)模式，代码遵循所用编程语言的官方代码规范。工作流引擎的设计遵循基于BPMN（Business Process Modeland Notation业务流程建模与标注）的基本标准体系来建设。

2．先进实用原则

在技术上采用业界先进、成熟的软件开发技术，面向对象的设计方法，面向对象的开发工具。采用浏览器/服务器(Browser/Server)体系结构以支持Internet/Intranet网络环境下的分布式应用；客户/中间件/服务器(Client/Middleware/Server)体系结构与浏览器/服务器(Browser/Server)体系结构相结合的最先进的网络计算模式，分布式计算，采用公共对象请求代理体系结构标准；将先进的管理思想如资源管理等应用于系统中。通过部分数据客户端化的技术，防止网络瓶颈的出现，避免管理上的复杂性。

项目建设要力求最大限度地满足相关业务开展的工作需要，把对业务工作的支持作为第一要素进行考虑。用户接口和操作界面设计尽可能考虑人体工学，界面力求美观大方，操作力求简便实用。

3．开放性原则

系统应提供通用的接口模式保证可互连性，并保证系统的可移植性，不依赖于某一特定的计算机硬件系统和操作系统：同时保证系统设计的规范性，包括系统内部程序设计的规范、系统各模块之间接口的规范、系统内部与外部接口的规范和系统用户界面的规范，以便于同其它系统（包括业务子系统和外部系统）进行信息交互。

4．兼容性原则

系统建设采用浏览器/服务器(Browser/Server)架构，首先是对各类浏览器的兼容，支持用户使用各类浏览器访问。此外，本系统建设还应对操作系统兼容和硬件兼容。

5．整体性原则

系统建设要考虑项目的整体需求，由整体的逻辑模型过渡到整体的物理实现。在项目的建设过程和项目的结构内部，任何的需求和设计都遵循和服从整体的项目需求和设计目标。

6．共享性原则

系统建设要考虑与其它业务系统之间的数据交换和共享需求，利用统一的通用的技术构建信息资源共享架构。

7．安全保密原则

系统建设要采取全面的安全保护措施，具有防病毒感染、防黑客攻击措施，基础设施方面要在防雷击、过载、断电和人为破坏方面进行加强，保证具有高度的安全性和保密性。对接入系统的设备和用户，进行严格的接入认证，以保证接入的安全性。对关键设备、关键数据、关键程序模块采取备份、冗余措施，保证有较强的容错和系统恢复能力，确保系统能够长期正常运行。

8．可靠性原则

在项目的建设中，通过单元测试、集成测试等方式，保证系统的可靠性和稳定性。

9．实时性原则

在项目的建设中，通过合理地构建应用系统的基础设施系统、提高应用程序的响应速度来达到系统的实时性。

10．经济性原则

在项目的建设中，尽可能节省开支，采用适和的软硬件配置，避免重复建设和充分利用原有资源。

11．可扩展维护原则

为适应将来的发展，系统应具有良好的可扩展性和可维护性。软件设计尽可能模块化、组件化，并提供配置模块和客户化工具，通过一系列的组件和工具，使应用系统可灵活配置，优化流程，适应不同的情况；数据库的设计尽可能考虑到将来发展的需要。

2.2 业务功能需求

2.2.1 总体需求

为了提升广州市水务应急管理水平，实现基于一张图、一张网的水务应急一体化管理和统一指挥，本项目基于“资源整合、信息共享”的思路，基于门户，形成全局统一的用户中心，集成整合各部门原有系统；基于统一标准，整合多源空间数据，构建水务多源空间的水务地理信息数据库，建设全局统一的水务地理信息服务支撑平台，充分利用原有资源，服务于应急决策。

2.2.2硬件租赁需求

按相关要求，本项目将运行在广州市电子政务云平台上。需要租赁相应的虚拟机用做服务器及数据交换机。

本次租用云平台服务器6台，其中2台用于应用服务器、1台用于地理信息服务器、3台用于交换共享服务器，存储5000GB。

| 序号 | 分项名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用服务器租赁 | 北明软件 | 大型虚拟机（8核2.4GHz vCPU、32GB内存、100GB存储空间） | 台 | 2 |  |
| 2 | 地理信息服务器租赁 | 北明软件 | 大型虚拟机（8核 2.4GHz vCPU、32GB内存、100GB存储） | 台 | 1 |  |
| 3 | 数据交换服务器租赁 | 北明软件 | 标准虚拟机（4核2.4GHz vCPU、16GB内存、100GB存储空间） | 台 | 3 |  |
| 4 | 存储设备租赁 | 北明软件 | 数据存储(100GB、FC-SAN 裸容量） | 个 | 50 |  |

以上服务器的租赁期为1年。

参考报价如下：

| 序号 | 分项名称 | 规格 | 单位 | 租赁单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （元/年） |
| 1 | 大型虚拟机 | 8核2.4GHz vCPU、32GB内存、100GB存储空间 | 台 | 4300.8 |
| 3 | 标准虚拟机 | 4核2.4GHz vCPU、16GB内存、100GB存储空间 | 台 | 3068.8 |
| 5 | 存储设备 | 100GB、FC-SAN 裸容量 | 个 | 604.8 |

2.2.3软件采购需求

2.2.3.1 操作系统采购

本项目需要采购6套操作系统，选型如下：

| 序号 | 分项名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统购买 | Windows Server 2012 R2 标准版 | 套 | 6 |

2.2.3.2地理信息系统软件采购

本项目对现有的GIS平台软件ArcGIS 9.3进行升级维护。要求如下：

投标商需提供一年期的免费售后技术服务，协助软件部署以及调试、故障处理。

ArcGIS软件系统技术参数如下：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ArcGIS Desktop Advanced-S-M /ArcGIS桌面软件高级版-单机许可维护升级 | 1. GIS桌面平台软件需要支持地图输出为EPS、SVG、AI、BMP等多种矢量图像格式；支持具有地理坐标参考的PDF地图格式输出，并且可以脱离GIS桌面软件，在免费的PDF软件中进行每个图层的打开和关闭操作，能够获取具体的点坐标、测量线段和面积； 2. 提供对Geodatabase、Shape File等多种数据格式直接支持能力，无需任何转换均能直接加载、直接打开并无损直接调用，打开后可直接进行数据浏览、数据加载、数据编辑等，其中可直接展开查看和读取Geodatabase数据格式中的关联关系、属性域、子类型、几何网络、模型工具，并且这些信息均能无损保存，能够直接将Geodatabase的这些数据模式通过拖拽方式快速加载到地图面板中，数据修改后能够无损的保存为原来的Geodatabase格式；直接支持ENVI的文件格式，包括原始的.dat文件和.hdr头文件，不需导入或转换可以直接在桌面应用程序上读取、显示ENVI格式数据； 3. 提供地理分析建模框架，提供可视化模型构建器modelbuilder可将地理工具箱工具（标准版工具）拖拽到可视化界面中，按照处理流程用箭头串联起来，以创建更为复杂的处理模型；生成的新模型可以设置模型参数、前提条件和中间数据，在调用时可灵活设置参数；自定义模型也可以作为工具在新的模型中进行加载；模型可导出为Python脚本，允许操作系统通过计划任务的形式去调取模型，双击直接调用；支持在之前桌面软件版本基础上建立好的现用模型直接加载运行； 4. 提供遥感影像的基础处理工具，包括：对比度、亮度、DRA、拉伸、gamma 、透明度以及比较两个重叠数据图层的“卷帘”和“闪烁”工具； 5. 支持多种投影方式，允许自定义投影；支持动态投影，对多个已知坐标系的数据不需要转换投影，能够直接叠加在一起显示； 6. 支持多种影像的管理方式，包括影像集，影像目录，镶嵌数据集； 7.支持高级要素管理功能，如要素转为点/线/面、面转线、计算最小边界几何图形、线分割等； 8.提供高级的数据生产工具，可以基于立体卫星影像、航飞影像提取点云及DTM\DSM产品。 | 3 |
| 2 | ArcGIS Enterprise Advanced 4 Cores-M /ArcGIS企业级平台软件高级版套件维护升级 | 1. GIS Server具有国际先进的面向对象模型和规则库技术，具有国际UML标准的CASE建模技术，建模结果可存储在任意开放型的通用数据库中。支持利用VISIO等专业建模工具进行建模。 2. 具有TB级海量数据管理的空间数据库引擎技术，具有优秀的海量空间数据的管理能力，提供高效的访问速度；空间数据库引擎应能与各种通用数据库配合及底层连接，空间数据库引擎能同时存放矢量数据、影像数据（如卫星照片等）、CAD数据等。 3. GIS服务器软件平台内置提供GIS服务实例数调整功能，以满足不同计算压力场景。 4. 服务器软件平台提供对服务所占用的资源按需或者定时进行回收释放，以避免垃圾对象常驻内存造成内存泄漏，以及系统长时间运行带来的不稳定。 5. 为了能支持大用户并发访问量，要求具有弹性可伸缩的体系结构，支持完全对等、彼此识别、可热插拔的特性。在不停机的状态下，可动态添加和移除计算节点，不影响整个服务站点的使用。 6. 支持当前主流的智能手机操作系统如WinPhone、IOS、Android，提供相应的开发API用以构建手持端GIS应用； 7. 提供GIS服务端性能优化技术：服务器端地图切片技术、服务器端进程预运行、服务器端缓冲池、空间服务器对象池化（Pooling）配置机制、实例和进程占用模式的按需设置等。 8.提供网络分析能力、3D分析能力、高级空间分析能力、地理统计分析能力。 9.提供30个level1用户，50个level2用户。 | 1 |

采购完成后提供软件安装部署支持，具体内容如下：

1、现场完成ArcGIS Desktop产品的安装和测试，确保产品可以正常使用。

2、现场完成ArcGIS Enterprise产品的安装和部署，并能正常运行。

3、提供完整的标准文档：系统设计图，现场实施总结，ArcGIS Enterprise整体配置文档。

4、ArcGIS Enterprise产品安装部署及基本功能的讲解，时间为一天。

2.2.4标准规范制度建设需求

2.2.4.1水务应用及数据调研

调研局内各处室、局属单位，以及十一区水务行政部门的现有业务系统及其数据现状，梳理业务流程、应用需求。编写调研报告，报告内容包括现有系统情况、数据现状、业务流程、应用需求等方面。投标人需提供调研的交通保障。

（1）系统情况：系统的服务内容，运行环境、功能情况，用户范围、外部接口等概况。

（2）数据现状：被调研单位系统里的数据情况，包括数据名称、内容、产生时间、产生方式、存储形式、格式、结构说明、更新方式等。

（3）业务流程：被调研单位的主要业务名称、内容、流程、表单等

（4）应用需求：对支撑平台的功能需求，数据内容需求、用户账号需求等。

2.2.4.2政策法规收集整理

针对广州市水务应急多源空间数据整合共享支撑平台建设实施、管理、维护和长效机制建设等各方面的内容，收集整理国内水务行业的、国家-省-市三个层级的信息化管理办法、政策法规、标准，以及地理信息系统相关行业标准规范。

收集整理的政策法规涵盖：标准体系及标准化机制类、工程建设管理类、网络建设类、信息共享类、支撑技术类、信息安全类等等。

2.2.4.3水务地理信息数据标准建设

参考已颁布的水利行业、给排水行业、测绘行业的相关标准规范，结合广州市水务行业实际，制定广州市水务地理信息数据标准。

水务地理信息数据标准包括：

1、水利空间数据标准；

2、三防空间数据标准；

3、排水设施空间数据标准；

4、供水设施空间标准。

其中，每个大类的数据标准又包括水务基础地理信息数据、水务地理实体数据、水务电子地图、水务地名地址数据、水务三维景观数据、水务元数据等内容。

水利基础空间、排水设施空间数据、供水设施空间数据是水务地理信息数据库的核心内容。根据《GB 21139-2007 基础地理信息标准数据基本规定》，上述空间数据同时也是测绘部门主管的“基础地理信息标准数据”的重要组成部分，分别属于“水系”和“管线”等两个子类。在数据标准上，这部分数据应该同时遵守水利行业、住房城乡建设领域给排水行业，及测绘行业的相关标准规范。

根据水利部信息化工程领导小组办公室主编《水利信息化标准指南》，按专业门类划分，水利地理信息类标准位于水利标准框架中的“综合类”，“主要包括水利电子地图图式标准、水利空间数据交换格式、水利基础电子地图产品模式，水利地理空间数据元数据标准等；还要参照地形图要素分类与代码、地理信息基本术语、地理空间数据交换格式、地形数据库与地名数据库接口规程等国家标准。”

目前，已颁布的水利、给排水行业的地理信息类标准包括：

国家标准：

《SL 729-2016 水利空间要素数据字典》

《SL 730-2015水利空间要素图式与表达规范》

《SL 420-2007水利地理空间信息元数据标准》

《GB/T51187-2016城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》

广州市地方标准：

《DBJ440100/T 245—2015排水管线基础数据调查技术规程》

目前，已颁布的地理信息公共平台相关标准规范如下表所示：

表2-1 地理信息公共平台相关标准规范

| 类别 | 标准规范名称 |
| --- | --- |
| 国标 | 《GB/T 30317-2013 地理空间框架基本规定》 |
|  | 《GB/T 30318-2013 地理信息公共平台基本规定》 |
|  | 《GB/T 30319-2013 基础地理信息数据库基本规定》 |
|  | 《GB/T 30320-2013 地理空间数据库访问接口》 |
|  | 《GB/T 23705-2009 数字城市地理信息公共平台 地名∕地址编码规则》 |
|  | 《GB/T 13923-2006 基础地理信息要素分类与代码》 |
|  | 《GB/T 21063.4-2007 政务信息资源目录体系 第4部分：政务信息资源分类》 |
|  | 《GB/T 19710-2005 地理信息 元数据》 |
|  | 《GB/Z 24357-2009 地理信息 元数据 XML模式实现》 |
| 行标 | 《CH/T 9013-2012 数字城市地理信息公共平台建设要求》 |
|  | 《CH/T 9014-2012 数字城市地理信息公共平台运行服务规范》 |
|  | 《CH/T 9015-2012 三维地理信息模型数据产品规范》 |
|  | 《CH/T 9016-2012 三维地理信息模型生产规范》 |
|  | 《CH/T 9017-2012 三维地理信息模型数据库规范》 |
|  | 《CH/Z 9018-2012 地理信息网络分发服务元数据内容规范》 |
|  | 《CH/Z 9019-2012 地理信息元数据服务接口规范》 |
|  | 《CH/Z 9010-2011 地理信息公共服务平台地理实体与地名地址数据规范》 |
|  | 《CH/Z 9011-2011 地理信息公共服务平台电子地图数据规范》 |
|  | 《CH/Z 9002-2007 数字城市地理信息公共平台 地名/地址分类、描述及编码规则》 |
| 地标 | 《广东省基础地理信息要素分类代码与属性表 第1部分：1：500 1：1000 1：2000基础地理信息要素分类代码与属性表（试行稿）》 |
|  | 《广东省基础地理信息要素分类代码与属性表 第2部分：1：5000 1：10000基础地理信息要素分类代码与属性表（试行稿）》 |
|  | 《广东省地名地址数据库（一期）更新与完善技术设计书》 |

2.2.4.4平台接口规范建设

为保障水务应急多源空间数据整合共享支撑平台及相关水务业务系统建设的可靠性和规范性，促进信息的共享与集成，在充分调研的基础上，结合广州市水务信息化建设需要，制定平台接口规范。其中，技术类规范包括：软件开发编码规范、信息资源共享管理办法及实施细则、软件系统界面设计规范等；接口类规范包括：服务接口规范、数据接口规范、系统接入规范、开发技术规范、地理信息资源服务接口规范等；安全类规范：数据授权管理规范、安全管理规定等。

2.2.4.5管理办法建设

根据平台数据的管理要求，制定相关管理办法，其中包括但不限于：

1、广州市水务地理信息数据更新管理办法

2、广州市水务信息资源共享管理办法及实施细则

3、广州市水务应急多源空间数据整合共享支撑平台维护管理办法

2.2.5数据整理和校验需求

2.2.5.1监测数据整理和校验

整理排水监测站10家污水处理厂、35条黑臭治理河涌的监测数据，监测点数量约为80个，数据内容包括水质、水量的监测点及监测数据。

（1）按规范要求对监测的历史数据进行整理和校验，包括属性信息标准化、单位换算、补充数据来源标签等；

（2）参考监测点数据的经纬度信息、地址信息补充监测点的坐标属性信息（广州城建坐标系统），生成监测点的ARCGIS SHP格式空间数据成果，为监测数据专题图提供数据基础。

（3）将整理、校验、补充完善后的监测数据成果入库。提供给平台使用。

2.2.5.2排水管网数据整理和校验

整理广州市排水设施管理中心、广州市净水有限公司的排水管网空间数据，范围是广州市，其中排水管线约3万公里，排水管点约200万个。数据内容包括：排水管线（管道、沟渠），类型分为雨水、污水、合流、排水管点（窨井、拍门、雨水口、排放口等）、污水厂、泵站、水闸等其他排水设施。

（1）按规范的要求进行数据整理和校验，将两个单位的排水管网数据统一标准，对属性信息进行标准化检查、完善，补充数据来源标签。

（2）将两个单位的数据进行融合，拓扑关系检查、去除冗余，形成一套广州市的排水管网数据成果，成果为ARCGIS SHP格式的空间数据。

（3）将整理、校验后的排水管网数据成果入库。提供给平台使用。

2.2.5.3供水信息整理

整理广州市自来水公司的供水水表地址信息，范围是广州市中心六区，数量约150万户。

（1）按规范要求进行数据整理和校验，包括属性信息标准化、单位换算、补充数据来源

（2）将整理的水表信息数据入库。提供给平台使用。

2.2.5.4三防数据整理

整理广州市三防办的监测数据，数量约500个，数据内容是水位、雨量、气象等监测点及监测数据。

（1）按规范要求对监测的历史数据进行整理和校验，包括属性信息标准化、单位换算、补充数据来源标签等；

（2）根据监测点的经纬度信息、地址信息补充监测点的坐标属性信息（广州城建坐标系统），生成监测点的ARCGIS SHP格式空间数据成果，为监测数据专题图提供数据基础。

（3）将整理、校验、补充完善后的监测数据成果入库。提供给平台使用。

2.2.6关联系统接口对接需求

以数据接口的形式，将广州市排水监测站的相关业务系统、广州市排水设施管理中心、广州市三防办的相关业务系统，以及包括但不限于局机关的协同办公系统（OA）的相关数据集成到本项目。

目前,上述已建成的第三方系统包含有内容丰富的业务数据。这些业务数据，按其生命周期和时效性，可分为静态数据和实时数据；按数据结构，可分为非空间数据和空间数据。经统计，静态数据约有550G；实时数据和影像数据约为450G；空间数据约为500G。数据大部分存储在应用系统的数据库中，少部分以文件方式进行存储。其中，数据库主要包括MS SQL Server和Oracle等两种。

2.2.7多源整合空间数据库设计及建库

根据现行国家（或行业或地方）适用的标准（规范、规程等），整编多源整合空间数据库设计标准，包括统一投影坐标、要素分类标准、要素分层标准、数据属性标准、样式标准、数据格式标准等等。基于该标准，设计数据库，并建库。

针对广州市排水监测站相关业务系统需要整合的数据主要是水务专题数据，通过整合污水实时监测数据、供水实时监测数据、排水实时监测数据、水资源实时监测数据、水土保持实时监测数据和监测汇总报告形成专题空间数据。

针对广州市排水设施管理中心的相关业务系统需要整合的数据主要有全广州范围内基础地理数据、排水设施调查数据、排水工程和排水设施日常管养数据、排水监测数据、排水户档案数据、农村生活污水数据等，其中将基础地理数据整合为基础地形数据，将其他数据整合为水务专题空间数据。

针对局机关的协同办公系统（OA）、行政执法业务系统、反腐倡廉智能化系统等业务系统需要整合的数据主要是与日常办公、行政执法、反腐倡廉相关的业务数据，通过与其位置相关的空间数据进行整合，形成相应专题空间数据。

通过对上述系统的数据进行数据标准化规范化改造，包括统一数据分类与编码、统一空间数据配准、数据格式转换，以及数据质量控制等操作，进行多源空间数据的整合与建库，为应用系统的开发提供科学的数据支撑。

2.2.8水务应急多源空间数据整合平台

2.2.8.1数据整合平台

建立数据更新机制，保证水务空间数据的时势性，是保持水务地理信息数据库生命力的必不可少的重要措施。数据整合系统是实现水务地理信息数据库与各数据源数据同步，保持更新的工具型软件。

1．ETL工具开发与部署

ETL工具包括ETL设计器、任务调度服务器和元数据管理模块等内容。

ETL设计器包括：数据源配置、输入源定义、转换定义、输出目录定义、任务定义和插件管理等功能。

任务调度服务器包括队列管理和日志管理等功能。

元数据管理包括数据源、转换元数据和任务元数据等功能。

2．数据整合配置（数据抽取、转换和加载）

对本期项目信息资源进行科学的分析和归类，将广州市排水监测站、广州市排水设施管理中心的相关矢量数据、属性数据和文档、多媒体数据经过数据抽取、转换和加载，将数据整合进多源空间数据整合数据库，实现信息共享。

3．数据整合任务状态信息查询

ETL工具采用结构化方式在数据库中保存数据整合任务运行状况信息，包括任务编号、任务名称、开始时间、结束时间、任务类型、任务状态和异常描述等信息，可以查询统计数据整合任务情况。

任务发生运行异常时，ETL工具将会把运行异常的任务信息以短信或邮件形式发送给业务系统的维护人员。

2.2.8.2空间数据管理工具

空间数据管理工具，包括如下功能模块：水务应急数据质量管理、空间数据输入输出、数据处理（包括坐标转换）等。

水务应急数据质量管理：将要按照各类数据的标准规范对数据质量的进行控制、核查和管理，数据整合平台提供各类数据的查询查看功能页面，可以选择时间段、数据表名称，在页面上查看相应的数据内容，并支持导出EXCEL文件，便于运维人员与源数据进行比对，检测数据是否在抽取转换清洗过程中丢失或发生错误。数据检查（拓扑、属性），其中空间数据拓扑核查功能包括排水管网连通性分析、排水管网纵断面分析等。

空间数据输入输出：输入功能包括对数据的检查、录入、添加和确认；输出功能包括按照产品类型、数据时相或用户需求所进行的产品制作、内容提取、导出和分发。

数据处理：包括坐标及投影变换、高程换算、数据裁切、数据格式转换、数据编辑、数据更新入库（按新增、删除、修改的方式进行数据更新）等功能。

2.2.9应用支撑地理信息平台建设

2.2.9.1 空间数据综合展示子系统

空间数据综合展示子系统提供通用的在线地图功能，方便用户在线浏览水务地理空间信息数据库的各专题数据。该子系统用于综合展示电子地图、属性数据和时序数据等时空数据，实现水务时空一体化信息的在线查询和分析。

1．WebGIS基本功能

包括地图的基本操作功能和地图叠加、查询、统计和其它的地图辅助功能，可以满足一般的非业务性的需求。其中，地图基本功能包括地图放大、缩小、平移、测距、测面积、打印、鹰眼等；空间及属性查询指在地图上进行空间查询、属性查询、空间+属性查询、周边查询、缓冲分析等；空间统计是指在地图上的图层进行自定义空间统计；其它地图辅助工具有：地图多屏对比、地图标注、地图纠错、标签、地图标签分享等。

2．属性数据展示

分专题对属性数据进行查询、统计、分析，并可以生成相应图表。

3. 属性数据修改

属性信息修改，同时记录修改人、修改时间、修改图层、修改的条目、修改内容等。

4．时序数据展示

结合GIS，使用图表、轨迹、图层样式变化、动画等方式展示时序系列数据，对空间数据浏览、查询、统计。

5. WebGIS二次开发API

该子系统具备WebGIS快速开发框架功能。基于该子系统，水务局各业务部门可以采用零代码的方式快速发布简单的专题应用；也可以基于API编程，实现WebGIS专题系统的快速开发。

2.2.9.2 标准服务接口

标准服务包括：地理要素服务（WFS）、地图服务（WMS）等地理信息数据服务，以及缓冲分析等空间分析服务。标准服务接口采用面向服务的体系架构（SOA）设计理念，以服务的方式对外提供地理信息公共服务，以实现数据和应用的分离。系统提供标准服务接口以满足用户在线获取与应用地理信息，以及快速分布式构建其专题系统的需求。

提供服务注册、认证服务、目录服务、元数据服务、地图操作服务、地理编码服务、通用服务、处理服务、空间分析服务、数据发布服务、动态扩展服务等功能。

2.2.9.3 目录管理与服务系统

目录管理与服务系统包括信息资源目录子系统和信息资源编目管理子系统。

信息资源目录子系统的建设，以目录方式实现资源共享，是公共信息平台实现信息资源共享的有效手段，使用目录体系可以以更灵活的方式实现更多应用单位、更多资源的接入与共享。

信息资源编目管理子系统作为公共信息平台信息资源目录体系的载体，采用一种非落地的信息共享模式，是对交换共享模式的补充，在目录式共享中，各应用单位对各自共享的资源有完整的控制权，可有效地解决交换模式中各应用单位因担心违反相关规定不愿意批量提供数据的问题。

目录管理与服务系统主要有元数据定义、系统配置、资源标识符管理、编目信息发布、编目状态同步、交换互动、统计查询、信息服务、特殊权限审批、前置功能等内容。具体需求如下：

- 元数据定义：支持元数据的添加、编辑、删除和查看功能。

- 系统配置：涵盖机构与用户管理、角色管理、权限管理等功能，其中权限管理必须区分功能权限和数据权限。

- 资源标识符管理：需要包括资源标识符结构管理、资源标识符应用单位配置、应用单位标识符中心配置、核心元数据定义等功能。

- 编目信息发布：需要提供注册至编目中心的编目信息发布功能；

- 编目状态同步：需要提供平台用户与后台数据的手动同步功能。

- 交换互动：提供目录驱动交换功能。

- 统计查询：提供编目中心各种服务状态的统计功能。

- 信息服务：提供目录查询、目录浏览等功能。

- 特殊权限审批：系统需要提供在发布时可指定允许访问资源或目录的应用单位列表及资源访问权限功能，只有被允许的单位或个人才能访问特定的资源。

- 前置功能：涵盖资源初始化、结构化数据编目、非结构化数据编目、编目信息查询、编目信息提交、编目信息审核、编目信息注册、编目信息管理、目录传输等功能。

2.2.9.4 运维监控

运维监控包括平台设置、用户管理、业务审核、平台监控、资源发布等功能。

平台设置可以修改基本信息、数据库信息、服务器信息、地图浏览、地图功能、皮肤设置和布局设置等。

用户管理包括用户列表、用户组管理、角色管理和审核审批等。

业务审核包含标注审核、服务审核、纠错反馈、功能审核和皮肤审核等。

平台监控包含用户监控、流量监控、服务监控和日志查看等。

资源发布是指将资源服务发布出去。

2.2.10水务信息门户支撑子系统

2.2.10.1 信息门户管理模块

1．单点登录

为广州市水务局业务系统提供单点登录整合功能，提供统一认证和统一授权服务。用户在门户系统经过一次身份验证后，可以获得进入所有整合到统一门户的各系统的持久性凭证。

集成当前广州水务几个重要的业务系统的登陆链接，实现静默登陆（即登陆平台即可无缝连接各个业务系统），为用户提供一键登录的便利途径，培养用户使用平台的习惯，提高用户整合系统的期望。

系统记录用户登录的信息，提供在线用户浏览功能，及支持用户互发信息。

2．内容管理

内容管理包括内容分类管理、内容发布管理、多级用户权限管理、内容发布审核等功能。

内容分类管理：提供初始的内容容器层次树，用来分类管理发布的文档信息。

内容发布服务：提供多种内容发布模板，用户可按照预定义的模板，将计划发布的内容发布到指定的容器里。

多级用户权限管理：采用角色、用户和用户组多级和代理授权方案，同时实施容器和内容的多粒度的访问控制机制。

内容发布的审核流程：信息经审核部门审核通过后，传递给有权限看到该信息的员工和部门，在个性化界面中直接显示。

3．个性化设置

根据用户的角色和职位不同，用户可以自定义门户的主题、栏目、内容、颜色等。

在信息门户上为广州市水务局领导定制个性化页面，充分考虑广州市水务局领导日常管理和决策工作需求，将广州市水务局领导最关心的广州水务信息充分展现在其个人页面上。同时，定制广州市水务局门户，页面展示广州市水务局关心的广州水务信息。

2.2.10.2 组织机构权限管理模块

1．统一的机构、岗位与用户注册管理

为局机关办公集成环境中的所有系统提供统一的机构、岗位、用户信息，其他系统不能拥有各自己的机构、岗位、用户数据库及管理功能，必须共享使用本平台提供的统一的机构、岗位、用户信息。

2．基于岗位的分层授权管理

本模块为注册在多源空间数据整合平台的所有业务系统提供统一的授权管理功能。授权是基于岗位的（即权限是与岗位挂钩，而不是与人挂钩），并且是层层授权，环环相扣。包括系统管理员指定各应用系统的大应用系统管理员；大应用系统管理员进行角色管理、角色配权、角色分配（到机构）；超级管理员（默认为各部门/单位第一负责人岗位）指定担任超级管理员、应用管理员及单位授权复核员的相应岗位；应用管理员进行岗位配权（将角色分配到相应岗位）；授权复核员进行岗位配权复核等。

授权管理支持功能及图层的权限配置。

3．个人信息管理及权限委托代理

用户可以对个人信息及帐号（比如密码）进行管理，也可以将自己的权限委托给他人及接受他人的权限委托代理。

2.2.10.3 服务与组件

提供如下统一的服务与组件：缓存服务、消息服务、定时服务、日志服务、单点登录（SSO）、初始化配置管理、数据字典管理、元数据管理、附件管理和日志管理等。

2.2.10.4 工作流子系统

提供可视化流程自定义、统一工作流引擎等能力，业务上包括待办、在办、已办、办结、待领取等流程，功能上，包括如下模块：

发起流程：选取要发起且已经制作好的工作流程表单。

流程办理：审批或办理工作流程。

经我审批：是指用户可以对自己已经审批的流程进行查阅。

流程管理：是指对正在办理的工作流程进行管理。

流程列表：是指用户可以对已经结束、取消、退回的流程进行查阅。

流程业务模板管理：流程业务模板管理包括可视化流程定义、流程与表单权限控制、任务视图配置、打印模板管理等等。

可视化监控管理：可视化监控管理通过直观的可视化界面来管理和监控流程实例信息。

2.2.11 数据接入接口开发

2.2.11.1 广州市排水设施管理中心数据接入开发

广州市排水设施管理中心基本完成全市主要水污染源、排水管网以及附属设施等排水基础数据入库，数据中心机房建设，以及业务系统开发建设。开发的应用系统主要有：排水设施综合管理系统、排水抢险调度辅助系统、综合办公自动化系统（包括公文管理、排水设计条件咨询审批系统、农村生活污水治理信息管理系统等），具体框架图如下：

广州市排水设施管理中心业务系统采用Java语言进行开发，数据库是Oracle10g，GIS平台是ArcGIS9.3，跨平台能力强。系统数据内容主要有电子地图、影像图等基础地形数据，排水设施专题空间数据、河涌泵站水位、雨量、闸位、电压、电流、工况等实时监测数据以及各种水务业务数据。

本项目采取“先整编，再接入”的方式进行数据接入。首先，按照相关标准规范对排水管网、井盖、排水井（窨井）等排水防涝设施空间数据进行整编，然后采用前置机方式进行数据接入。

1．排水中心信息数据整理，并形成接口规范

按照《城市地理信息系统设计规范GB/T 18578-2008》、《室外排水地理信息系统数据规范》和《城市排水防涝设施普查数据采集与管理技术导则》等行业标准规范，编制规范、合理的数据标准。依据已编制的数据标准，进行数据整编；并形成接口规范，为后续数据共享、系统开发提供支撑。

2．排水中心信息数据前置机推送

以租赁的标准虚拟机作为前置机，在前置机处进行接口开发，通过前置机接口接入的排水中心相关数据。在排水中心数据接入开发过程中，采购人协助中标供应商向系统原开发商获取相关接口，原开发商提供数据对接接口产生的费用由中标供应商全部自行承担。

2.2.11.2 广州市排水监测站数据接入开发

整合广州市排水监测站的多个业务系统，对接广州市城市排水监测站水资源监测信息平台（或广州市污水厂在线监测系统），整合广州市水资源（包括供水，排水，水资源，水土保持）各项监测数据，整合广州市水资源水质水量时空分布状况、污染状况、监测点分布状况、周边环境和监测数据，进行数据交换接口开发、前置机配置、ETL工具配置。对接广州市排水监测站实验室信息管理系统，不采集实验室原始数据和中间过程数据，只采集最终的监测汇总报告，在通过广州市排水监测站OA系统审批后，以Excel表格方式提供。从而提高数据的规范化程度，构筑数据共享的基础，实现多源数据的集成整合与深度开发。

排水监测站的多个业务系统均采用Java语言开发，具有良好的跨平台能力，目前政务外网已经与局域网（广州排水监测站内网）物理连通，通过政务外网能够直接访问广州市水资源信息管理系统、广州市污水厂在线监测系统、广州市排水监测站实验室信息管理系统，获取系统内的原始数据。广州市排水监测站实验室信息管理系统数据存储在Oracle数据库，广州市污水厂在线监测系统数据存储在SQL SERVER数据库。在排水监测站数据接入开发过程中，采购人协助中标供应商向系统原开发商获取相关接口，原开发商提供数据对接接口产生的费用由中标供应商全部自行承担。

在平台的基础上，开发排水监测站数据专题，提供基于GIS的监测数据查询、统计和分析功能。

2.2.12系统集成需求

实现租赁的服务器的运行环境配置、调试，相关软件安装配置等；调整现有Oracle数据库的网络配置，使其同时满足水务数据中心及本项目的使用要求，并采用数据库集群，实现双机热备，为数据库的安全提供可靠保障。

2.2.13广州市政府信息共享平台接入需求

依照《广州市政府信息共享管理规定》、《政府信息共享平台接入规范》和《广州市政府信息共享目录》，本项目需采集如下信息资源：水质等在线监测信息、排水设施基础数据和排水设施管养基础数据等。

2.3技术要求

2.3.1 基本要求

1．对于影响系统正常工作的必要组成部分（包含软硬件），无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

2．投标人在实际供货时，若被发现提供的产品未能达到投标文件中的有关要求，必须按投标文件的要求进行整改，如延误工期的将按有关法规进行处罚。

3．投标人应为采购人提供所要求的正版软件及光盘介质，并以采购人名义注册该软件的使用权，采购人有权在项目涵盖的单位中使用。

4．投标人应保证合同项下提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标版权。否则，投标人须承担对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

5．投标人应保证所提供的系统软件能在所指定的设备上合理合法地安装。

6．采购人有权对整个项目实施的全过程进行监督检查。中标供应商必须给予积极支持和配合，不得以任何理由回避采购人的检查监督。

2.3.2 技术路线要求

1．应用系统要求基于基于成熟的J2EE架构开发，既能够部署在Linux系统上，也能够部署在Windows平台上。

2．组件化、构件化开发技术，在系统的开发中，要坚持组件化、构件化的开发技术，通过开发不同的组件、接口和构件，实现软件的重用和快速开发。

3．采用WebService方式实现各系统的对接和集成管理。

4．采用ArcGIS组件作为实现GIS功能的开发平台。

2.3.4 实施要求

投标人应结合自身的项目管理制度和经验，根据本项目的实际情况，在软件工程各个控制阶段提出针对性的管理方法。以下内容主要是对项目实施过程的一些通用要求。

1．投标人须在项目实施前，根据本招标书内容，按软件工程规范要求进行。

2．投标人应在合同规定的工期内完成所规定的系统建设任务。

3．采购单位及采购单位所委托的监理单位，有权对整个项目实施的全过程进行监督检查。投标人必须给予积极支持和配合，不得以任何理由回避采购单位或监理单位的检查监督。

4．系统开发工作应严格遵照国家软件工程规范和普遍使用的相关行业标准，如：ISO 9000、CMM等，并根据开发进度及时提供有关开发文档。

5．投标人必须将整个系统建设划分为多个阶段进行，以保证系统建设的质量和进度得到有效的控制，其中至少包括：项目启动阶段、需求阶段、详细设计阶段、编码阶段、测试阶段、现场实施阶段、确认测试、试运行阶段、系统验收阶段、系统正式运行阶段（维护阶段）等。

6．投标人必须建立完善的项目管理机制，以保证项目建设能按期进行。至少包括：事前计划，计划跟踪、进度控制和监督，需求管理，配置管理机制，产品质量评审，沟通协调。

（1）事前计划：要求投标人在项目各个阶段开始前必须先向监理单位提供下一阶段的具体工作计划，在取得监理单位同意之后，方能进入下一阶段的工作。

（2）计划跟踪、进度控制和监督：要求投标人对项目的总体计划和各阶段的具体工作计划进行跟踪报告，建立进度报告机制。投标人须向采购单位和监理单位每周提供《项目周状态报告》，报告上一周按计划已经完成的工作、未能完成的工作及原因、下周计划的工作；每月提供《项目月状态报告》，报告上月所处的阶段状态、按计划已经完成的工作、未能完成的工作及原因、与《软件项目计划》偏离度及是否需要调整项目计划、下月计划的工作；每个阶段结束后5个工作日提供《项目阶段总结报告》，报告阶段按计划已经完成的工作、未能完成的工作及原因、与《项目总体计划》偏离度及是否需要调整项目计划、下一阶段计划的工作、下一阶段存在的风险。

（3）需求管理：要求投标人在需求阶段开始时，建立有效的需求管理制度，对需求的调研、需求的确认、需求的变更、需求的跟踪等相关工作进行有效的管理，保证能完全真实地反映采购单位的所有需求，而且所有需求能得到正确地实现。

（4）配置管理：要求投标人在软件系统的整个生命周期中，对各阶段的产出物（包括纸质文档）建立配置管理机制，保证各产出物属于当前最新版本，确保上一版本出现的问题在下一版本得到改正。

（5）产品质量评审：要求投标人在软件系统的整个生命周期中，对重要产出物建立评审机制，规定各类产出物参与评审的人员类型和评审通过准则，评审必须以会议的形式进行，形成评审会议纪要和《评审报告》。各产出物的评审报告必须提供给投标人和监理单位，在投标人同意评审通过之后，该产出物才能作为下一步工作的依据和指导。

（6）沟通协调：要求投标人在和采购单位的工作交往中，建立良好的有效的机制，保证采购单位随时掌握项目的进展情况，也使投标人在工作中的重大问题和困难能得到快速的有效的解决，比如：建立定期例会制度，由投标人报告当前项目进度并提出遇到的无法处理的困难，重大问题由采购单位协调解决，并提出对下一步工作的总体要求，每次例会必须形成《会议纪要》并抄送相关各方；建立文档管理制度，保证合作双方的各种文件信息良好流通，并得到充分的共享。

7．投标人必须驻场开发，投标人自行负责所有的办公及交通等费用。

2.3.5 性能要求

本项目开发选用产品及系统应符合技术先进性、稳定性、高可用性、易管理性、易维护性、安全性、开放性的要求。以便于较平滑地适应国家、行业和企业后续制定的标准规范，以及适应水务局今后的管理决策需求。

具体包括但不限于以下要求：

1．系统应能满足用户访问应用的时效性要求，保证提供一致的、可预测的响应，平均延时应小于2秒。

2．对系统使用时各项功能的在线响应时间需要满足以下指标，其计算时间由用户按下回车键或点击鼠标时算起，所列性能指标均要求在100并发用户情况下实现：

系统初始化启动：＜5秒；

屏幕滚动/切换：＜2秒；

查询/更新一条记录：＜1秒；

按复杂条件查询：＜10秒；

在线生成一般报表：＜10秒；

3．操作应急及管理业务时，系统平均负荷小于50%；在正常运行状态下，负荷大于70%的连续持续时间不得超过10分钟。

4．系统应稳定运行，保证业务工作的正常开展。标准服务期内不得出现2小时以上系统中断，系统平均故障率要小于0.5%（系统平均故障率=系统故障持续时间/系统运行时间）。

5．本项目应用系统，要在中标的系统平台生产厂商的官方测试环境下进行严格的压力测试和性能测试，合格后才能进行部署和应用。

6．在实施时需要保证主要业务流程性能达到优化水平，在网络速度和终端配置有保证的前提下，最终用户操作不应该感觉明显时滞。

7．当数据量或业务量增加时，系统应具有良好的可伸缩性以满足对系统功能、性能的要求。

8．应对如何保证整个系统性能提出分析和建议，并提供性能优化方案，对不同业务情况明确提供最大并发用户数、最大并发交易量、最大连接数、最大数据存储量等的限制参数。

9．GIS地图响应性能：应能满足用户使用的性能要求，保证提供一致的、可预测的响应，100用户并发数，普通GIS操作（放大/缩小/平移、查询、定位、列表、统计），响应＜3秒；GIS分析，响应＜5秒；如无法满足，请详细说明应用场景和响应时间。

2.3.6系统安全要求

根据《信息系统安全等级保护基本要求》二级，本系统需在市电子政务云平台提供必要的安全防护服务保障系统上线后安全运行，具体安全防护内容如下：

1．应支持统一的用户认证和权限管理；要遵循严格身份认证和有限授权原则、全面确认原则和安全跟踪原则。

2．应支持基于角色和基于资源的授权方式：支持用户到角色的映射，并采用角色的身份用来控制对特定操作的访问权，并支持层次化、结构化和区域化的角色设定。可以根据需要方便地根据用户操作管理需求和数据分析主题不同完成授权和权限管理。

3．应支持对数据源和关键操作（如授权操作）进行追踪的能力和跟踪回溯；如果系统能提供授权的审核机制，请加以说明。

4．应采用严格的安全体系，保证数据在处理和传输全过程的安全性。

5．用户密码和密钥在任何过程中不允许以明文方式出现。

6．在数据层和地图服务层提供数据的安全访问机制，支持数据库加密，通过用户分类、数据分类、审计功能等安全技术，实现数据存储的安全保护。

7．应提供后台数据库备份策略，支持备份和归档能力，并保证整个数据的完整性。

8．软件的各组件支持分布式部署和集中式的能力，可以与硬件架构的网络和防火墙隔离，避免系统受攻击。

9.WEB漏洞检测服务：

应定期开展网站漏洞检测工作，提供网站和互联网业务系统的安全状况分析，对发现的应用层漏洞进行整改、复测，形成安全工作的闭环处理，解决安全隐患。

防护频率：

每季度做一次漏洞检测。

10.WEB监测服务

提供对网站和互联网业务系统进行实时可访问性、内容监测和页面挂马、页面钓鱼、弱口令等方面的监测，减轻运维人员监控压力。

防护频率：

对网站进行实时防护检测，提供实时防护状态试图。

11.WEB应用防护服务（WAF）

提供网站和互联网业务系统的攻击行为防御，需通过对网站和互联网业务系统访问流量进行应用层清洗，防范诸如SQL注入、跨站脚本等应用层攻击行为。

防护频率：

对外服务网站进行实时应用防护。

12.主机漏洞检测服务

通过对提供服务的虚拟主机进行漏扫检测分析虚拟机的安全风险状况，对主机安全风险进行加固，杜绝因主机漏洞未修复带来的中高风险。

防护频率：

每个月开展一次主机漏洞检测工作。

13.主机防病毒服务

为本单位虚拟机提供防范恶意代码（病毒、木马）的查杀，除支持全版本Windows操作系统外，同时也支持大部分linux系统的病毒防范，并可根据单位需求匹配其他linux版本的防病毒软件。

防护频率：

对使用虚拟主机实时进行病毒查杀防护。

14.基线核查服务

对单位虚拟机进行标准化建议，通过标准化配置提升单位网站或业务系统的安全水平。

防护频率：

对本单位虚拟主机每年一次基线核查并提出整改建议。

2.3.7安装及验收要求

投标人应负责在项目用户验收前将系统的全部各种相关的系统软件，各阶段开发文档，运行稳定可靠的本系统及其安装程序，注释清晰明了的、能够编译生成目前正在运行的应用程序的源代码，以及有关产品和系统说明书、安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、试运行报告等文档汇集成册交付采购人。只有文档齐全后才予验收。

投标人必须根据系统设计方案提出验收方案和验收文档清单（包含需求调研、系统分析、软件设计、软件开发、系统测试、实施上线、试运行等阶段），采购人将根据验收方案对系统每个部分逐一进行项目用户验收。

- 安装检验

系统应通过光盘安装，系统的配置应简单、方便。

2．运行检验

系统开发完毕后，必须经过3个月的试运行，修改错误，完善功能，保持相对稳定，进入终验。

3．功能和性能测试

采购人、供应商双方组织验收小组，进行功能和性能验收测试。验收测试分为各阶段的初步验收和整个系统最终验收。

4．验收测试通过标准

鉴于目前对于软件验收测试没有国家标准，所以拟定以下方案作为验收测试通过标准，软件错误的严重性等级定义，如下表：

| 严重性等级 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 不能执行正常功能或重要功能。或者危及人身安全。 |
| 2 | 严重地影响系统要求或基本功能的实现，且没有办法解决。 |
| 3 | 严重地影响系统要求或基本功能的实现，但存在合理的解决办法。 |
| 4 | 使操作者不方便或遇到麻烦，但不影响执行工作功能或重要功能。 |
| 5 | 其他错误 |

严重性等级对应关系，如下表：

| 测试特性 | 缺陷 | 严重性等级 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 功能没有实现 | 1 |
|  | 功能部分没有实现，没有替代方案 | 2 |
|  | 功能部分没有实现，有替代方案 | 3 |
| 业务 | 业务流程存在重大隐患 | 1 |
|  | 业务流程衔接错误 | 2 |
| 性能 | 不能满足性能指标 | 2 |
| 容错 | 由误操作或错误输入等导致死机或系统自动退出 | 1 |
|  | 对误操作、错误输入没有提示 | 3 |
|  | 没有识别非法值、错误输入，导致错误数据存储到数据库中 | 3 |
| 易用性 | 界面不友好，出现中英文夹杂的界面 | 4 |
|  | 提示不清楚、出现原始的英文提示 | 4 |
|  | 界面风格不一致 | 4 |
|  | 要求用户重复输入计算机可记忆的内容,如数据库设计错误，违反数据一致性规则 | 3 |
|  | 要求用户重复输入计算机可记忆的内容，如导致用户使用不方便 | 4 |
|  | 没有联机帮助 | 4 |
|  | 查询结果输出方式不直观 | 4 |
| 适应性 | 在特定的软、硬件环境下，功能不能实现 | 1 |
|  | 在特定的软、硬件环境下，功能部分不能实现，没有替代方案 | 2 |
|  | 在特定的软硬件环境下，功能部分不能实现，有合理的替代方案 | 3 |
| 文档 | 文档错误 | 4 |

验收测试通过标准如下：

（1）测试用例不通过数占测试用例个数的比例≤5%；

（2）错误等级为1的错误不存在；

（3）错误等级为2的错误比例占测试用例≤1%；

（4）错误等级为3的错误数量占测试用例≤3%；

（5）所有提交的错误都已更正。

2.3.8售后服务要求

对投标人的要求：

1．系统试运行期间专人在现场指导使用人员的操作；

2．现场排除系统试运行过程中出现的软件故障；

3．提供热线电话，接受用户的随时咨询；

4．应技术人员的要求，随时讲解系统的结构及设计。

5．设立维护热线，为用户提供7x24的技术咨询服务；

6．提供7x24的故障处理服务，需要时必须保障2小时内到达现场处理故障；

7．保修期内一个季度为用户出一次本季度的系统故障统计分析说明，为用户的维护工作提供理由充分的参考依据。

8．整体工程免费保修1年（设备有特别说明的按要求保修，但不得低于1年）。

2.3.9培训要求

1．培训内容

本项目培训内容包括水务应急多源空间数据整合系统、水务信息门户支撑系统、应用支撑地理信息平台等。

2．培训总则

投标人至少必须满足本章要求的培训服务。

所提供的培训课程表随投标文件一起提交。

投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

3．培训的基本要求

投标人应为建设方系统管理员培训、数据管理人员、用户操作培训，投标人必须列明相应的培训课程。

培训人次：

系统管理员培训不少于3个工作日。

数据管理人员培训不少于3个工作日。

用户培训不少2个工作日,培训面向全体用户。

培训教材：必须准备专用的培训教材（不同于用户手册）；除文字资料外，还应提供多媒体形式（声音、动画、视频）的自学教材，包括对系统安装、维护的整个操作过程的记录。

4．培训费用

投标人应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出的费用列入“培训费用价格单”中，计入本合同总价。所有的费用必须分别报价并计入投标总价。

采购人应根据实际情况决定培训的时间、人数、地点和培训方式。

2.3.10其他要求

1．系统知识产权说明

本系统的知识产权归采购人所有。

2．设计与开发要求

中标供应商在本项目实施之前，必须以书面形式提交本项目的总体实施方案，经双方及监理方讨论确认。

3．采购人有权决定系统开发和运行所使用的平台。

4．监督实施

采购人及采购人聘请的监理单位，有权对整个项目实施的全过程进行监督检查。中标供应商必须给予积极支持和配合，不得以任何理由回避采购人或监理单位的检查监督。

5．用国家标准和环保、IT等行业已颁布的标准进行开发和实施。

6．需提供报价明细表。

2.4付款方式说明

1.合同签订15个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的30%；

2.完成基础软件采购，标准规范及项目需求说明书通过采购人、中标人、监理方共同审查通过后15个工作日内，采购人向中标人支付至合同价的 50%；

3.系统通过初步验收后，即通过相关主管部门的初步验收后的15个工作日内，采购人向中标人支付至合同价的80%；

4.系统通过综合验收后，且通过科信局项目验收（即在广州市工信委项目申报系统备案成功）后15个工作日内，采购人向中标人支付至合同价的 95%；

5.一年维护服务期满后，如无问题，15个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的5%。

6．中标人应于每次请款时提供等额发票。

# 第三章 合同格式

广州市政府采购合同

一、总    则

第一条  合同当事人

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及广州公共资源交易中心“广州市水务局机关服务中心水务应急调度监控中心多源空间数据整合共享支撑平台建设采购项目”（项目编号：CZ2017-0301）招标文件的要求和招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、中标通知书、在实施过程中双方共同签署的补充文件等均为本合同不可分割之一部分）。

第二条  乙方提供货物的受益人为甲方，甲乙双方均应对履行本合同承担相应的责任。

二、服务事项

第三条  服务内容及要求

  - 本项目主要技术内容是：

  - 乙方根据甲方需求框架开展充分调研，与甲方协商后于本合同生效后   个工作日内提交《项目需求说明书》，经甲乙双方签字确认后实施。《项目需求说明书》将作为本合同执行不可分割部分。

  - 若需求发生变更，变更后的需求需经甲乙双方签字确认后，以需求变更补充文件的形式，作为本合同执行不可分割部分。

  - 乙方于《项目需求说明书》确认后   个工作日完成系统开发。

  - 乙方开发的系统应具有先进、实用、安全、可靠、可扩展以及界面美观、大方的特点。

  - 为后期项目预留接口，并为后期项目的顺利开展作好技术准备。系统设计、数据库设计方面应具有灵活性，便于今后能够扩充新的系统。

  - 培训

乙方在甲方所在地为甲方提供必要的培训服务，包括：

1．系统开发期间，乙方为甲方培训系统开发、系统维护人员，使甲方的技术人员能够自己维护和扩展系统的功能。乙方提供必要的师资、教材和实践环境。

2．在系统试运行期内，乙方将对甲方的系统用户进行培训，培训费用已包含在合同金额中，确保系统用户能够正确熟练地使用系统。培训内容为乙方开发的系统等。

  - 售后服务承诺

1．乙方为甲方提供验收后   年的免费维护服务，为甲方提供技术支持，保证甲方顺利运行系统。

2．对于电话方式无法解决的问题，乙方必须在   小时之内派人到甲方现场维护。

三、服务期限

第四条  服务期限：20   年   月   日～20   年   月   日。

四、双方权利义务

第五条  甲方权利义务

  - 甲方派出业务人员配合乙方完成本系统的业务需求分析。

  - 甲方负责系统开发的主要管理工作，并有权要求乙方提供本系统相关技术资料，包括接口资料等。

  - 甲方有权在系统开发过程中对乙方的开发工作进行督导。有关与系统开发的业务和技术资料交流工作由甲方牵头进行，乙方向第三方提供技术资料需经甲方审批同意。

  - 甲方应按期按质向乙方提供与系统开发相关的业务和技术资料，如因甲方原因导致开发工作延迟或停顿的，由甲方承担责任。

  - 在系统开发和试运行期间，甲方要定期进行审计和阶段评估。

  - 乙方未经甲方同意，擅自变更甲方招标文件要求或乙方投标文件响应的项目经理或其它成员，甲方有权向乙方索取合同金额5%的违约金。

第六条  乙方权利义务

  - 乙方应投入合格、充足的技术开发人员进行系统开发，提供所承担开发任务的全部软硬件环境。

  - 乙方负责与甲方协商后提出《项目需求说明书》。乙方应按期按质进行开发工作，如因乙方原因导致开发工作延迟或停顿的，由乙方承担责任。

  - 乙方应按本合同规定向甲方公开系统有关技术细节，提供必要的技术资料，并向甲方相关人员提供培训和技术支持，确保甲方受训人员理解并掌握操作、管理和维护系统相关技术。

  - 乙方所提供的一切资料应通过合法途径获得，任何第三方不得对该资料主张权利，否则，乙方应承担相应的责任，并承担由此给甲方造成的一切损失。

  - 乙方应每周召开开发例会，向甲方通报项目进度。

  - 乙方应按照甲方要求，及时提交和调整项目计划，按时提交项目周报。

  - 如乙方确需更换项目经理或其他成员，则更换人资质不得低于被更换人资质，且更换人需经甲方和监理方至少两周的工作考核，考核通过后方可更换。考核期间，乙方原项目经理或其他成员不得离开岗位。

  - 乙方应协助甲方完成相关项目验收工作，包括收集、整理验收所需文档资料，检查验收所需文档资料是否齐全、内容是否完备。

  - 乙方需做好项目实施管理和项目人员管理，确保项目按计划保质量有步骤地实施。

五、交付与验收

第七条  系统交付

乙方按照项目的要求，在规定时间内完成系统设计、研发、安装实施、测试、调试、验收等工作，并向甲方提交“广州市水务局机关服务中心水务应急调度监控中心多源空间数据整合共享支撑平台建设采购项目”项目应用系统。

第八条  文档交付

乙方应向甲方提交包括但不限于下列文档：

  - 需求说明书；

  - 概要设计说明书；

  - 详细设计说明书；

  - 数据库设计说明书；

  - 测试计划；

  - 测试报告；

  - 用户手册；

  - 项目计划书；

  - 用户培训计划；

  - 会议记录；

  - 开发进度月报。

所有资料包括完备的系统设计文档、功能模块说明、程序源代码（乙方确保提交的源代码与在线生产环境版本完全一致）、使用手册等，涉及关联调用的应提供调用规范和相关技术说明。

第九条  验收标准和方式

系统研究开发所完成的技术成果，达到了本合同第三条所列技术指标，以甲乙双方签字确认的《项目需求说明书》为验收依据，由甲方联合专家成立验收小组，组织验收并出具项目验收报告。

六、合同金额及付款方式

第十条  合同金额

本合同金额为人民币（大写）                        元整（￥         元）。

第十一条  付款方式

按采购文件第二章采购人需求的规定。

七、违约责任

第十二条  乙方未能按“广州市水务局机关服务中心水务应急调度监控中心多源空间数据整合共享支撑平台建设采购项目”（项目编号：CZ2017-0301）规定的时间开通系统，乙方须向甲方支付系统推迟开通索赔款（如因甲方原因和不可抗力因素除外）。系统推迟开通索赔的计算方法：甲方将给予乙方1周的宽限期，宽限期过后之日起，每超过1天，甲方向乙方追索合同金额   ‰的罚款。

第十三条  乙方开发的系统未能通过验收，甲方将给予2周时间由乙方进行修改。2周后仍无法通过验收，乙方应将前期甲方已支付给乙方的所有款项退还甲方，同时，甲方有权终止合同，并向乙方追索合同金额   %的罚款以及因此而导致的一切损失。

第十四条  因甲方原因造成合同终止，前期甲方已支付给乙方的款项，乙方可不退还甲方；若因乙方原因造成合同终止，乙方需将前期甲方已支付给乙方的款项退还甲方。

第十五条  甲方未按合同规定时间办理支付乙方款项手续的，乙方将给予甲方1周的宽限期，宽限期过后之日起，每超过1天，乙方向甲方追索合同金额   ‰的违约金；累计违约金不超过合同金额的   %。

八、不可抗力

第十六条  由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起     天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

第十七条  不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

九、技术成果的归属

第十八条  本合同项目实施过程中所产生的软件（系统）可执行代码及其技术文档等成果的所有权由甲方享有；未经甲方许可，乙方不得提供给第三方。

十、争议及解决办法

第十九条  本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成时按以下第     种方式解决：

    - 广州仲裁委员会仲裁；

    - 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、其   他

第二十条  本合同一式   份，具有同等效力，甲、乙双方各执   份，政府采购监管部门一份，广州公共资源交易中心一份。合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十一条  本合同未尽事宜，由双方协商处理。

| 甲方： | （盖章） | 乙方： | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 签约代表： |  | 签约代表： |  |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 签约日期： | 年 月 日 | 签约日期： | 年 月 日 |

# 第四章 开标、评标和定标

- 开标

  - 交易中心按招标公告规定的时间进行开标，投标人在投标截止时间后一个小时内进行投标文件解密。

  - 解密时间截止后，交易中心电子开标系统自动提取所有投标文件，获取投标保证金交纳情况（如有），投标文件提交及解密情况。

  - 电子开标系统自动记录投标保证金交纳情况（如有），投标文件提交及解密情况。因投标人原因造成投标文件未提交成功的、未解密的、无法导入电子开标系统的，投标保证金未交纳的（需交纳投标保证金项目），作无效投标处理。

  - 交易中心将投标人解密后的投标人名称、投标价格、递交情况、投标保证金交纳情况（如有）和解密情况进行公布，并通过交易中心数字交易平台会员专区将《开标记录表》公开发布。所有投标人可在系统查看开标情况。

- 评标委员会

  - 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会从政府采购专家库随机抽取的专家组成，如采购人不派代表评审，则评委会全部由专家组成。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

  - 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- 本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

- 任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

- 曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

- 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

- 评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

- 同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过一名；

- 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

  - 评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所递交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

  - 评委依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- 评标方法

#### 本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重构成如下： 评分项目; 技术评分; 商务评分; 价格评分; 综合信用评价得分. 分值; 40分; 35分; 20分; 5分.

  - 投标文件差异修正原则

投标文件出现差异时，修正原则及优先修正顺序如下：

- 开标内容与投标文件对应内容不一致的，均以开标内容为准；

- 开标一览表与分项明细表或其它相关报价表报价不一致的，均以开标一览表为准；

- 开标一览表中各分项报价之和与投标总价不一致的，以投标单价修正总价；

- 分项报价表中的单价与对应的合计价不相符的，以单价为准，修正对应的该项合计价；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

- 投标文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

- 对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以评委会审定通过方为有效；

- 对投标标的的关键、主要内容，投标人报价漏项的，作非实质性响应投标处理；

- 评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

  - 投标文件的澄清

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 评委均应当阅读供应商的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审，整个澄清的过程不得存在排斥潜在供应商的现象。

- 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照招标文件要求予以拒绝，不接受供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

- 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

- 评标程序

  - 投标文件初审

- 评标委员会对各投标文件进行初审，初审包括开标情况核定、资格性审查和符合性审查，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《初审表》如下：

审查类别; 审查内容. 开标情况核定; 满足以下所有要求：投标文件提交成功、解密成功、能正常导入电子开标系统，投标保证金完成交纳（如有）. 资格性审查; 符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。根据以下信息进行评审：1.《投标人资格声明函》及其附件；2. 评审时 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。）. 联合体投标的，联合体家数不超过2家：提供联合体各方共同投标协议。. 符合性审查; 投标报价确定且不高于最高限价；关键、主要内容无报价漏项；若报价低于其成本，投标人应能做出合理说明。. 有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署. 投标文件完全满足招标文件中带★号的条款和指标，无重大偏离(审查《实质性响应条款一览表》). 未发现属无效投标的其他情形（见表末说明）.

说明：以下为属无效投标的其他情形。

### 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目或同一子项目投标的；

### 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

### 投标文件提供虚假材料的；

### 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

### 投标人对采购人、交易中心、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

### 按有关法律、法规、规章规定属于无效投标的。

- 评标委员会以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）为查询渠道，对各供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。

- 评标委员会认为，投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效，不通过初审。

- 对初步被认为初审不合格或无效投标的，由评标委员会拟定书面理由现场电话告知该供应商（录音电话号码为：18520453035）。

- 不通过初审或投标无效的，不进入技术、商务和价格的评审程序。

  - 技术评定

- 由评委对所有有效投标文件的技术和服务响应方案进行审核和分析，填写《技术评分表》，如下：

分值（40）; 评审内容; 评分细则. 6; 系统设计思想及方案响应情况,对本项目需求的理解与分析（重点考察对项目建设目标、建设内容的理解深度，需求分析全面且深入，建设思路合理可行）; 优：(90%≤得分≤100%)；良：(70%≤得分＜90%)；中：(40%≤得分＜70%)；差：(得分＜40%)。. 4; 系统结构及功能响应情况，总体设计方案的完整性、总体架构的合理性、技术路线的可行性、先进性、可扩展性、必须具备跨操作系统平台能力，总体设计方案的成熟度，平台数据体系设计的完整性与合理性；平台与外部系统对接设计的完整性和合理性; 优：(90%≤得分≤100%)；良：(70%≤得分＜90%)；中：(40%≤得分＜70%)；差：(得分＜40%)。. 4; 标准规范制度建设方案和思路; 优：(90%≤得分≤100%)；良：(70%≤得分＜90%)；中：(40%≤得分＜70%)；差：(得分＜40%)。. 4; 数据整理和校验方案设计情况; 优：(90%≤得分≤100%)；良：(70%≤得分＜90%)；中：(40%≤得分＜70%)；差：(得分＜40%)。. 6; 水务应急多源空间数据整合平台需求响应情况(重点考察水务多源空间数据库设计的完整性与合理性); 优：(90%≤得分≤100%)；良：(70%≤得分＜90%)；中：(40%≤得分＜70%)；差：(得分＜40%)。. 4; 水务信息门户支撑子系统需求响应情况; 优：(90%≤得分≤100%)；良：(70%≤得分＜90%)；中：(40%≤得分＜70%)；差：(得分＜40%)。. 4; 应用支撑地理信息平台建设需求响应情况; 优：(90%≤得分≤100%)；良：(70%≤得分＜90%)；中：(40%≤得分＜70%)；差：(得分＜40%)。. 4; 服务器操作系统采购和云平台资源租赁需求响应；信息资源共享及系统接口开发需求响应；系统集成响应；关联系统接口响应; 优：(90%≤得分≤100%)；良：(70%≤得分＜90%)；中：(40%≤得分＜70%)；差：(得分＜40%)。. 2; 项目实施方案（项目阶段划分是否合理，项目管理制度是否完善，项目进度安排、人力资源安排是否满足项目要求）; 优：(90%≤得分≤100%)；良：(70%≤得分＜90%)；中：(40%≤得分＜70%)；差：(得分＜40%)。. 2; 售后服务、技术培训方案（提供合理、完整的系统培训方案）; 优：(90%≤得分≤100%)；良：(70%≤得分＜90%)；中：(40%≤得分＜70%)；差：(得分＜40%)。.

- 将所有评委所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数点后三位），再汇总得出该投标人的技术评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

  - 商务评定

- 由评委对所有有效投标文件的商务条件进行审核和评价，填写《商务评分表》，如下：

分值（35）; 评审内容; 评分细则. 4; 本项目项目经理资质，提供证明文件复印件及在投标人名下任职的外部证明材料（即加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前，连续六个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等）; 具有硕士研究生或以上学位1分； 具有信息系统项目管理师资格1分； 具有IT服务项目经理资格2分。最高4分。. 7; 投标人拟投入本项目主要技术管理人员资质（项目经理除外），提供证明文件复印件及在投标人名下任职的外部证明材料（即加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前，连续六个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等）; 具有系统分析师或系统架构师资质的得1分； 具有OCP数据库认证工程师1分； 具有信息技术高级工程师1分； 具有CCEP软件成本估算专家每人得0.5分，此项最高2分。 具有水利工程规划专业教授级高工职称资格2分。一人具有多项证书不重复计分。最高7分。. 3; 同类项目经验：依据2014年以来完成的单项合同不低于200万元的系统集成项目（必须含软件开发内容）合同或验收报告情况进行评审。（分公司投标的，总公司业绩可纳入评审）; 每提供一个同类项目经验得0.5分，最高得3分。请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。. 3; 履约能力、财务状况（依据2015年度财务报表）; 优：(90%≤得分≤100%)；良：(70%≤得分＜90%)；中：(40%≤得分＜70%)；差：(得分＜40%)。. 2; 财务报告权威性; 能提供有审计资质的第三方出具的2015年度《审计报告》：2分；无：0分。备注：若为联合体投标，则联合体各成员都要提供。. 2; 投标人本地综合服务支撑能力，提供在使用地区设有长期稳定服务机构的证明文件复印件及在投标人名下提供本地化服务的人员任职的外部证明材料（即加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前，连续六个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等; 优：(90%≤得分≤100%)投标人直接跟踪服务，在使用地区设有长期稳定的服务机构，服务便捷；良：(70%≤得分＜90%)；中：(40%≤得分＜70%)；差：(得分＜40%)。. 4; 投标人资质证书情况，提供证明材料复印件; 具有甲级测绘资质2分，具有乙级测绘资质1分，其他不得分； 具有计算机信息系统集成或信息系统集成及服务三级或以上资质,得1分； 具有软件成熟度CMMI认证证书，得1分； 以上合计最高得4分。. 3; 投标人质量管理能力，提供证明材料复印件; 投标人具有《ISO9001质量体系认证证书》、《ISO14001：2004环境管理体系认证证书》、《GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证证书》，每具有一项得1分，最高3分。 备注：若为联合体投标，则联合体各成员都要具有。. 3; 投标人软件技术先进性（如拥有省部级及以上科技进步奖证书等，提供复印件）; 2014年以来获得省部级科技进步奖一等奖或以上得3分，获得省部级科技进步奖二等奖得1分，其他的0.5分，没有不得分。. 3; 其他信誉（证明材料：银行信用等级、客户评价等）; 优：(90%≤得分≤100%)；良：(70%≤得分＜90%)；中：(40%≤得分＜70%)；差：(得分＜40%)。. 1; 对不良信用记录的扣分; 以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站为查询渠道，对列入企业经营异常名录的供应商每一条记录扣0.1分，最高扣1分；未列入则不扣分（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为未列入企业经营异常名录）。 评审时评标委员会应将信用信息查询记录和证据截图存档。.

说明：上表所列为投标人的商务条件。请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

- 将所有评委所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数点后三位），再汇总得出该投标人的商务评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

  - 价格评审

1．价格核准：评委对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，修正错误的原则参见本章的第三条第（二）点。

2．评委对于节能、环保产品或小型、微型企业的价格扣除，依据投标人填写的《产品适用政府采购政策情况表》（如有）。

对于非专门面向中小微企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 （供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价＝总投标报价—小型和微型企业产品的价格×6% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% （不再享受序号3的价格折扣） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除 2 % | 评标价＝总投标报价×(1- 2 %) |

注： （1）中型企业不享受以上优惠；

（2）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程，无法认定小型和微型企业的，不享受价格扣除。

（4）监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

计算价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，各有效投标人的评标价（指投标报价经修正、折扣后的价格）中，取最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格评分=（评标基准价／评标价）×20分

评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

  - 综合信用评价得分评审

综合信用评价得分=投标人的广州公共资源交易中心政府采购供应商信用指数×5%

说明：1. 《公共资源交易综合信用指数评价标准》详见本项目招标公告附件。

2. 投标人的信用指数以开标当天交易中心网站公布的分值为准（供应商可通过“广州公共资源交易网-市场信用-信用平台” 进行访问）。

  - 综合评分的计算

    - 综合评分=技术评分+商务评分+价格评分+综合信用评价得分

    - 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评委会抽签决定。

  - 中标供应商推荐

1. 评委会按上述排列向采购人推荐第一名为中标供应商，第二名为候补中标供应商。第二名报价高于第一名报价20％（含）以上的，不推荐候补中标供应商。

- 项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，本项目或子项目下列情况出现将作废标处理：

### 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；

### 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

### 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

### 因重大变故，采购任务取消的。

- 定标

### 交易中心在评标结束后2个工作日内将评标报告及《确认采购结果通知书》送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按顺序确定中标供应商。

第一名供应商放弃中标或被依法认定中标无效的，采购人可以按顺序选择候补中标供应商。

### 采购结果确认后，交易中心将中标结果在采购信息发布网站上进行公告。不在中标名单之列者即为落标人，交易中心不再以其它方式另行通知。

### 中标结果公告后，中标供应商须向交易中心交纳代理服务费。交易中心完成确认收费后，中标供应商可以下载打印中标通知书。具体打印方式请查阅“广州公共资源交易网”中“通知公告”栏。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

### 中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

### 凡发现中标供应商有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

    - 与采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的；

    - 向采购人、交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

    - 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

- 签约

### 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日（第二章采购需求有相应约定的从其约定）内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

### 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 履约评价

### 采购人负责对中标供应商的履约行为进行评价，评价标准详见《公共资源交易综合信用指数评价标准》（见本项目招标公告附件）。采购人在http://www.gzgcjg.com/zfcgcx上用数字证书登陆，填写履约评价表。

### 评价结果会影响供应商的综合信用评价得分。供应商对其评价情况有异议的，可向采购人反映，采购人应当检查有关评价情况并答复异议人，如有错误，应当修正。异议人对采购人的答复不服的，可向市、区财政局反映，市、区财政局调查后发现确有错误的，有权要求采购人纠正。

# 第五章 投标文件格式

投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。（盖章要求：完成投标文件的制作后，可点击“一键签章”按钮进行批量电子签章。）

| 序号 | 内容 | 盖章要求 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |
| 1 | ★投标承诺函 | 电子签章 |
| 2 | ★投标人资格声明函 | 电子签章 |
| 3 | 授权委托证明书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书） | 电子签章 |
| 4 | ★《投标人资格声明函》的附件（提供以下相关证照之一的原件扫描件）1企业法人营业执照；2事业法人登记证；3其他组织的营业执照或执业许可证；4居民身份证等 | 电子签章 |
| 5 | 开标一览表 | 电子签章 |
| 6 | 报价明细表 | 电子签章 |
| 7 | ★实质性响应条款一览表 | 电子签章 |
| 8 | 项目经理简历表 | 电子签章 |
| 9 | 承担本项目主要技术人员和售后服务人员表 | 电子签章 |
| 10 | 业绩一览表 | 电子签章 |
| 11 | 证书一览表 | 电子签章 |
| 12 | 财务报表（含资产负债表及利润表，尽量提供具有审计资质的第三方出具的《审计报告》） | 电子签章 |
| 13 | 投标人认为有必要说明的其他商务文件资料 | 电子签章 |
| 14 | 中小微企业声明函（非中小微企业可不提供） | 电子签章 |
| 15 | ★属于分公司投标的，还须提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章 | 电子签章 |
| 16 | ★联合体投标的，必须提交共同投标协议书 | 电子签章 |
| 技术文件 |  |  |
| 17 | 总体技术方案 | 电子签章 |
| 18 | 项目实施计划、施工方案 | 电子签章 |
| 19 | 安装、调试及验收方案 | 电子签章 |
| 20 | 售后服务情况表 | 电子签章 |
| 21 | 售后服务能力及服务方案 | 电子签章 |
| 22 | 投标人认为有必要说明的其他技术文件资料 | 电子签章 |
| 23 | 服务方案一般性条款响应差异表 | 电子签章 |

特别提示与要求！

请投标人严格按照表格内容及要求制作投标文件，所有证书类文件提供复印件且必须在有效期内，表中带★的材料将作为投标人资格性和符合性审查的重要内容之一。

投标承诺函

广州公共资源交易中心：

我方确认收到贵方提供的“广州市水务局机关服务中心水务应急调度监控中心多源空间数据整合共享支撑平台建设采购项目”（项目编号：CZ2017-0301）的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

- 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《广州市政府采购合同》执行期满日为止。

- 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

- 我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

- 我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《广州市政府采购合同》中的全部条款并按照《招标文件》的要求向贵方足额交纳代理服务费。

- 我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

- 我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤销投标文件，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还投标保证金（如有）。

- 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

| 地址（邮编） |  |  | 传真 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话、手机 |  | 联系人（职务） |  |  |

日期：20  年   月   日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

投标人资格声明函

广州公共资源交易中心：

关于贵方　 　年　　月　　日发布关于“广州市水务局机关服务中心水务应急调度监控中心多源空间数据整合共享支撑平台建设采购项目”（项目编号：CZ2017-0301）的采购公告，我方愿意参加投标，并声明截至开标日：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的原件扫描件（见附件）之一：1.企业法人营业执照；2.事业法人登记证；3.其他组织的营业执照或执业许可证；4.居民身份证等；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

日期：20  年   月   日

说明：1.本格式文件内容不得擅自删改。

2. 分公司投标的，以上《投标人资格声明函》及附件由总公司提供，必须由分公司和具有法人资格的总公司同时加盖公章或电子签章。

授权委托证明书

兹授权                  （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理广州公共资源交易中心组织的“广州市水务局机关服务中心水务应急调度监控中心多源空间数据整合共享支撑平台建设采购项目” (项目编号：CZ2017-0301)的投标事宜。本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

附：代理人性别：       年龄：        职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

企业类型：

经营范围：

日期： 20  年   月   日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

开标一览表

货币单位：人民币元

投标总报价

填报要求：

1.报价包含所有税费。

2.如投标人报价低于最高限价60%的，必须在《实质性响应条款一览表》内说明报价理由。

报价明细表

[货币单位：人民币元]

| 分项建设内容 |  | 工作内容 |  | 工作量 （人·月） |  | 人月类别 |  | 综合单价 （万元/人·月） |  | 金额 （万元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、标准规范制度建设 |  | 1.1水务应用及数据调研 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 政策法规收集整理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 数据标准建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 接口规范建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5管理办法建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、关联系统接口对接费用 |  | 2.1 与广州市排水监测站进行数据对接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 与广州市排水设施管理中心进行数据对接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 与其他关联系统对接接口（主要包括广州市三防办相关系统及水务局机关OA） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、数据整理和校验 |  | 3.1监测数据整理和校验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 排水管网数据整理和校验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 供水信息整理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4 三防数据整理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、水务应急多源空间数据整合平台 |  | 4.1 多源整合空间数据库设计及建库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2 数据整合工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3 空间数据管理工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4 排水监测站数据接入开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.5 排水中心数据接入开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、水务信息门户支撑子系统 |  | 5.1 信息门户管理模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2 组织机构权限管理模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3 服务与组件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.4 工作流子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六、应用支撑地理信息平台建设 |  | 6.1 空间数据综合展示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2 标准服务接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3 目录管理与服务系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.4 运维监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、软硬件采购及租赁 |  | 7.1 服务器租赁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2 操作系统采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.3 存储设备租赁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.4 地理信息系统升级采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、系统集成 |  | 8.1 服务器硬件集成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.2 数据库双机备份集群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、信息资源共享接入 |  | 9.1 接入到广州市政府信息共享平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、平台信息安全建设 |  | 10.1 WEB漏洞检测服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.2 WEB监测服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.3 WEB应用防护服务（WAF） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.4主机防病毒服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.5基线核查服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报要求：此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

实质性响应条款一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如投标人报价低于最高限价60%的，必须说明报价理由。 | 理由： |  |
| 3 | 以下内容根据第二章采购人需求★号条款详细列举 |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

- 本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

- 请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 办公电话 |  |  |  | 住宅电话 |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 具有认证资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  |  | 竣工日期 |  |  | 工程质量 |  |

承担本项目主要技术人员和售后服务人员表

| 姓名 | 部门和职务 | 职责 | 常住地 | 获得认证资质证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报要求：

- 上表列出的人员，需附其资格证书的复印件。

- 提供上述人员在本单位服务的外部证明材料，如投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 完成时间（货物类）/服务年限（服务类） | 项目质量 | 项目单位联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

- 依据商务评审中的业绩要求填写本表并提供相关证明材料，合同可只提供首页、含金额页、盖章页。

- 请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

填报要求：

- 填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。（或根据评分项对应内容的要求填写）

- 请提供本表所列的证书资料。

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加广州公共资源交易中心组织的广州市水务局机关服务中心水务应急调度监控中心多源空间数据整合共享支撑平台建设采购项目（项目编号：CZ2017-0301）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期：20  年   月   日

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |

服务方案一般性条款响应差异表

| 采购人需求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 承诺 | 差异 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

要求：请按第二章采购需求列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。