建设工程施工招标文件

招标编号：21141220170607011

工程名称：                  场口公寓房九期项目

招 标 人：               浙江富春山居集团有限公司   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

招标代理机构：  浙江华诚建设工程招标代理有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

编制人（签名）：   孙杏花         电话：  0571-61772168

审核人（签名）：   李能             审定人（签名）：  孙莉

备 案 单 位：  杭州市富阳区建设工程招标投标管理办公室（盖章）

备案日期： 2017 年  6  月   8  日

目   录

一、投标须知前附表

二、投标须知

（一）总则

1、工程说明

2、招标范围

3、资金来源

4、合格的投标人

5、投标费用

6、踏勘现场

（二）招标文件

7、招标文件的组成

8、招标文件的澄清

9、招标文件的修改

（三）投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

11、投标文件的组成

12、投标文件格式

13、投标报价

14、人工及建筑材料价格异常波动结算调整办法

15、投标有效期

16、投标保证金

17、投标预备会

18、投标文件的份数和签署

（四）投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

20、投标截止日期

21、迟交的投标文件

22、投标文件的补充、修改与撤回

（五）开标

23、开标

24、投标文件的初步审查

（六）评标

25、评标会议

26、评标过程的保密

27、资格后审（如采用的话）

28、投标文件的澄清

29、投标文件的符合性鉴定

30、错误的修正

31、投标文件的评估和比较

（七）合同的授予

三、合同条款

四、合同格式

五、工程技术规范

六、工程量清单编制

七、图纸及其它资料

八、投标文件商务标格式

一、前 附 表

|  | 项号 |  | 条款号 |  | 内 容 |  | 说明与要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 1.1 |  | 工程名称 |  | 场口公寓房九期项目 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 杭州市富阳区场口镇场口村 |  |  |  |
|  | 2 |  | 1.1 |  | 项目文号 |  | 富发改投资【2017】32号 |  |  |  |
|  | 3 |  | 1.1 |  | 建设规模及工程类别 |  | 工程为民用二类工程，地下室、公建部分为钢筋混凝土框架结构，上部住宅为预制装配结构，地上部分8幢单体，其中1-6#楼为6层，7、8楼#为18层，一个地下室。总建筑面积为44364.03m2，其中地下10161.39m2，地上建筑面积为34202.64m2。1#楼3038.73m2, 2#4123.35m2, 3#4035.95m2, 4#4095.09m2, 5#4095.09m2,6#4095.09m2,,7#7377.42m2,8#7082.35m2。地下一层，建筑高度51.7米。 |  |  |  |
|  | 4 |  | 1.1 |  | 承包方式 |  | 包工包料 |  |  |  |
|  | 5 |  | 1.1 |  | 质量要求 |  | 符合（工程施工质量验收规范）标准；确保合格。 |  |  |  |
|  | 6 |  | 2.1 |  | 招标范围 |  | 施工图范围内的所有清单内容 |  |  |  |
|  | 7 |  | 2.2 |  | 工期要求 |  | 计划于 年 月 日开工， 年 月 日竣工，施工总工期： 602日历天 |  |  |  |
|  | 8 |  | 3.1 |  | 资金来源 |  | 自筹 |  |  |  |
|  | 9 |  | 4.1 |  | 投标人资质等级 |  | 企业资质：房屋建筑工程施工总承包二级及以上； 项目负责人（建造师）：房建专业注册建造师一级及以上资格； 项目班子成员：施工员、质量员与建造师同专业，在技术标备案时一并提供。本工程需配备安全员2名。 |  |  |  |
|  | 10 |  | 4.2 |  | 资格审查方法 |  | 资格后审 |  |  |  |
|  | 11 |  | 13.1 |  | 工程量清单计价方式 |  | 综合单价法 |  |  |  |
|  | 12 |  | 15.1 |  | 投标有效期 |  | 为：60日历天（从投标截止之日起算起,一般不少于60天，但可适当延长） |  |  |  |
| 项号 |  | 条款号 |  |  |  | 内 容 |  | 说明与要求 |  |  |
| 13 |  | 16.1 |  |  |  | 投标保证金额 （转帐、汇票、电汇） 说明：请各投标单位按招标文件要求提前缴纳投标报价金，在投标保证金到账截止时间前未到账的，责任自负。 |  | 1、投标保证金额： 捌拾 万元 帐户名：杭州市富阳区公共资源交易中心建设工程保证金 帐 号：201000066919719000001 开户银行：浙江富阳农村商业银行股份有限公司营业部 2、投标保证金到账截止时间：投标保证金到账截止时间同投标截止时间。 3、保证金汇出后，请凭银行的受理回单到富阳区行政服务中心一楼（富春街道体育馆路471号），浙江富阳农村商业银行股份有限公司营业部保证金专用窗口打印“投标保证金递交函”，并将投标保证金递交函的复印件密封在资格审查标书内。 4、凡已预缴建设工程年度投标保证金的企业，由区招标办出具证明，将该证明随资格审查标书一同提交，则视同投标人已经全额缴纳该项目投标保证金，并承担招标文件规定金额的项目投标责任。 |  |  |
| 14 |  | 6.1 |  |  |  | 踏勘现场 |  | 各投标单位自行踏勘现场，招标单位不组织。 |  |  |
| 15 |  | 17.1 |  |  |  | 投标预备会（答疑会） |  | 投标人在现场踏勘以及理解招标文件、施工图纸中的疑问，可以于2017年6月14日16时前登陆ggzy.fuyang.gov.cn网站，以不署名的形式在“招标答疑专区”提疑或以不署名的形式发传真至0571-61772183提疑。招标人将于2017年6月16日16时前对投标人疑问做出统一解答，并以招标补充文件的形式，在ggzy.fuyang.gov.cn网站上发布。 联系电话：0571-61772168 |  |  |
| 项号 |  | 条款号 |  |  |  | 内 容 |  | 说明与要求 |  |  |
| 16 |  | 19.1 |  |  |  | 投标文件份数 |  | 1、纸质投标文件正本一份及电子投标文件二份（一张光盘内应包括资格审查标书、商务标书）。 2、中标后，中标人另行提供纸质投标文件四份及商务标光盘一份给招标人，商务标内容须编制成Word或Excel格式。 |  |  |
| 17 |  | 20.1 |  |  |  | 投标文件递交、企业IC卡资格确认地点及截止日期（各投标单位注意：由于投标单位较多，请尽早刷卡确认，以免影响投标） |  | 地址：杭州市富阳区公共资源交易中心开标室（富春街道体育馆路471号富阳区行政服务中心6楼） 时间： 2017年6 月 19 日 14 时00 分 |  |  |
| 18 |  | 24.1 |  |  |  | 开标会地点及截止时间 |  | 地址：杭州市富阳区公共资源交易中心开标室（富春街道体育馆路471号富阳区行政服务中心6楼） 时间：2017年6 月 19 日 14 时00 分 |  |  |
| 19 |  | 31.4 |  |  |  | 评标标准及方法 |  | 按投标须知第31.4条款，具体评标办法见附件四。其中期望值下浮幅度为 5 %- 8 % |  |  |
| 20 |  | 36.3 |  |  |  | 履约担保金额 |  | 1、投标人提供的履约担保金额为合同总价的 10 %或 / 万元， 2、招标人提供的支付担保金额为合同总价的 10 %或 / 万元 (履约担保金额与支付担保金额须对等) |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  | 招标文件、工程量清单、施工图纸等招标资料的发布方式、购取地点和截止时间 |  | 发布方式：招标资料可从ggzy.fuyang.gov.cn网站下载;或购取地点：浙江华诚建设工程招标代理有限公司（富春街道凤浦路197号）购取时间：上午8:30—11:00，下午13:30—16:30 联系电话：0571—61772168；截止时间：2017年6月18日16时00分止(双休日及节假日除外) |  |  |
| 项号 |  | 条款号 |  |  |  | 内 容 |  | 说明与要求 |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  | 招标文件资料费及图纸押金 |  | 资 料 费 / 元/份； 图纸押金 / 元/套 |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  | 补充条款 |  | 对招标文件的补充说明 |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  | 工程量清单 |  | 含封面共282 页 |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  | 预算价 |  | 11454.2024万元（ 壹亿壹仟肆佰伍拾肆万贰仟零贰拾肆元整） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 暂列金额 |  | 444.5417万元（肆佰肆拾肆万伍仟肆佰壹拾柒元整） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 319.9586万元（叁佰壹拾玖万玖仟伍佰捌拾陆元整） |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  | 项目施工招投标时风险控制价 |  | 根据富建设[2017]82号文件：风险控制价系数在84%-89%（每隔0.5个百分点）之间随机抽取。风险控制价为期望值乘以风险控制价系数，风险控制价以下的投标，不得作为随机抽取50%计算算术平均值的投标报价。 例如：预算价为100万元，暂定价或预留金为10万元，抽得期望K值为5%，抽得风险控制价系数为86%，则期望值=（100-10）×（1-5%）+10=95.5万元，风险控制价=95.5*86%=82.13万元，则报价低于82.13万元的投标报价，不得作为随机抽取50%计算算术平均值的投标报价。 |  |  |
|  |  | 电子招标项目说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 |  |  |  | 电子招标文件发放 |  | 电子招标项目，招标人的电子招标文件，将在“富阳区公共资源交易网（ggzy.fuyang.gov.cn）”发布。电子文件内容与书面文件内容具有同等的效力，发生电子文件内容与书面文件内容不一致时，以纸质备案的为准。 |  |  |
|  |  | 28 |  |  |  | 电子投标文件编制 |  | 电子招标项目，投标人应按照招标文件要求编制电子投标文件，其资格审查标书、商务标书部分通过投标工具格式化后，刻录在投标人自行提供的光盘中。纸质投标文件正本应通过投标工具软件打印。光盘与纸质投标文件一同密封提交给招标人。 电子招标项目的投标文件必须使用投标工具软件编制。投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标工具的开发商可根据投标人的要求，提供必要的培训和技术指导。 |  |  |
|  |  | 29 |  |  |  | 电子投标文件递交 |  | 电子招标项目，投标人应按照招标文件要求递交电子投标文件，在投标截止时间前，在规定的开标地点递交纸质投标文件正本一份及电子文本二份（一张光盘内应包括资格审查标书、商务标书）。 |  |  |
|  |  | 30 |  |  |  | 电子招标项目开标 |  | （1）招标人当众将投标人投标文件中拆封的电子光盘文档导入辅助评标系统，开标结束时统一设置密码，待评标时间到且输入密码后方可在评标室打开数据进行评审。原始电子标书作为招投标资料存档。 （2）因电子投标文件编制不规范导致投标文件内容无法导入“评标系统”的，该标书为无效标书。 （3）投标人提供的投标电子文件须与纸质投标文件一致，不一致时，按最不利于投标人的原则处理；投标人提供的纸质投标文件，必须是从“投标工具”内置功能打印出来的带序列号或水印码的文本标书，否则视为废标。 |  |  |
|  |  | 31 |  |  |  | 电子招标项目评标 |  | 电子招标项目的评标以投标人递交的电子投标文件为评标依据。纸质投标文件仅在评标系统发生重大故障或招标人加密锁无法完成解密导致开、评标工作无法进行情况下作为电子投标文件的替代。除上述情况及评标委员会在评标中需要投标人提供澄清材料以外，纸质投标文件都不作为评标的依据。任何情况下未按招标文件要求提供电子投标文件的投标人的纸质投标文件均不被招标人接受。 |  |  |

※开标时K1、K2值的抽取情况根据富阳区建设工程招标投标管理办公室和杭州市富阳区公共资源交易中心在2012年5月30日发布的《关于明确建设工程评标办法中K1、K2值抽取程序的通知》实施。

※本工程采用招标工具4.1版本。

※本工程采用电子招投标系统招标，请各投标人严格按照招标文件要求编制、递交投标文件，以免废标。软件公司联系人及电话：谢飞 15382301062 。

二、投标须知

(一)  总  则

1、工程说明

1．1工程说明见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项—第5项所述；

1．2上述工程按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章规定通过邀请招标方式来择优选定施工单位。

2、招标范围及工期

2．1本次招标的工程范围见前附表第6项所述；

2．2本工程的工期要求见前附表第7项所述。

3、资金来源

3．1本工程立项计划已得到有关部门的批准，工程资金通过前附表第8项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程施工合同项下的合格支付。

4、合格的投标人

4．1投标人资质等级要求见前附表第9项所述；

4．2投标人合格条件见本工程施工招标公告或投标邀请书；

4．3本工程采用前附表第10项所述的资格审查方法确定合格投标人；

4．4当采用资格后审时，投标人必须按资格审查文件要求在递交投标文件时一同报送资格后审的材料；

5、投标费用

5．1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务、也无责任承担这些费用。

6、踏勘现场

6．1招标人将按前附表第14项所述时间组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担；

6．2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；

6．3投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任；

6．4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

（二）招标文件

7、招标文件的组成

7．1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一卷 投标须知、合同条款及合同格式

一、前附表

二、投标须知

三、合同条款

四、合同格式

第二卷 工程技术要求及工程规范

五、工程规范

六、工程量清单编制

第三卷 图纸及其它资料

七、图纸及其它资料

第四卷 投标文件格式

八、投标文件商务部分格式

九、投标文件资格审查部分格式

7.2 投标人在下载或购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清

8．1投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问、任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止时间五日前登陆网站ggzy.fuyang.gov.cn，以不署名的形式在“招标答疑专区”提疑或以不署名的形式发传真至0571-61772183提疑。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在投标截止时间 三 日前以书面形式予以答复，同时将书面答复在网站ggzy.fuyang.gov.cn上公布，通知所有投标人。澄清纪要作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8．2如有必要，招标人将就投标人提出的问题以答疑的形式在投标预备会上进行解释。

9、招标文件的修改

9．1招标文件发出后，在投标截止时间 三 日前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

9．2招标文件的修改将在相关网站上公布，通知所有投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束作用。

9．3招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准；

9．4招标人保证招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间至少 三 日前在网站ggzy.fuyang.gov.cn上公布，通知所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

（三）投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10．1投标人与招标人之间对投标文件的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准；

10．2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成

11．1投标文件由商务部分格式和资格审查部分格式二部分文件组成。

11．2商务部分和资格审查部分必须单独编制，分别装订、密封，否则该投标书无效。技术标投标时不需提供，但投标人必须承诺，在被确定为中标人后的5个工作日内，针对中标工程单独编制技术标，经招标人同意备案后送区招投标监管机构备案。

11．3 商务部分主要包括下列内容：

11．3.1建设工程施工投标文件（商务标）封面

工程量清单编制与报价采用统一格式，

招标人提供的实物工程量清单顺序和工程量不得变动、补充和修改。

11．3．2、工程量清单及计价表式：（不得随意修改）

（1）招标工程量清单封面

（2）招标工程量清单编制说明

（3）投标总价

（4）工程量清单报价说明

（5）表1-1-1  工程项目报价汇总表

（6）表1-1-2  单位工程报价汇总表

（7）表1-2    分部分项工程项目清单及计价表

（8）表1-3-A  组织措施项目（整体）清单及计价表

（9）表1-3-B  组织措施项目（专业工程）清单及计价表

（10）表1-3-C  技术措施项目清单及计价表

（11）表1-3-A-1  安全文明施工措施项目清单及计价表

（12）表1-4    其他项目清单及计价表

（13）表1-4-1  计日工表

（14）表1-4-2  总承包服务费项目及计价表

（15）表1-5    主要工日价格表

（16）表1-6    主要材料价格表

（17）表1-7    主要机械台班价格表

11．3．3、工程量清单报价分析表：

（1） 表2-1  分部分项工程项目清单综合单价分析表

（2） 表2-2  措施项目清单分析表

（3） 表2-3  综合单价工料机分析表

（4） 表2-4  措施项目工料机分析表

（5） 表2-5  现场监控、临时宿舍取暖降温费用分析表

注意：工程量清单报价分析表由招标人根据需要在工程量清单编制总说明中明确投标人是否需要提供或提供具体表格的名称和数量或提供所有工程量清单报价分析表的电子版本，供招标人、评委审查，招标人未要求的，投标人可以不提供。

投标报价需要的其它资料（本项无格式，需要时由招标人用文字或表格提出、或投标人在投标报价时提出）

11．4资格审查部分主要包括下列内容：

（1）投标申请人资格审查文件（见附件格式）

a．资格审查文件封面；

b．资格审查投标申请书；

c．投标申请人简历表；

d．投标承诺书；

e. 项目负责人（建造师或园林工程师）简历表；

f．C证人员情况表。

（2）投标申请人企业资格证明

a．法人营业执照；

b．企业资质证书（根据住建办市函[2016]462号文件精神，因投标企业已登记入库，投标企业可在资质证书复印件上加盖企业公章，并由评委确认；

c．企业安全生产许可证；

d．投标保证金递交函 (只需提供复印件）；

e．投标单位必须出具农民工工资保证金《缴存卡》（工商注册地在杭州地区的施工企业缴存的民工工资保证金实行“一地缴存，全市通用”制度。满足近3年内未发生严重拖欠工资行为已退还的企业，凭退还手续来我办办理0额《缴存卡》，便于区分。）

f.投标邀请函。

g．招标人要求提供的其他资料。

以上材料证书必须提供原件及复印件，否则该投标书无效。证书原件可以单独密封或同资格审查标书一起密封。

（3）投标申请人人员资格证明

项目班子项目负责人（建造师注册证书或园林工程师职称证书）、B、C三类人员证书(B类人员：本工程项目负责人；C类人员：本工程安全员)。

根据富建设[2009]43号文件，本工程安全员需配置见前附表第9项所述。

以上人员证书必须提供原件及复印件，否则该投标书无效。证书原件可以单独密封或同资格审查标书一起密封。

（4）项目管理班子配备（项目管理班子任职及变更必须严格按照富建设[2010]14号及富建设[2011]225号文件规定执行）。评标过程中，招标代理公司应对建造师（或园林专业工程师）承接项目情况进行查询，并将查询结果书面告知评标专家，评标专家应当询标，经核实违反前述规定的，作废标处理。如发生投标人在询标时承诺有虚假，经查实，建设行政主管部门将予以通报批评。

（5）根据富建设[2014]184号文件规定：

投标单位在投标文件中项目班子证书的提交：房屋和市政基础设施项目施工班子成员需提交建造师注册证书及B证、相应规定数量安全员C证，园林绿化项目需提交园林专业工程师证书，其他施工员、质量员证书在办理技术标备案时一并提供。

参与项目投标的建造师注册证书（或园林专业工程师证书）在投标截止时，即进入锁定状态，其中中标人的相应证书按富建设[2011]225号文件规定解锁（退证）；其他投标人的相应证书在开评标结束后次日起即解除锁定状态。

投标人的建造师（或园林专业工程师）在投标截止前已处于锁定状态或有在建项目的，其投标文件作废标处理，但原则上评标基准价不作调整，如为中标人的，该项目应当重新招标，并且不得再参加该项目的投标。

（6）中标公示结束后5个工作日内，中标人办理项目班子押证手续，逾期罚款5000 元。

11．5投标人必须承诺，在被确定为中标人后的5个工作日内，针对中标工程单独编制技术标，并提供项目技术负责人任命书、相应专业的职称证书。项目技术负责人配备要求见富建设[2014]223号文件。施工员、质量员与建造师同专业，在技术标备案时一并提供。技术标经招标人同意后送区招投标监管机构备案。技术标正、副本分别装订成册（一份正本，二份副本），主要包括施工组织设计等技术方案内容：

a. 主要施工方法

b. 工程投入的施工机械设备情况；

c. 劳动力安排计划；

d. 确保工程质量的技术组织措施；

e. 确保安全生产的技术组织措施；

f.确保文明施工的技术组织措施；

g.确保工期的技术组织措施；

h.施工总平面布置设计。

12、投标文件格式

12．1 投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫

无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

13．投标报价

13．1本工程的工程量清单的投标单价采用本须知前附表第11项所规定的方式进行报价；

13．2 投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和；

13．3投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列工程招标范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人的在工程量清单中计算单价或总价的依据；

13．4 采用工程量清单报价的，投标人应按清单中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内；

13．5 技术规范要求的费用应包括在投标报价中；

13．6 合同的施工地点为本须知前附表第2项所述，除非合同中另有规定，投标人在报价中具有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定费用、技术措施费、大型机械进出场费、风险费等所有费用；

13．7 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；

13．8 除非招标人通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。

13．9

(1)安全文明施工措施费用（包括安全施工、文明施工、环境保护和临时设施费用）必须充分保证。投标人应结合招标工程的实际，依据招标人提供的安全文明施工措施项目清单及计价表（表1-3-A-1），按项目整体考虑分别报价。

安全文明施工措施费用报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值。上级建设主管部门颁发的有关文件对该措施费用内容和费率下限标准有调整的，按其规定执行。投标人未按规定要求报价的，评标委员会可以评定为废标。

（2）根据《浙江省建设工程施工费用定额》有关费用项目和费率调整的通知（浙建站计[2013]64号），检验试验费归类为企业管理费。

企业管理费报价低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值，作废标处理。

（3）根据《富阳区建设工程施工现场安装在线监测系统的通知》富建设[2010]6号文件及补充通知富建设[2010]244号文件相关规定、《浙江省建设工程施工费用定额》有关费用项目和费率调整的通知（浙建站计[2013]64号），现场监控归类为企业管理费，符合施工现场安装在线监测系统的项目，其费用在表2-5中进行单独费用报价分析。

（4） 根据《转发市发改局市建设局关于富阳区建设工程推广应用预拌砂浆实施意见的通知》富政办[2011]123号文件相关规定，市政基础设施和房屋建筑工程必须使用预拌砂浆，预拌砂浆的费用应列入投标报价范围。

(5)根据《关于在建筑工地安装使用自动车辆冲洗设备的通知》富建设[2015]189号文件规定，从2015年9月30日起（以施工许可证日期为准），土方开挖在20000立方米以上的建筑工地，且具备安装条件并处于基坑土方施工阶段的施工现场出入口，要100%安装自动洗轮设备，并确保使用，消除出工地车辆车轮带泥上路现象。安装自动洗轮设备发生费用，列入建设工程安全生产文明施工措施费，并在招标文件、投标文件明确。

13.10投标货币：本工程的投标人应以人民币报价。

14、人工、材料的调整办法

14.1人工、材料价格结算调整办法按照富建设 [2011] 307号文件《转发杭州市建委关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理指导意见的通知》及富建设 [2012] 23号文件《关于转发杭州市建设工程人工信息价发布和使用规定的通知》执行。

15、投标有效期

15．1 投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效；

15．2 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金或投标保函。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标保证金或投标保函的退还与没收的规定仍然适用。

16、投标保证金

16．1 投标人应按本须知前附表第13项所规定的投标保证金缴纳截止时间前以转账的形式提交一笔本须知前附表第13项所规定数额的投标保证金作为其投标的一部分，投标保证金以实际到达浙江富阳农村商业银行股份有限公司营业部杭州市富阳区公共资源交易中心账户的时间为准。在投标截止时间，由银行出具投标保证金实际到账情况说明，供评标委员会评标用。招标人可根据本须知第16.5条规定的条件予以没收投标保证金。

投标保证金：转帐（必须从企业注册地银行或在富常驻机构银行帐户转出）并将浙江富阳农村商业银行股份有限公司营业部保证金专用窗口打印的“投标保证金递交函”复印件密封在资格审查标书内。

（凡已预缴建设工程年度投标保证金的企业，由区招标办出具证明，将该证明随资格审查标书一同提交，则视同投标人已经全额缴纳该项目投标保证金，并承担招标文件规定金额的项目投标责任。）

16．2 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝；

16．3 未中标的投标人的投标保证金按照第15条招标人规定的投标有效期或经投标人同意的延长的投标有效期期满后28天内予以退还（不计利息）；

16．4中标人的投标保证金，在中标人按本须知第35条规定签订合同并按本须知第36条规定提交履约担保后3日内予以退还（不计利息）；

16．5如投标人有下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

投标人无故放弃中标的；

投标人拒绝按本须知第30条规定修正标价；

中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

17 投标预备会

17．1 投标预备会（答疑会），如招标人认为有必要召开投标预备会，投标人应按

照前附表第15项规定的或招标人另行书面通知的时间和地点，派出代表出席招标人主持的投标预备会；

17．2 投标预备会的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题；

17．3 投标人提出的与投标有关的任何问题须在投标预备会召开前3天，以书面形式提交给招标人，在投标预备会，招标人将做出澄清和解答；

17．4 招标人在投标预备会上所做出的澄清和解答，以书面答复为准，投标人在收到投标答疑纪要时应以书面形式予以确认。答疑纪要的有效性规定按本须知第9.3、9.4款规定执行：

17．5 未出席投标预备会不作为否定投标人资格的理由。

18、投标文件的份数和签署

18．1 投标人应按本投标须知有关规定编制前附表第16项规定份数的投标文件；

18．2 投标文件的正本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面上的右上角清楚地注明“正本”。

18．3 投标文件(商务标、资格审查文件部分)封面、投标总报价（封面）等均应加盖投标人印章并经法定代表人签字或盖章；

18．4 除投标人对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章。

（四）投标文件的递交及IC卡资格确认

19．投标文件的密封和标记

19．1 投标人应将纸质投标文件的正本装订成册，装入符合要求的包装袋，包装袋的接缝处应密封并加盖法人印章及法定代表人印章。电子投标文件可以单独密封或同商务标书一起密封，一并递交给招标人。中标后，中标人另行提供纸质投标文件四份及商务标光盘一份给招标人，商务标内容须编制成Word或Excel格式。

19．2投标文件未按规定密封的，不予接受。

20、投标截止日期

20．1 投标人应按前附表第17项所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达给招标人；同时在投标截止时间前自行将企业IC卡在开标现场刷卡进行资格确认。

20．2 招标人按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准。

20．3 投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定数的，招标人将依法重新组织招标。

21、迟交的投标文件

21．1 招标人在本须知第20条规定的投标截止日期以后收到的投标文件，将被拒绝或返回给投标人。

22、投标文件的补充、修改与撤回

22．1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式或补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；

22．2 投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第19条有关规定密封、标志和递交并在密封代上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样；

22．3根据本须知第20条规定，在投标截止日期以后，不得补充修改投标文件；

22．4 根据本须知第16.5款规定，在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

（五）开  标

23．开标

23．1 本招标工程应按前附表第18项所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议；

23．2投标人的法定代表人或委托代理人以及工程项目负责人应随身携带本人身份证原件及企业IC卡到场刷卡资格确认，否则不予受理（由委托代理人参加开标会议的还应单独提交授权委托书，不得将授权委托书等证明资料封入投标文件）。

23．3 按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人；按本须知第24条规定宣布为无效的投标文件，不予详细评审。

23．4 开标会议由招标人主持

由招标人或由招标人委托的公证机构查验各投标人应到会代表身份是否符

合本投标须知第23.2款规定并公证；

由投标人代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构进

行检查并公证；

经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投

标文件的其他主要内容。

（4）商务、资格审查标书同时开启，在公证人员的监督下由业主代表或委托人抽取本次开标项目的期望值和投标风险控制价系数，签字确认后送交评标委员会评审。资格审查不合格，不进入商务标评审。

23．5 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。

23．6 招标人将对开标过程进行记录，并由招标人和投标人签字确认后存档备查。

24、投标文件的初步审查

24．1 投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）投标截止时间前未将企业IC卡到场刷卡进行资格确认的；

（3）未按招标文件要求密封的。

（4）未提交投标邀请函的。

24．2 投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

（1）、投标人法定代表人或委托代理人未带相关证件按时参加开标会议的。

（2）、工程项目负责人未带相关证件按时参加开标会议的。

（3）、投标文件(商务标、资格审查文件部分)封面、投标总报价（封面）未盖投标单位法人印章或法定代表人印章(或签字)的。

（4）、未按招标文件规定的格式编写、内容不全或关键字迹模糊、无法辩认的。

（5）、资格审查经评审不符合要求的。

（6）、投标人在投标文件中确定的项目负责人与IC卡选择的项目负责人以及开标现场到场的项目负责人不相符的。

（7）、工程项目负责人、施工员、质量员及B、C类人员等其它相关证书原件未按规定密封提交或虽按规定密封提交但提交不全的。

（8）、未按招标人提供的实物工程量清单顺序和工程量编制的。

（9）、投标单位之间投标文件存在一处错误雷同、子目录报价相同或报价有规律成比例增减的。

（10）、投标人递交两份以上（含两份）内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的。

（11）、超过招标人期望值或最低限价的投标报价。

（12）、安全生产措施费、文明施工措施费、环境保护措施费、临时设施措施费未按招标文件规定的要求报价的。

（13）、未按招标文件规定要求交纳投标保证金的或在规定的投标保证金到帐截止时间前投标保证金未到帐的。

（14）、规费、税金参与竞争的。

（15）、未按规定加盖本单位注册造价工程师执业资格章及本人签字的；或委托其他单位加盖注册造价工程师未提供授权委托书的、未加盖其他单位注册造价工程师执业资格章及本人签字的。

投标报价文件不得由投标人的造价工程师和受委托的咨询公司的造价人员混合编审，投标报价文件所盖的造价工程师只能是同一单位人员。

（16）、符合30.3条的。

（17）、根据富招标【2010】10号文件规定，未提交投标承诺书的。

（18）、根据富建设【2009】43号文件规定，本工程安全员配置少于2名的。

（19）、投标人提供的纸质投标文件水印码与电子投标文件不一致的。

(20)、出现13.9（1）、（2）的。

（21）投标企业参与投标的建造师（或园林专业工程师）有其他在投项目或在建项目的。

(22)、外地进富投标企业参与投标的建造师若在富阳区外办理变更的，自变更经行业监管部门批准之日起不足6个月的。

(23)、投标企业参与投标的建造师若在富阳区办理变更的，自变更经行业监管部门批准之日起不足6个月的。

（24）、不同投标人电子标的计价锁号、硬盘号、网络IP地址三项中有一项及以上相同的。

（25）、在本招标文件中未明确，但法律、法规、规章及相关文件规定的其它情形。

（六）评  标

25．评标会议

25．1 开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标由评标委员会负责。

25．2 评标委员会由招标人依据有关法律规定组织。

26、评标过程的保密

26．1 公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密；

26．2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

26．3  合同授予后，招标人不对中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释。未中标人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料。

27、资格后审

27．1 本工程采用资格后审，评标委员会应按照资格后审办法，审查投标人是否有能力和条件有效地履行合同义务。如投标人未达到招标文件规定的能力和条件，其投标将被拒绝，不进行评审。

28、投标文件的澄清

28．1 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复、投标人应以书面形式进行，但对投标报价和实质性的内容不得更改。根据本须知第30条，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。

29、投标文件的符合性鉴定

29．1 开标后，投标文件经审查符合本须知第24.1条规定的投标文件由评标委员会进行评审；

29．2 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

29．3 如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

30、错误的修正

30．1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的

金额为准；

当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会

认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

30．2  按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作。

30．3按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价后，其误差超过±1%（含1%）时作无效标处理。

31 投标文件的评估和比较

31．1 评标委员会将按照本须知第29条规定仅对确实为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较；

31．2 评审过程中，评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标人将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩；

31．3 评标委员会依据前附表第19项规定的评标标准和方法进行评审和比较，向招标人提交评标报告并推荐中标候选人或受招标人委托确定中标人。

31．4 评标方法和标准：详见附件四。

31．5 中标人的确定

招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

31．6 经评标委员会评审后有效投标人不足3名时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

（七） 合同的授予

32、合同授予标准

32．1 本工程的施工合同将授予按本须知第31.3款所确定的中标人。

33、招标人拒绝任何或所有投标的权力

33．1 尽管有本须知第31条规定，招标人不受合同授予报价最低的投标人或所有投标人约束，招标人在发出中标通知书前任何时候均有权依据评标委员会的评标报告接受或拒绝任何投标。

34、中标通知书

34．1 在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书；

34．2 招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果通知所有未中标的投标人

35.合同协议书的签订

35．1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同；

35．2 中标人如不按本投标须知第35.1款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；

35．3 中标人应当按照合同约定履行义务的，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

36．履约担保

36．1 合同协议书签署后7天内，中标人应按前附表第20项规定的金额向招标人提交履约担保；

36．2 如果中标人不能按本须知第36.1款的规定执行，招标人将有充分的理由废除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

36．3 招标工程如要求中标人提交履约担保的，招标人也将在中标人提交履约担保的同时向中标人提供同等数额的工程款支付担保。提供支付担保金额在前附表第20项内规定。

三、合同条款

使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局联合发布的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）

合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

四、合同格式

### 第一部分    协议书

### 合同协议书

发包人（全称）：浙江富春山居集团有限公司  

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

场口公寓房九期    工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：场口公寓房九期项目 。

2.工程地点：杭州市富阳区场口镇场口村       。

3.工程立项批准文号：富发改投资【2017】32号 。

4.资金来源：自筹       。

5.工程内容：新建地下室，1-8#土建安装工程   。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

施工图范围内的所有清单内容  。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：602天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合现行国家工程施工质量验收规范合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

### 第二部分    通用条款（略)

### 第三部分 专用合同条款

### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：

施工组织设计：施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：浙江中和建筑设计有限公司               ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。

1.1.3.9 永久占地包括：         /            。

1.1.3.10 临时占地包括：       /           。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：

（1）《富阳区建设工程施工现场安装在线监测系统的通知》（富建设[2010]6号）；

（2）《关于实施建设工程施工现场在线监测的补充通知》（富建设[2010]244号）；

（3）《转发杭州市建委关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》（富建设[2013]9号）；

（4）《转发市发改局市建设局关于富阳区建设工程推广应用预拌砂浆实施意见的通知》（富政办[2011]123号）；

（5）《转发杭州市建委关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理指导意见的通知》（富建设 [2011] 307号）；

（6）《关于转发杭州市建设工程人工信息价发布和使用规定的通知》（富建设 [2012] 23号）；

（7）新工艺、新技术的约定：    /    ；

（8）其他：地方行业主管部门发布的技术要求文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家和地方颁发的工程施工相关标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：           /            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         /              。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件：

①投标时提供的施工组织设计及经发包人审核批准的实施性施工组织设计；

②其他： 无

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：中标通知书发出后三天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：发包人提供五套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。

发包人向承包人提供图纸的内容：合同承包范围内所有完整图纸，施工过程中设计变更图等涉及工程施工所需的所有图纸   。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：（1）总进度计划 （2）施工组织设计   ；

承包人提供的文件的期限为：图纸会审后七天内提供；

承包人提供的文件的数量为：    二份 ；

承包人提供的文件的形式为：提交发包人住现场代表和监理人，实行签收记录；

发包人审批承包人文件的期限：从收到之日起七天内给予确认  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款1.6.5条。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 三 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  现场办公室        ；

发包人指定的接收人为：                  。

承包人接收文件的地点：        现场办公室          ；

承包人指定的接收人为：                      。

监理人接收文件的地点：        现场办公室          ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：      /

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：   以施工红线范围为界，红线以外为场外，以内为场内。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工场地内道路和交通设施由施工单位自行解决，各投标单位需要在投标之前踏勘施工场地，各投标单位在投标时需要参考本工程实际情况按结合自身施工经验编制施工方案并报价（含拆除费用），中标后承包人不能因此提出费用索赔。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。

本工程的超大件：

本工程的超重件：

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人        。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得将图纸提供给与本工程施工无关的第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款1.11.2条。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：   /  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：    是    。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：①发包人提供的工程量清单项目漏项、多项及工程变更增减项；②由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更；③发包人提供的工程数量有误的，偏差范围详见后10.4.1条款。

调整合同价格的修正时间：工程结算审计时调整 。

#### 2. 发包人

发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备1-2名相关人员到岗履职。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：现场管理及工程量的签发   。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、电力、通讯线路等由施工单位自行解决，其它执行通用条款2.4.2条 、2.4.3条、2.4.4条 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：通用条款2.5条   。

发包人是否提供支付担保：      否              。

发包人提供支付担保的形式：        /                。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图（包括纸质和电子版）；完整的施工技术资料；工程决算报告 。

承包人需要提交的竣工资料套数：     六套 （费用由承包人承担）       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：1、由承包人提供完整竣工资料一式六份，电子版竣工图一套，并按富阳区城建档案馆资料归档要求整理（含工程施工过程的声像资料一套），如资料不符合归档要求，需档案馆重新整理，费用由承包人承担。2、承包人必须保证竣工图的准确性，发包人将对竣工图进行抽查复测，如发现与实际不符，发包人将重新委托第三方有资质的测绘公司进行测绘制图，所发生的费用由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前的七个有效工日。

承包人提交的竣工资料形式要求：现场交验给发包人代表人，代表人书面签收   。

（6）承包人应履行的其他义务：承包人协调当地村民劳务事项，并承担相关费用。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                                        。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求应按《杭州市建设工程施工现场带班制度实施细则》（杭建工发〔2011〕471号）执行。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                          。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次扣减300元工程款。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：经发包人同意，各项条件不能低于原项目经理，并按富建设【2010】14号文件、富建设【2011】225号文件、富建设【2013】82号文件执行。

（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：扣减50000元工程款。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：进行停工处理并停付当期工程进程款，直到更换符合岗位要求的项目经理。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用条款3.3.1条                     。

3.3.2 承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：经发包人同意，各项条件不能低于原施工人员，并按富建设【2010】14号文件、富建设【2011】225号文件、富建设【2013】82号文件执行。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每人每次扣减5000元工程款。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款3.3.4条                      。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 每人每次扣减10000元工程款，同时更换人员考核符合要求后才能上岗管理   。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：第一次警告处理，三次以上的该名管理人员清退出场 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括： 所有工程    。

主体结构、关键性工作的范围：     /             。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：    /      。

其他关于分包的约定：     /                             。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：执行通用条款3.5.4条，发包人独立分包的项目由发包人支付，承包人自行分包的项目由承包人支付。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款3.6条，工程交付发包人前，承包人只承担承包范围内的成品保护，如发包人委托承包人保护其承包范围以外的的成品及设备等，所发生的费用由发包人承担 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：       是                     。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：①合同签订后3天内，承包人以转账或银行保函（由本地金融机构出具或由国有控股或参股的担保公司出具）方式提交中标价的10%履约保证金，担保期限至工程通过竣工初验合格止。履约保证金待工程初验合格，经发包人代表、总监签证后予以退还。②如出具的银行履约保函期限受银行时间限制，承包人必须在旧保函到期前7日内提供新的有效银行保函，直至本工程通过竣工初验，否则发包人将扣除等额的工程进度款作为履约保证金。③履约担保内容包括：工程质量担保为履约保证金的45%，工期担保为履约保证金的30%，文明施工、环境保护、安全生产担保为履约保证金的15%，人员及设备到位率担保为履约保证金的10% 。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  以发包人和监理单位签订的委托合同条款为准。

关于监理人的监理权限：在本合同范围内按照有关的法律、法规及《建设工程监理规范》负责工程施工的全过程管理，实行“四控制”“两管理”“一协调”和现场所有与工程有关的签证，工作联系单的签发。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人提供一间现场临时办公室给监理使用，费用由承包人承担，办公设施监理人自理。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）施工现场安全是否符合规范要求     ；

（2）分部分项工程质量是否符合验收规范  ；

（3）工程进度是否符合进度计划要求      ；

（4）发包人的其它授权                 。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：              无               。

关于工程奖项的约定：   无 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件后，承包人应在共同检查前8小时通知监理人检查。由于工期进度要求，如果出现整改的，整改完毕后监理人随时配合承包人进行验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前 三 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 八 小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。如发生安全事故，应查明原因，一切后果及经济损失由承包人自行承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款6.1.4条  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  /  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。

（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

（3）其他：                          。

（4）上述手续办理费用约定如下：如现行定额已包含的费用由承包人承担，否则由发包人承担。                                                 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下第（ 1 ）种方式约定：

（1）发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的60%，剩余部分支付按以下第（  ① ）种方式约定 ：

①  视相关措施的落实情况与进度款同期支付             。

②  其他：                                            。

（2）其他：                                          。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款7.1.1条，无其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后（七）天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 七天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：         七天内  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   执行通用条款7.1.1条  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：在开工前办理完毕所有合法手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：       /      。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：施工图技术交底会议后7天内用书面形式现场交验给承包人。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形

①重大设计变更引起的工期延误                        ；

②其他：政策处理原因延误                              。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

因承包人自身原因引起的，按每拖延一天支付5000元违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：实际结算价款的3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）施工场地周围地下管线                            ；

（2）地下障碍物和污染物                              ；

（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求                    ；

（4）其他                                            。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）当地气象部门发布橙色预警信号的台风、暴雨、暴雪气候；

（2） 气温低于零下5度的连续降温；

（3）            /                               。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：      /      。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：       执行通用条款8.6.1条           。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担  。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款9.1.2条   。

施工现场需要配备的试验设备：执行通用条款9.1.2条   。

施工现场需要具备的其他试验条件：   /  。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

试验、检测单位资质条件约定：   执行通用条款9.3条  ；

试验、检测单位选择约定：执行通用条款9.3条；

试验、检测费用约定：   执行通用条款9.3条     。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   /      。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款10.1约定，超出10.1条范围的现场变更，双方商定，现场办理签证。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定，按以下第（ 一 ）种方式约定：

第（一）种：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：则参照招标控制价组价原则重新组价，并结合投标优惠率同比例下浮进行结算。

（4）工程量清单错误和（或）设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的，其单价允许调整：凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，或者合同金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%以上时。工程量偏差超过上述变化幅度之外变动部分的相应单价调整方法按以下方式约定：

其增加或减少部分工程量参照招标控制价组价原则重新组价，并结合投标优惠率同比例下浮进行结算。

（5）其他：由于工程项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。材料变化的仅调整材料差价，并计增减材料差价的农民工工伤保险和税金。其余详见后22.8条款（工程变更及估价补充约定）。

第（二）种：其他：

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款10.5条。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 三个有效工作日  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：承包人按照该建议施工发生的额外费用由发包人承担，降低的合同价或提高的经济效益由发包人受益     。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 按《富阳区政府投资项目工程变更管理办法》（富政函（2010）157号）执行 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 无约定 。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  是 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：             /            。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：采用政策性文件进行价格调整。

政府投资工程因市场价格波动引起的调整按以下第（  一 ）种方式约定执行：

（一）按《转发杭州市建委关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理指导意见的通知》（富建设 [2011] 307号）， 富建设 [2012] 23号文件《关于转发杭州市建设工程人工信息价发布和使用规定的通知》                  ；

（二）其他：                                          。

其中：

1、风险范围及幅度的约定：

（1）人工费的风险幅度（            %）

（2）材料价格的风险幅度（           %）

2、材料价款动态调整结算方式采用以下第（3）种方式约定：

（1）按时间进度分段结算： /  。

（2）按工程形象部位(目标)分段结算： / 。

（3）竣工后一次性结算 。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

- 除不可抗力、设计变更、现场工程师按合同文件精神的工程量签证外招标文件及合同条款中约定的风险范围均为本合同包含的风险范围，还包括定额、标准、费率及相关政策规范（非强制性文件）调整；国家政策变化以及一个有经验的承包人可以或应该预见的风险；必要的技术措施费；现行预算定额或计价规范未描述到，但又是完成分项工程必须有的工作内容，均包括在报价内。

- 其他                        。

风险费用的计算方法：                  /                。

风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）市场价格波动引起的调整按本合同11.1第3种方式的约定计算。

（2）其他：结算工程量按竣工图及联系单计算；工程变更引起的工程项目或数量的增减；变更的工程量应根据变更设计图纸、变更联系单，按招标文件规定的计算方法确定； 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                  /                 。

风险费用的计算方法：                  /                 。

风险范围以外合同价格的调整方法：          /            。

3、其他价格方式：      /      。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  合同总价款的10%（包含安全文明施工费）  。

预付款支付期限：   /

预付款扣回的方式：第四个月工程进度款支付时扣回合同总价的3%，第五个月工程进度款支付时扣回合同总价的3%；第六个月工程进度款支付时扣回合同总价的4%；如工程进度款支付次数不足三次，按工程通过初验后付至合同价款内已完工程（不含暂估价、暂列金额）的80%。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：              /            。

预付款担保的形式为：  缴纳同比例履约保证金 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：

（1） 实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。

（2）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按月进行计量  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  执行通用条款12.3.3条      。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：               /               。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：         /            。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  按月付款    。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

按照富政函【2012】183号文件规定执行。1、按每月支付已完成工程量价款的70%；2、工程完工后付至合同价款内已完工程（不含预留金、暂定价）的80%；3、因变更发生的工程造价增减预算，经财政部门审价后，变更金额按进度款同比例支付；4、竣工验收合格，竣工资料按城建档案馆要求完成归档，承包人提供的竣工结算报告通过审计部门核定后，付至核定工程造价的95%，余款作为质量保证金，质量保证金待保修期（缺陷责任期）结束后清算（无息）。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款12.4.3条。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  执行通用条款12.4.4条  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 按富阳区区政府规定的流程时间审批并签发 。

（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款12.4.4条。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人不承担违约金。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款13.2.2条。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

执行通用条款13.2.2条  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后15个有效工作日内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：每逾期接受一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期移交一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  / 。

（1）单机无负荷试车费用由        /             承担；

（2）无负荷联动试车费用由          /           承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：在颁发工程接收证书后15天内清场。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 承包人应在工程竣工验收合格后28天内  。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款14.1条。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按区政府相关文件规定的工程结算审计流程要求 。

发包人完成竣工付款的期限：工程结算审计报告经富阳区审计局核准后15天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按区政府相关文件规定的工程结算审计程序办理  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：      二份              。

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款14.4.1条。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  执行通用条款14.4.2条。

（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款14.4.2条。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：执行通用条款15.2条，期限为12个月  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：        是              。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）  5  %的工程款；

（3）其他方式:                 /                      。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:               /                      。

关于质量保证金的补充约定：   /。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：法定保修年限，具体详见附件3要求。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在接到修理书面通知单之日3天内派人到现场维修。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：因政策处理原因导致承包人无法正常施工的，延误工期顺延。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：每逾期一天，应以未按时支付款项为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人将承包人合同范围内的分项工程未经过承包人同意转包给其他单位施工，导致承包人经济损失的由发包人来承担。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：导致承包人无法正常施工的，延误工期顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：导致承包人无法正常施工的，延误工期顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：导致承包人无法正常施工的，延误工期顺延。

（7）其他：  发生时双方另行协商     。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 180 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：因承包人的原因，经富阳区质监站及更上一级的质量检测部门最终鉴定，工程质量达不到合格标准的，承包人无偿修复到合格标准，并承担由此给发包人造成的实际损失。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：因承包人自身原因引起的，按照经发包人批准的施工进度计划确定的总工期，每拖延一天扣减5000元。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款16.2.3条  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：无偿提供。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  （1）受工程范围内的土地使用权审批限制 ；（2）春节期间节假日工期顺延30天。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：执行通用条款16.2.3条，发包人需要办理保险的费用由其自行承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   执行通用条款18.3  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  承包人为施工人员和自有的施工机械设备办理保险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款18.7  。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：              /               。

选定争议评审员的期限：                /               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：         /            。

其他事项的约定：                      /               。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：              /             。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向          /           仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  富阳区 人民法院起诉。

21．其他补充事项的约定

21.1、对施工项目班子实行考勤制度，要求施工项目班子到位每月不少于20天，双休日应保证班子内两名成员在施工现场，若实际检查中达不到以上要求。第一次扣减1000元工程款；第二次以上每次扣减2000元工程款，并将相关情况上报建设行政主管部门，由此造成的一切损失由承包人承担。

22.2、建设行政主管部门例行工地质量检查时，若发现上道工序存在质量问题导致停工整改或通报批评。第一次扣减2000元工程款；第二次以上每次扣减5000元工程款，并将相关情况上报建设行政主管部门，由此造成的一切损失由承包人承担。

22.3、因承包人自身原因引起的工期延误，不给予人工、材料结算补差；因政策处理可能引起的工期延长，发包人只给予工期顺延补偿和人工、材料结算补差（人工、材料价格结算调整办法按照专用条款第11条约定执行），不给予其他索赔的权利。承包人在施工过程中应及时提出书面工期顺延联系单（注明原因、时间、影响施工范围、工序等内容），经招标人签章确认后作为结算工期依据。结算时按工程开竣工报告日期和招标人核准的工期延误联系单计算工期和人工、材料补差费用，工程完工后提供的工期延误申请报告一律不予认可。

22.4、施工场地移交时，承包人需对施工范围内的原地面标高复核签证，一旦破坏原地形，视为承包人认可施工图中的工程数据。

22.5、合同签订后应视为承包人已研究和察看工地及其四周环境；已清楚知道关于通往工地的现有道路或其他联络方法、储存空间、装卸限制、土地及工地的外形和性质、损毁周围建筑物的危险、挖掘的材料的性质、进行本工程所需的工程及材料的性质、所需的住宿；已取得影响其签订合同及进行本工程施工的资料。承包人不得以对上述事项了解不够充分而向发包人提出工期和费用索赔。

22.6、组织措施中标后一律不予调整，技术措施费用调整需要符合以下条件：1）因实体工程项目发生变更，混凝土、钢筋混凝土模板及支架费按实调整；2）因实际施工环境与招标时发生重大改变或实际地质情况与地质报告不相符，造成实际施工方案与预算编制时考虑的施工方案发生重大调整，并且施工方案由发包人组织的专家论证通过，相关费用按实调整；3）预算编制时漏项的技术措施费按实调整。不符合以上条件的其它技术措施费不予调整。

22.7、如因施工联系单发生工程量变更的情况，而承包人就此工程量变更有歧义的，承包人必须保证工程的施工，先行依据有效的技术核定单要求的变更工程量部分进行施工。如因变更的工程量产生歧义的，按实际发生的变更工程量进行计算 。发包人有权以联系单形式根据工程实际情况增加或减少甚至删除响应的工程量，并按综合单价对总价进行相应调整，承包人不得以此为理由拒绝进行施工或要求发包人赔偿。

22.8、工程变更及估价补充约定：①工程量清单中报价不能适用但可套用浙江省2010年版预算定额及补充定额的，套用浙江省2010年版预算定额及补充定额口径进行组价，取费口径按同类工程中值执行，组价完毕后按投标时预算总价与投标人中标总价比值同比例优惠下浮（包括K值），总价下浮比例为  ％，组价时材料价有投标价的按投标材料价，无投标价的按施工合同工期前80%月份期间的富阳信息价执行；既无投标价也无信息价的材料价格由承包人提出，经发包人审核并以书面形式确认价格。但投标材料价、发包人依据市场行情签证确认的材料价格不再进行同比例下浮优惠（仅限组价中的材料部分 ）。②不能套用浙江省2010年版预算定额及补充定额的由承包人申报，发包人签证定价。③合同中存在二个及以上工程项目且单价不同时，以其中价格低的单价为准。

④承包人收到发包人发出的变更函后，两周内上报备案表及预算，逾期不予受理。

22.9二次深化设计费：如遇设计图纸不能满足施工要求，需由施工单位或其委托的设计单位进行二次深化设计，深化设计完成后必须经原设计单位及招标人认可，深化设计费按深化设计范围内工程造价由投标人在投标文件中明确报价费率，最终按实结算。

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：       场口公寓房九期项目

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就    场口公寓房九期项目     （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

按《建设工程质量管理条例》执行。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为   2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2    年；

5．供热与供冷系统为  2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2  年；

7．建筑保温为     年；

8．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为     12    个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修，涉及到卫生间渗水问题的保修承包人应当在接到保修通知后24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式（财政性投资项目按相关规定执行）

附件11：暂估价一览表

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                   （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

本合同承包范围内的全部工程内容    。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5   年；

3．装修工程为   2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2   年；

5．供热与供冷系统为   /  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；

7．建筑保温为  /  年；

8．其他项目保修期限约定如下：

景观绿化、市政工程、硬质铺装均为一年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   12  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、工程规范

工程技术规范：依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。

六、工程量清单编制

由招标人或招标人委托的代理公司按规定编制。

七、图纸及其他资料

八、投标文件商务部分格式

附件一

建设工程施工投标文件

（商务标）

招标编号：

招标人：

工程名称：

投标人：                                             （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字或盖章）

投标日期       年     月     日

附件二

工程

招 标 工 程 量 清 单

招   标  人：                                   （单位盖章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

中 介 机 构：                      （盖单位公章及资质专用章）

法定代表人：                                  （签字或盖章）

注册造价工程师：                      （签字及盖执业专用章）

造  价  员：                             （签字及盖资格章）

编 制 时 间：

招标工程量清单编制说明

工程名称：                                                           第  页共  页

投 标 总 价

招  标  人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投标工期：    日历天

质量目标：

投  标  人：                          （单位盖章）

法定代表人：                                        （签字或盖章）

注册造价工程师：                     （签字及盖执业专用章）

造  价  员：                         （签字及盖资格章）

编 制 时 间：

工程量清单报价说明

投标人：（盖章）                 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-1-1  工程项目报价汇总表

工程名称：

| 序号 | 内 容 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 单位工程费合计 |  |
| 1 | （单位工程1，如1号楼） |  |
| 2 | （单位工程2） |  |
| 二 | 未纳入单位工程费的其他费用[（一）+（二）+（三）+（四）] |  |
| （一） | 整体措施项目清单（1+2） |  |
| 1 | 组织措施项目清单 |  |
| 2 | 技术措施项目清单 |  |
| （二） | 整体其他项目清单 |  |
| （三） | 整体措施项目规费 [3+4] |  |
| 3 | 排污费、社保费、公积金 |  |
| 4 | 民工工伤保险费{[（一）+ （二）+ 3 ]*费率} |  |
| （四） | 税金 {[（一）+（二）+（三）]*费率} |  |
|  | 总报价 [一 + 二 ] |  |
| 总报价（大写）： |  |  |

注：1.本表适用于：（1）有2个及以上单位工程的群体项目的总报价汇总；（2）单位工程发包且有2个及以上专业工程分部分项工程量清单的招标项目总报价汇总。本表应在表1-1-2基础上汇总。

2．本表中的整体项目措施清单报价指根据招标人要求和项目特点应从招标项目整体上考虑的措施项目报价。

3．本表中的整体其他项目清单报价指根据招标人要求需按招标项目整体考虑的其他项目清单报价。

4．本表中的规费指整体措施清单项目应计取的规费。

5．本表中的税金指未纳入单位工程费的整体措施项目清单、其他项目清单以及相应规费等费用应计取的税金。

投标人：（盖章）                   法定代表人或委托代理人：  （签字或盖章）

表1-1-2 单位工程报价汇总表

工程名称：

单位工程名称：

| 序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） |  | （清单号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (专业工程1) |  | (专业工程2) |
| 一 | 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |
| 二 | 措施项目清单（1+2） |  |  |  |  |
| 1 | 组织措施项目清单 |  |  |  |  |
| 2 | 技术措施项目清单 |  |  |  |  |
| 三 | 其他项目清单 |  |  |  |  |
| 四 | 规费 [3+4] |  |  |  |  |
| 3 | 排污费、社保费、公积金 |  |  |  |  |
| 4 | 民工工伤保险费 [（一 + 二 + 三 + 3 ）*费率] |  |  |  |  |
| 五 | 税金[（一 + 二 + 三 + 四）*费率] |  |  |  |  |
| 六 | 总报价（一+二+三+四+五） |  |  |  |  |
| 总报价(大写): |  |  |  |  |  |

注:本表适用于：

（1）只有1个专业工程分部分项工程量清单的单位工程发包项目的报价汇总；

（2）其余招标项目的单位工程报价汇总。

投标人：（盖章）        法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-2  分部分项工程量清单及计价表(  号清单)

单位工程及专业工程名称:                                                                                        第   页共   页

| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合 价 (元) | 其中 |  |  |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 |  | 机械费 |  | 管理费 |  |  |  |
| （1） |  | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |  |  |  | （7） |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～〔6）栏由招标人提供内容，（7）栏由招标人按需提出要求，如招标人需要投标人提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析，请在（7）备注中明确。

投标人：（盖章）                          法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-3-A  组织措施项目（整体）清单及计价表

工程名称:                                                              第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） 一 二 三 1 2 3 4 5 6 | （2） 安全文明施工措施项目 工程定位复测费 其他组织措施项目 提前竣工增加费 已完工程及设备保护费 二次搬运费 夜间施工增加费 冬雨季施工增加费 行车、行人干扰增加费 |  |  |  | 提供分析清单（表1-3-A-1） |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：1.表中列项供参考，（1）、（2）栏由招标人提供，投标人可按工程实际作补充。

2.措施项目应分整体措施项目和专业工程措施项目，安全文明施工措施项目（包括环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）以及工程定位复测费应按招标项目整体报价，其他组织措施项目由投标人根据工程实际自行决定按整体项目还是按专业工程清单报价（专业工程组织措施项目清单见表1-3-B）。

3. 专业工程组织措施项目清单表1-3-B中已报价的组织措施费不得与整体组织措施项目清单表1-3-A中的其他组织措施项目重复报价。

投标人：（盖章）       法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-3-B  组织措施项目（专业工程）清单及计价表

工程名称:

单位工程及专业工程名称：                                                    第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） 1 2 3 4 5 6 | （2） 提前竣工增加费 已完工程及设备保护费 二次搬运费 夜间施工增加费 冬雨季施工增加费 行车、行人干扰增加费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注： 1.表中列项供参考，（1）、（2）栏由招标人提供，投标人可按工程实际作补充。

2．当招标项目为单位工程发包且只有1个分部分项工程量清单时，组织措施项目清单应按表1-3-A报价。

投标人：（盖章）        法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-3-C  技术措施项目清单及计价表

工程名称:

单位工程及专业工程名称：                                                                                         第   页共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合 价 (元) | 其中 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 管理费 |  |  |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） |  |  |  |  |  |  |  | （6） |
|  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下、地下设施或建筑物的临时保护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 本表适用于以“项”为单位计价和以“分部分项工程量清单项目综合单价”方式计价的技术措施项目。

2．措施项目应分整体措施项目和专业工程措施项目。如应用于整体措施项目，表头中只须填报工程名称；如应用于专业工程措施项目，表头中应分别填写工程名称、单位工程及专业工程名称。

3．以“分部分项工程量清单项目综合单价”方式计价的技术措施项目，表中第（1）～（5）栏由招标人提供；以“项”为单位计价的技术措施项目，表中第（4）栏项目特征不需要提供和填写。投标人根据施工方案对具体项目可作补充。

4．第（6）栏由招标人按需出要求，如招标人需要投标人提供清单项目综合单价的计算分析和工料机分析，请在备注中明确。

投标人：（盖章）         法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-3-A-1  安全文明施工措施项目清单及计价表

工程名称:                                                                    第  页共  页

| 序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） |  |  |  |  |
| 一 | 安全施工措施项目 |  |  |  |  |  |
| （一） | 基本安全防护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全网 |  |  |  |  |  |
| （1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积 |
| (2) | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面 |
| 2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度 |
| （1） | 高处作业临边防护栏杆 | m |  |  |  |  |
| （2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m |  |  |  |  |
| （3） | 其他防护栏杆 | m |  |  |  |  |
| 3 | 防护门 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积 |
| （1） | 通道防护棚 | m2 |  |  |  |  |
| （2） | 井架防护棚 | m2 |  |  |  |  |
| （3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机 |
| 5 | 断头路阻挡墙 | m3 |  |  |  |  |
| 6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程 |
| 7 | 对讲机 | 套 |  |  |  |  |
| （二） | 高处作业 |  |  |  |  |  |
| 1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积 |
| 2 | 高压线安全措施 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 起重设备防护措施 | 元 |  |  |  |  |
| 4 | 楼层呼唤器 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 其他高处作业安全防护 |  |  |  |  |  |
| （三） | 深基坑（槽） |  |  |  |  |  |
| 1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯 |
| 2 | 基坑支护变形监测 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 其他深基坑安全防护 |  |  |  |  |  |
| （四） | 脚手架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水平隔离封闭设施 | m |  |  |  |  |
| 2 | 其他脚手架安全防护 |  |  |  |  |  |
| （五） | 井架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 架体围护 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 货用升降机操作室 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 其他井架防护 |  |  |  |  |  |
| （六） | 消防器材、设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 消防水泵 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 水枪、水带 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 消防箱 | 只 |  |  |  |  |
| 5 | 消防立管 | m |  |  |  |  |
| 6 | 危险品仓库搭建 | m2 |  |  |  |  |
| 7 | 防雷设施 | 元 |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| （七） | 特殊工程安全措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 特殊作业防护用品 | 元 |  |  |  |  |
| 2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等 |
| 3 | 防毒面具 | 付 |  |  |  |  |
| 4 | 有毒气体检测仪器 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 其他特殊安全防护 |  |  |  |  |  |
| （八） | 安全标志 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全警示标牌、标识 | 元 |  |  |  |  |
| 2 | 警示灯 | 处 |  |  |  |  |
| 3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求 |
| 4 | 其他安全标志 |  |  |  |  |  |
| （九） | 安全专项检测 |  |  |  |  |  |
| 1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等 |
| 2 | 钢管、扣件检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 3 | 高处作业吊篮检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 4 | 防坠器专项检测费 | 元 |  |  |  |  |
| 5 | 其他安全检测 |  |  |  |  |  |
| （十） | 安全教育培训 | 元 |  |  |  |  |
| （十一） | 现场安全保卫 | 元 |  |  |  |  |
| （十二） | 其他安全施工措施 |  |  |  |  |  |
| 二 | 文明施工措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置 |
| 2 | 大门、门楼 | 块 |  |  |  |  |
| 3 | 标牌 | 块 |  |  |  |  |
| 4 | 效果图 | 块 |  |  |  |  |
| 5 | 彩钢板围档 | m |  |  |  | 按标准设置 |
| 6 | 地坪硬化 | m2 |  |  |  |  |
| 7 | 其他文明施工措施 |  |  |  |  |  |
| 三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场绿化 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 冲洗设施 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 扬尘和噪声控制费用 | 元 |  |  |  |  |
| 4 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求 |
| 5 | 车辆密封费用 | 元 |  |  |  |  |
| 6 | 工地食堂油烟净化设备 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 其他环境保护措施 |  |  |  |  |  |
| 四 | 临时设施措施项目 |  |  |  |  |  |
| （一） | 办公用房 | m2 |  |  |  |  |
| （二） | 生活用房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 宿舍 | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 食堂 | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 厕所 | m2 |  |  |  |  |
| 4 | 浴室 | m2 |  |  |  |  |
| 5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等 |
| （三） | 生产用房（仓库） | m2 |  |  |  |  |
| （四） | 临时用电设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 总配电箱 | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 分配电箱 | 只 |  |  |  |  |
| 3 | 开关箱 | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 临时用电线路 | m |  |  |  |  |
| 5 | 用电保护装置 | 处 |  |  |  |  |
| 6 | 发电机 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等 |
| （五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度 |
| （六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度 |
| （七） | 其他临时设施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。

投标人：（盖章）                 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

其他项目清单及计价表

工程名称:

单位工程名称：                                                          第  页共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
| 2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1 |
| 3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2 |
| 4 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |

投标人：（盖章）      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-4-1  计日工表

工程名称:

单位工程名称：                                                       第  页共  页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） |  |  |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～（4）由招标人按需要提出，其中第（4）栏数量为暂定。

投标人：（盖章）      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-4-2  总承包服务费项目及计价表

工程名称：                                                             第   页 共   页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） |  |  |
| 1 | 发包人分包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注：表中（1）～（4）由招标人按需要提出。

投标人：（盖章）      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-5  主要工日价格表

工程名称：                                                    第  页共  页

| 序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | 工日 |  |  |

注：本表（1）、（2）栏由招标人按需要提出。

投标人：（盖章）             法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-6  主要材料价格表

工程名称：                                                                      第  页共  页

| 序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） |  |  | （6） |

注：1、表（1）（2）（3）（5）（6）栏由招标人按需要提出，投标人可补充。

2、本表的材料及设备包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

3、招标人指定、提供或暂定的材料和设备，按杭州市工程量清单计价实施细则的规定填写。

投标人：（盖章）               法定代表人或委托委托代理人：（签字或盖章）

表1-7  主要机械台班价格表

工程名称：                                                            第  页共  页

| 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | 台班 |  |  |

注：表（1）（2）由招标人按需要提出，投标人可补充。

投标人： （盖章）                 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表2-1  分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                清单号：                                                                      第   页共   页

| 序号 | 编号 | 名称 |  | 计量单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
|  | （1） |  | （2） | （3） | （4） | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | （10） | (11) | (4）*(11） |
| 1 | （清单编码） |  | (清单名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） |  | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） |  | (清单名称) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） |  | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 表（1）～（4）栏中的清单编号、清单名称、清单计量单位和数量由招标人按需要提出。

表2-2  措施项目清单分析表

工程名称：

单位工程名称：                                                                                                            第   页共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价（元） |  |  |  |  |  |  | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | （10） | (11) | (4）*(11） |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：  表（1）、（2）栏中清单编号和措施项目清单名称由招标人按需要提出。

表2-3  综合单价工料机分析表

项目编码:                                                 计量单位：

项目名称:                                                          第   页共  页

| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
|  | 人工 | 一类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 二类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 三类 | 工日 |  |  |  |
| 1 | 人工费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械费小计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费(1+2+3) |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合单价（4+5+6+7） |  |  |  |  |  |

注:本表由招标人按需要提出

表2-4  措施项目工料机分析表

项目编码:                                            计量单位：

项目名称:                                                          第   页共  页

| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
|  | 人工 | 一类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 二类 | 工日 |  |  |  |
|  |  | 三类 | 工日 |  |  |  |
| 1 | 人工费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要材料 |  |  |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费小计 |  |  |  |  |  |
|  | 主要机械 |  |  |  |  |  |
|  | 其他机械费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械费小计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 直接工程费(1+2+3) |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 7 | 风险费用 |  |  |  |  |  |
| 8 | 合计（4+5+6+7） |  |  |  |  |  |

注:本表由招标人按需要提出

表2-5  现场监控、临时宿舍取暖降温费用分析表

工程名称：                                                            第  页共  页

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工现场在线监测监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 塔吊安全监控系统 |  |  |  |  |
| 2 | 现场远程视频监控系统 |  |  |  |  |
| 3 | 其他监测系统 |  |  |  |  |
| 二 | 现场临时宿舍空调设施 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：本表为分析表，由投标人根据区政府、区建设行政主管部门颁发的有关文件对于现场监控和现场民工宿舍空调的设置要求或标准规定进行相应数量和费用的报价。

工程

投标申请人资格后审

审查文件

项 目 名 称：

投标申请人 ：                                 （盖章）

法定代表人 ：                                 （盖章）

地       址：

日期：      年      月     日

投标人资格后审投标申请书

致                （招标人名称）：

1、经授权作为代表，并以

（投标申请人名称）的名义，在充分理解

（招标工程项目名称）的招标公告及招标文件的基础上，向你方提出投标资格申请。

2、本申请书附有投标申请人的资质证书、营业执照、安全生产许可证、项目负责人证件及业绩等招标人认为需要提供的证明材料复印件。

3、你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件、资料。本申请书还将授权给其他授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本申请人的资格、资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、本投标申请人的授权代表在此声明，本申请书所提交的附有声明和资料在各方面都是完整、真实和准确。如有弄虚作假及违法违规行为，愿意承担相应责任。

投标申请人公章

年  月  日

投标申请人简历表

| 投 标 申 请人 名 称 |  |  |  |  |  | 成 立 时 间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法 定 代 表 人 |  |  | 职 称 |  |  | 企 业 性 质 |  |  |  |
| 总 部 地 址 |  |  |  |  |  | 经 营 方 式 |  |  |  |
| 批 准 成 立 机 构 |  |  |  |  |  | 资 质 等 级 |  |  |  |
| 安全生产许可 证号及起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 营 范 围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本 工 程 项 目 负 责 人 简 介 | 姓名 | 职称 |  |  | 注册建造师证号 |  | 安全资格证书证号 |  | 身份证号 |
| 其 他 需 要 说 明 的 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：相关证明材料原件及复印件（加盖公章）附后

投 标 承 诺 书

（招标人名称）                   ：

本公司已详细阅读  （工程名称）               之招标文件，现自愿就参加该工程投标有关事项向招标单位郑重承诺如下：

1.遵守中华人民共和国、浙江省、富阳区有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序。

2.投标文件无虚假内容。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标保证金。

3.保证本公司投标建造师（姓名)                          、 (身份证号码）                      符合富建设（2010）14号等文件的相关规定。工程实施过程中，保证按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备。

4.投标文件不存在哄抬价格或低于成本的恶意报价行为。

5、本公司承诺在被确定为中标人后的5个工作日内，针对中标工程单独编制技术标，并送区招投标监管机构备案。

本公司若违反以上承诺，将无条件接受有关监督管理部门的调查，并愿意承担取消中标资格、没收投标保证金及限制在富阳区投标等一切法律责任。

法定代表人（签章）：          项目负责人(建造师签名）：

投标单位（公章）：

年   月   日

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事工作年限 |  |  |  |
| 项目负责人资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 |  | 工程质量 |

Ｃ证人员情况表

工程名称：                               投标日期：    年  月  日

| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件四：

本工程评标办法根据富阳市建设局相关文件规定制定：

本工程使用   综合评估法

1、开标后由招标人依法组织的评标委员会依据综合评估法规定的评标标准对各投标人的企业资质、项目班子等进行符合性审查，在符合性审查通过的基础上，进入商务标的评审，否则作无效标处理。

2、对商务标进行评审，符合招标文件废标条款的作无效标处理。

3、随机抽签确定期望值。期望值＝（预算价-X）×（1－下浮幅度K值）+X（X为暂估价或暂列金额）；下浮幅度范围见前附表第19项，K值在下浮幅度范围内每间隔0.5%共7个值中随机抽取1个，超过期望值(四舍五入、保留至元，下同)的投标报价作废标处理；

若总预算价中包含暂估价或暂列金额，则此两项费用不得变动，不得优惠；

4、在各有效投标人的报价内，计算算术平均值，其算术平均值作为评标基准价。

5、有效投标报价等于评标基准价得100分，有效投标报价每高于评标基准价1%扣6分；评标价每低于评标基准价1%扣4分，以此求出各投标企业商务标得分，不为整数时用插入法计算。

6、计算各投标人的总得分：

商务标权重为100%的，总得分为商务标得分。商务标权重为100%的，总得分为商务标得分、市场与现场联动加（扣）分之和；

7、由评标委员会向招标人推荐商务报价得分第一名为拟中标人。

8、以上评标办法的计算过程保留小数点后3位小数，最终计算结果保留小数点后2位小数，四舍五入。

※富阳区建筑市场与施工现场联动加（扣）分办法，依据富建设富建设 [2015] 94号文件执行。市场与施工现场联动加（扣）分以招标办公布的最近一期市场与施工现场联动加（扣）分报表为准。