长岭居片区元永路西延线市政道路及配套工程勘察设计

招标公告

招标单位：广州开发区财政投资建设项目管理中心

招标代理单位：广州穗监工程造价咨询有限公司

日        期： 2017年5月

长岭居片区元永路西延线市政道路及配套工程勘察设计招标公告

- 1.1    项目概况

1.1.1  工程名称：长岭居片区元永路西延线市政道路及配套工程勘察设计（编号：JG2017-4442）

1.1.2  工程位置：  广州萝岗长岭居规划片区内                     。

1.1.3  设计范围：本工程位于萝岗区长岭居片区，道路西延线，西起外环C线，东至规划二路，全长1.767Km，道路等级城市主干道，设计车速度60Km/h,规划红线标准段宽40m，双向6车道。建设主要规模包括：新建一条主干路，工程涉及的专业包括道路、给水、排水、绿化、电力、交通等。本次设计内容包括道路、交通、排水（DN600~1650）、给水（DN200）、照明及电力电缆沟、绿化工程等。

1.1.4  专业内容:

█道路工程、□桥梁工程、□城市隧道工程、█排水工程、█给水工程、█照明工程、█公共交通工程、□城镇燃气工程、□热力工程、□绿化工程、█电力电缆沟工程。

1.1.5  项目批准文件：穗开发改函[2017]409号。

1.1.6  资金来源：  财政资金         。

1.1.7  建设规模：本项目工建设总投资为11874.99 万元，其中建安费9875.74 万元， 工程建设其他费用1132.42万元，预备费866.82万元。

1.1.8  设计合理使用年限： 按规范要求  。

1.1.9  招标范围：█工程勘察（█岩土工程勘察、█工程测量、█工程物探（含管线探测）、█方案修改、█初步设计及概算、█施工图设计、□编制施工图预算、█现场服务、█竣工图审核及盖章施工及验收过程的配合等。

1.1.10前期服务机构名称（可行性研究报告、规划等编制单位）：中国恩菲工程技术有限公司

[注释] 如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在投标人购买招标文件的同时提供给所有投标人参考，否则前期参与的服务机构中标无效。

- 1.2   资格审查合格条件

1.2.1  申请人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

1.2.2  申请人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

1.2.3  申请人须具备建设行政主管部门颁发的同时具备①和②资质:

①工程设计综合资质甲级、或市政公用行业工程设计甲级资质、或同时具备市政公用行业（道路工程甲级、排水工程甲级、给水工程丙级或以上）专业设计资质；

②工程勘察综合甲级或工程勘察(岩土工程和工程测量)专业甲级资质。

1.2.4  申请人及项目负责人在广州市住房和城乡建设委员会已建立诚信档案，及项目负责人为本企业诚信档案的在册人员。

1.2.5  申请人委派的项目负责人须具备道路专业（含相近专业）高级工程师或从事本专业工作10年以上的工程师资格或以上。

1.2.6  申请人委派的建筑、结构专业负责人必须具备注册执业资格。其他专业负责人需具备注册执业资格，或者本专业（含相近专业）高级技术职称，或者中级技术职称从事本专业工作10年以上。

1.2.7  申请人没有处于被本地建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；

1.2.8  投标申请人业绩要求（□需要/■不需要）：

投标申请人自    年  月   日（近3年或以上）至今（以合同签订日期为准）承担过类似业绩（类似业绩是指达到第1.2.3条所述资质方能承接的项目）。需同时提供如下资料：

（1）中标通知书或项目审批部门出具的免招标的相关证明；

（2）设计合同；

（3）初步设计审查证明或施工图审查备案证明。

注：广州地区业绩的中标通知书应由以下单位确认：广州公共资源交易中心及其分部、前广东省建设工程交易中心、前广州市建设工程交易中心、前广州市番禺区建设工程交易中心（招标中心）、前广州市花都区建设工程招标管理办公室、前广州经济技术开发区建设工程交易中心、前从化市建设工程交易中心、前增城市建设工程交易中心。其他地区业绩的中标通知书应由当地的有形建筑市场确认。

1.2.9  项目负责人业绩要求（□需要/■不需要）：

项目负责人自          年   月   日（近3年或以上）至今（以合同签订日期为准）承担过类似业绩（类似业绩是指达到第1.2.3条所述资质方能承接的项目）。需同时提供如下资料：

（1）中标通知书或项目审批部门出具的免招标的相关证明；

（2）设计合同；

（3）初步设计审查证明或施工图审查备案证明。

注：广州地区业绩的中标通知书应由以下单位确认：广州公共资源交易中心及其分部、前广东省建设工程交易中心、前广州市建设工程交易中心、前广州市番禺区建设工程交易中心（招标中心）、前广州市花都区建设工程招标管理办公室、前广州经济技术开发区建设工程交易中心、前从化市建设工程交易中心、前增城市建设工程交易中心。其他地区业绩的中标通知书应由当地的有形建筑市场确认。

1.2.10 关于联合体投标：

如投标人组成联合体，联合体应当在投标报名前组成，应以工程设计综合资质甲级、或市政公用行业工程设计甲级资质、或同时具备市政公用行业（道路工程甲级、排水工程甲级、给水工程丙级或以上）专业设计资质单位为牵头人，并签订联合体共同投标协议。如不同时具备市政公用行业（道路工程甲级、排水工程甲级、给水工程丙级或以上）专业设计资质，也允许组成联合体，并以道路工程甲级专业资质单位为牵头人，并签订联合体共同投标协议。联合体各方（包括主办方及联合体成员）不得再单独或与其他单位组成联合体参与本项目投标。出现上述情况者，其投标和与其联合体的投标将被拒绝。投标人拟任本工程项目负责人应为牵头人正式员工。联合体共同投标协议应明确约定各方拟承担的工作和责任、明确约定由主办方负责签订相关合同及收取合同款项。投标报名截止后联合体增减、更换成员的，其投标无效。

1.2.11本工程不接受被列入广州开发区、萝岗区不良记录的单位或个人（指项目负责人）投标，不良记录具体名单以资格审查时广州开发区建设和环境保护局网站（网址：http://jh.gdd.gov.cn/n/535/）“不良记录”栏目公布名单为准。

- 1.3    投标报名

1.3.1  报名时间为2017年 6  月  14 日 9  时  30  分至2017年  6 月 20 日 16   时  00  分，自公告发布的次日起开发报名。在规定的报名时间内，申请人必须同时凭法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（非法定代表人报名时提供）、本人身份证原件到广州公共资源交易中心黄埔交易部（广州市黄埔区水西路32号四楼（汇丽国际D栋写字楼四楼））指定窗口购买招标文件，逾期不受理。购买招标文件时应提交下列资料：

1.3.1.1填妥并盖章的《广州建设工程投标报名申请表》两份，表格可从www.gzggzy.cn服务指南栏目下载。

1.3.1.2联合体共同投标协议原件一份（若联合体投标）（格式见附录8）。

以上资料不全的，不予报名。

1.3.2  在规定的报名期间，报名的申请单位不足3名时，招标人（或招标代理机构）有权：

（1）发布公告延长接受报名时间。在延期报名时间内，已报名申请单位的资料仍有效并可自行补充资料，未报名的申请单位可根据公告的约定参与报名。

（2）依法重新招标。

1.3.3  申请人报名时，如遇到招标人（或招标代理机构）阻挠，可以径直向招标管理机构投诉。

- 1.4   费用

- 1.4.1工程设计费收费基价暂定为：301.370424万元（按工程建安费9875.74万元为暂定基数）设计费报价由各投标人参照国家收费标准及费率浮动幅度进行报价, 投标人在附录5中报价不得超过此限额。

工程设计费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算，设计费浮动幅度为 下浮20 %，在合同实施期间设计费按建设规模和设计工作量调整，但费率浮动幅度不变。

1.4.2初步设计、施工图设计等建设全过程设计服务占全部设计工作量比例为100%。

1.4.3未中标单位经济补偿及补偿金额

■本工程不设未中标单位经济补偿，投标费用由投标人自理。

□中标价=工程设计费总额+方案设计补偿费（未中标单位的方案设计补偿费包含在中标价内），中标人根据评标委员会对投标人的评审排序，在收到招标人的第一笔预 付款后分别向未中标的投标人支付方案设计补偿费（含税金等）：

评审排序第2名    万元；

评审排序第3名    万元；

评审排序第4名    万元；

评审排序第5名    万元；

…………

其余投标人费用自理。方案设计补偿费由中标人在设计费中直接支付给相应的投标人。如因规划建设原因取消本项目实施，中标人未开展实际性工作，对所有投标人均不作投标补偿，投标费用由投标人自理。

1.4.4岩土工程勘察费用，按照承发包双方确认的实际工程量（投标时暂由投标人自行估算工程量）乘以中标综合包干单价结算，该单价已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金以及办理工程勘察相关许可等全部费用。岩土工程勘探费用中标综合包干单价按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》及《广州开发区、萝岗区财政投资基本建设基本财务管理规定》（穗开财字【2014】53号）、广州开发区财政局《关于调整我区岩土工程勘察费取费标准的复函》（穗开财函[2013]615号）及穗开建管[2014]1号文相关规定由各投标人自行报价，最终结算以广州开发区财政局或其授权委托单位审核为准。

1.4.5工程测量费、工程物探费按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计算，浮动幅度为下浮30%。用于办理规划报建用地预审、规划国土等手续的1:500地形测量收费标准按国家测绘局颁发的国家测绘产品价格收费标准计取并下浮30%。在合同实施期间工程测量费、物探费按实际完成工作量调整，但费率浮动幅度不变。

1.4.6投标人各项费用须按照本招标文件约定的计费标准和报价方式进行投标报价，投标人不得擅自修改计费标准和报价方式，报价方式具体可参见附录5、附录6。

- 1.5    工期

1.5.1  设计工期：中标人应在设计合同签订后 收到方案修改意见后10 工作日内完成方案修改，方案确定后 25 工作日内完成初步设计，初步设计审查批准后 30 工作日内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后 5 工作日内完成补充、修改。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终设计合同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终设计合同价格的30%。

1.5.2  勘察工期：合同签订后，承包人收到发包人发出具备进场条件的的通知起计25 日内提交勘察成果文件。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终勘察合同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终勘察合同价格的30%。

- 1.6     其他事项

1.6.1  投标时是否需要提交设计模型： 否  。

1.6.2  投标人可通过http://maps.google.com选择satellite（卫星图象）观察本项目的周边环境。

1.6.3  投标报名费人民币  100  元，交纳后不予退回，由交易服务机构开具发票。

1.6.4  购买招标文件每套人民币  500  元，由收款机构开具发票。

1.6.5  潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容异议的，向招标人书面提出。

异议受理部门：广州开发区财政投资建设项目管理中心

异议受理电话：28068854

地址：广州科学城揽月路80号创意大厦主楼三楼

1.6.6投标申请人须按要求在递交投标文件时提交由公司、企业住所地所属检察院或广州市黄埔区人民检察院（对有关单位或个人申请涉及外国国籍人士的个人行贿犯罪档案查询则由广东省人民检察院受理查询）于该项目招标期间(自招标公告发布之日起到递交投标文件截止期）出具的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》原件，证明投标人及其法定代表人、项目负责人近10年内（单位营业期限不满10年即按单位营业执照的成立日期起查询）无行贿犯罪记录。

1.6.7  本公告在广州公共资源交易中心网、中国采购与招标网（网址：http://www.chinabidding.com.cn）、广东省招标投标监管网（网址：http://www.gdzbtb.gov.cn/）、还有广东建设报（或其他法定报纸）等媒体同时发布，本公告的修改、补充在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在其他法定媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

- 1.7   招标人：

1.7.1 名称：广州开发区财政投资建设项目管理中心

1.7.2邮政编码、地址：510663、广州科学城揽月路80号创意大厦主楼三楼

1.7.3 联系人：张工

1.7.4 电话（手机）号码：28068854

1.7.5 传真号码：/

1.7.6 电子邮箱：/

- 1.8   招标代理机构

1.8.1 名称：广州穗监工程造价咨询有限公司

1.8.2 邮政编码、地址：510087广州市越秀区环市东路339号主楼1808房

1.8.3 联系人： 梁工

1.8.4 电话（手机）号码： 13535372937

1.8.5 传真号码： 020-83637686

1.8.6 电子邮箱：273661710@qq.com

- 1.9  交易服务机构

1.9.1 名称：广州公共资源交易中心黄埔交易部

1.9.2 邮政编码、地址：510530广州开发区水西路32号汇丽国际D栋写字楼四楼

1.9.3 电话（手机）号码： 020-82086585

1.9.4 传真号码：/

1.9.5 网址：http://www.gzggzy.cn

- 1.10   招标管理机构

1.10.1 名称：广州开发区建设工程招投标管理办公室

1.10.2 邮政编码、地址：广州市黄埔区水西路30号四楼

1.10.3 电话（手机）号码： 020-82111245

1.10.4 传真号码/

1.10.5 网址：/