- 绍兴市住房和城乡建设局房产交易统一管理系统软件项目

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

- 件

招标编号:2017-05-N000516

| 采购单位： | - 绍兴市住房和城乡建设局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 绍兴市公共资源交易中心 |
| 监督单位： | 绍兴市公共资源交易管理委员会办公室 |
|  | 绍兴市财政局 |
| 二○一七年六月 |  |

目录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评标方法及标准

第六部分    投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关法律规定，经绍兴市政府采购管理部门批准，绍兴市公共资源交易中心受绍兴市住房和城乡建设局委托，就下列项目进行公开招标，特邀请国内合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号：2017-05-N000516             采购组织类型：政府集中采购

二、招标项目名称及数量（详见招标文件）

| 标项 | 标段名称及数量 （详见招标文件） | 预算金额或上限价（单位：人民币元） | 投标保证金（单位：人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017-05-N000516-1 | 房产交易统一管理系统软件 | ￥2040000.00 | ￥20000.00 |

三、供应商的资格要求

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定。

2.完成本中心政府采购供应商注册登记。

四、资格审查方式：

1.资格后审。

2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。

五、报名：

1.报名：2017年6 月13 日 至 2017年 6 月 19 日上午8:30-11:30时整；下午14:30-17:00时整(双休日及法定节假日除外）网上报名或交易中心现场自助报名。网上报名网站为绍兴公共资源交易网政府采购专网，网址http://www.sxztb.gov.cn:33556/sxhy，或直接点击新交易系统会员登陆。(不接受电话报名)。
    咨询：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心431室,联系电话：0575-88207207。
     2.报名截止时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的，允许在2017年  7月4 日16:30时之前获取，如对采购文件有异议应当自报名截止之日起计算，在七个工作日之内并于采购响应截止时间之前以书面形式向集中采购机构提出。
     3.招标文件及更正补充公告请自行登录绍兴公共资源交易网，并在招标公告及更正公告页面中下载。

六、投标截止时间及地点：投标人应于2017年 7 月5 日09:00时整以前将投标文件密封送交到绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心 413室，逾期送达作无效投标处理。

七、开标时间及地点：2017年7 月5 日09:00时整在绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心413 室开标，法定代表人或其授权代表必须出席开标会议。

八、投标保证金：投标人应在投标报名前(以保证金到账时间为准)交至绍兴市公共资源交易中心（开户名称:绍兴市公共资源交易中心保证金专户，账号:0900000103411100843，开户银行:绍兴银行营业部）。投标保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式交纳，投标人在汇款确认到账后次日自行登录绍兴公共资源交易网政府采购专网进行查看资金情况并网上报名操作(收据请在开标前或开标时向中心工作人员领取)。

九、招标公告发布：http://www.zjzfcg.gov.cn和http://www.sxztb.gov.cn

十、质疑和投诉：

供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑受理地点：绍兴市公共资源交易中心[绍兴市惠利街20号401室]；联系人：陈虹；联系电话：0575-88021642。投诉受理地点：绍兴市财政局政府采购监管处（绍兴市凤林西路151号1402室）；联系人：应春兴；联系电话：0575-85209806。

十一、联系方式：绍兴市公共资源交易中心              朱子心  88307029

- 绍兴市住房和城乡建设局                      石伟 85229681十二、供应商注册：

参与绍兴市政府采购活动的供应商，必须注册并登记加入政府采购供应商库，接受集中采购机构（下同）、采购单位的诚信管理和评价，并接受财政部门的监督管理。供应商可通过绍兴公共资源网（http://www.sxztb.gov.cn）进行注册申请，按规定审核后，登记加入“绍兴市政府采购供应商库”。

绍兴市公共资源交易中心

2017年6 月13 日

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：房产交易统一管理系统软件项目 项目的实施规模、范围：进行房产交易统一管理系统软件项目的供货、安装、调试、验收、培训等，详见招标文件 |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起45天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。 |
| 3 | 投标保证金金额：详见招标公告 收款单位：绍兴市公共资源交易中心保证金专户 开户银行：绍兴银行营业部，帐号：0900000103411100843 |
| 4 | 投标文件份数：正本一份、副本五份，另提供商务文件光盘一张。 |
| 5 | 投标文件接收单位：绍兴市公共资源交易中心 投标文件送达地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心 413室 商务文件资料、技术文件资料必须单独封装。 |
| 6 | 投标截止时间：2017年7 月 5日09:00时整。 |
| 7 | 开标时间：2017年 7月 5日09:00时整 开标地点：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心 413室 |
| 8 | 联系方式：绍兴市公共资源交易中心 朱子心 88307029 绍兴市住房和城乡建设局 石伟 85229681 |
| 9 | 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人。 |
| 注：排名第一的预中标候选人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消预中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。 |  |

注：

1.为维护绍兴市公共资源交易中心交易市场的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现①有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处②两家或两家以上投标人提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

2.报名后不参加投标的供应商，须提供书面说明。

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2. 定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的招标单位(或采购人/采购单位)。

2.2 “投标人”或“投标单位”系指向招标方提交投标文件的制造商或集成商(供应商)。

2.3 “产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切产品、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6 “授权代表”系指法定代表人的被授权委托人。

2.7　本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供加盖原厂商公章的产品性能指标详细材料和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明书，无法在投标文件中提供的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

3．招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

3.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

3.3 本次招标设定上限价，上限价即招标公告中公布的各分标项预算金额。（各分标项之间的预算金额不能互相调整）

4. 投标委托

法定代表人参加开标会的须携带个人身份证明(原件：本人身份证原件、户口本原件、本人驾驶证原件等)。如授权代表参加投标的，则须有法定代表人出具的授权委托书及授权代表的个人身份证明(原件：本人身份证原件、户口本原件、本人驾驶证原件等)。

5. 投标费用

- 投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。对中标人免收政府采购代理服务费。

6. 招标文件

6.1 招标文件包括本招标文件及所有按6.2所述的招标答疑记录和6.3发出的补充通知组成。

- 6.2招标文件的澄清

- 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

- 6.3招标文件的修改

- 6.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法人代表或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

6.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

二、投标文件

- 投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

投标文件由“商务文件资料”、“技术文件资料” 和“光盘” 三部分组成：

2.1 “商务文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标函（格式见第六部分附件）；

2.1.2开标一览表（格式见第六部分附件）；

2.1.3投标报价明细表（如有/格式见第六部分附件）；

2.1.4投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“商务文件资料”。投标人在“商务文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

- 2.2 “技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件）：

2.2.1法定代表人授权委托书(个体工商户不需要提供，但经营者必须本人参加开标会，格式见第六部分附件)；

2.2.2授权代表社保证明（格式见第六部分附件）；

2.2.3法定代表人身份证明书（格式见第六部分附件）；

2.2.4 企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2.2.5相关资质证明或文件复印件（加盖单位公章）；

2.2.6投标设备详细配置清单（格式见第六部分附件）；

2.2.7技术偏离表（格式见第六部分附件）；

2.2.8技术服务、售后服务的内容和措施、技术培训，距招标人最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺；

2.2.9优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一；（如有）

2.2.10提供相关标段成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章，开标时携带原件备查）（如有/格式自拟）；

2.2.11投标人情况介绍；

2.2.12投标承诺书（格式见第六部分附件）

2.2.13未尽事宜请各投标单位按评分细则和相对应标项相关要求制作(重要)；

- 2.2.14投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“技术文件资料”。投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.3 “光盘”按投标文件商务文件资料内容提供。

- 投标人不按招标文件的要求提供的投标文件，将视为没有实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

注：复印件应加盖投标人公章

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》、《投标报价明细表》等附表要求填写。

3.2报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

4. 投标保证金

4.1 投标人须在报名时提供投标须知前附表中列明的投标保证金。否则，其投标视作无效投标处理。

4.2 保证金形式：应当以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳。

4.3 未中标人，其保证金在中标通知书发出后五个工作日内凭单位出具的企业收款收据在本中心无息退还。

4.4中标人将合同原件到绍兴市公共资源交易中心备案后，中标人的投标保证金凭单位出具的企业收款收据在本中心无息退还。

4.5保证金不计息。保证金退还本市以转账方式支付，外地以电汇或汇票方式支付。

4.6 出现下列任何一种情况，投标保证金将被没收：

4.6.1报名后无故不参加投标的；

4.6.2 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

4.6.3中标人未按规定的时间、地点与采购人签订合同；

4.6.4修改或拒绝接受已经确定的条款。

4.7代办保证金退还要求：

4.7.1项目无质疑投诉。

4.7.2未中标人保证金退还须提供企业自行出具的收款收据（我中心开具的原收据不接受）。

4.7.3中标人保证金退还须提供项目合同原件一份和企业自行出具的收款收据（我中心开具的原收据不接受）。

4.7.4收件地址：绍兴市公共资源交易中心（惠利街20号鼎盛时代大厦）431室，收件人：黄世杰，联系电话：057588207207。

- 5.投标文件的有效期

- 5.1自投标截止日起45天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

- 5.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 5.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

6.投标文件的份数和规定

6.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

6.2投标文件由“技术文件资料”和“商务文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。并在封面处明确注明“技术文件资料”或“商务文件资料”。

6.3投标文件一式六份，其中正本一份，副本五份，另提供商务报价文件光盘一张。

6.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或其授权代表签署，投标人应写全称。

6.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或其授权代表签字或盖章。

6.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

7. 投标文件的密封、盖章和签署

“技术文件资料”和“商务文件资料” 和“光盘”应分三部份分别密封封装，并明确注明“技术文件资料或商务文件资料或光盘、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章。光盘内电子文稿内容和纸质投标文件内容不一致的，以纸质投标文件内容为准。

8．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）技术文件资料或商务文件资料、项目名称、投标人名称”字样，同时封口处由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

9．无效投标的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

9.1未按规定交纳投标保证金的；

9.2未按照招标文件规定要求密封封装、签署、盖章的（除光盘外）；

9.3不具备招标文件中规定供应商投标资格要求的；

9.4授权代表无《法定代表人授权委托书》或未能出具身份证明的；

9.5《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未加盖公章(《法定代表人授权委托书》要求公章和签字或盖章缺一不可）；法定代表人参加开标会，未能出具身份证明或与《法定代表人身份证明书》不符的；

9.6授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人参加开标会及个体工商户除外；

9.7参加开标会的个体工商户提供的身份证明与营业执照不一致的；

9.8投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；

9.9投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

9.10报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

9.11因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

9.12出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

9.13投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；

9.14对招标产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

9.15投标文件有招标方不能接受的条件；

9.16评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价，且无法提供相关证明材料和合理书面说明的；

9.17投标报价超过预算金额或上限价的；

9.18投标文件“技术文件资料”部分中出现《开标一览表》或《投标报价明细表》相关内容的；

9.19评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

9.20其他违反法律、法规的情形。

三、开标和评标

1．开标

1.1 投标人的法定代表人或其授权代表（个体工商户经营人本人必须到投标现场，否则视为无效投标）应出席开标会议。

1.2 投标人的法定代表人或其授权代表未参加开标会议的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.开标会由本中心主持。

3.投标文件启封前，投标人应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。

4．开标大会程序

4.1主持人宣布开标会开始，介绍到会单位和人员。

4.2检查投标文件密封情况。

4.3启封投标文件技术部分资料，并对法定代表人或其授权代表的身份进行核验。

4.4评标委员会对技术标进行评审，并进行技术分打分(评标委员会可视情对入围商务评审的投标人资质原件及合同原件进行最终核验)。

4.5主持人宣布技术得分，或无效投标情形。

4.6再启封商务标，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

4.7唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代表应对唱读的内容和记录结果进行校核和签字确认。

4.8评标委员会核准商务报价及计算商务分，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。

4.9主持人向投标单位公布评标结果。

5．评标

5.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

5.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

5.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

5.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

5.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。

6．投标文件的初审鉴定

6.1资格性审查

6.1.1依据法律、法规和招标文件规定，对投标文件中对资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.2符合性审查

6.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

6.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7. 对明显的文字和计算错误的修正原则

7.1 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；

7.2 如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.3 如果总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

7.4 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

7.5 如果对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

8.投标文件的评审、比较和否决

8.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

8.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

8.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

8.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其进行书面确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

8.5评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向本中心提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。采购人在收到书面评标报告之日起5个工作日内确认中标候选供应商，并将确认意见书面形式回复本中心，逾期未复视为同意。

- 9.投标文件的澄清

- 为有利于对投标文件的比较和评议，招标人可要求投标人对投标文件进行澄清，必要时招标人可要求投标人对澄清的问题作出书面答复。书面答复须有投标全权代表签字并作为投标文件的一部分。

10. 评标过程保密

10.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

10.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

四、授予合同

- 1.中标条件

- 1.1投标文件基本符合招标文件要求；

- 1.2投标人有很好的执行合同的能力；

- 1.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

- 1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

2．中标通知

2.1招标人在投标有效期内根据定标结果，对中标结果在指定媒体上进行公告，公告期7个工作日。公告期内如无异议，采购机构向中标供应商签发电子版中标通知书(中标人可登录网上交易系统，自行打印电子版“中标通知书”)。

2.2在采购机构发出中标通知书前，预中标供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的预中标资格，不再退还其投标保证金。

2.3招标人对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

3．履约保证金(注:如标段内有说明的，则按标段内要求执行)

3.1中标人在签订合同时交纳不高于中标额的10％的履约保证金给采购人，货物、工程或服务验收合格后7个工作日内后退还，履约保证金不计息。

3.2中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成损失的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

4．合同备案

4.1中标人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同原件报市公共资源交易中心和市财政局采监处备案。

4.2未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

第三部分 招标项目范围及要求

相关声明：以下1-7条款如标段内另有说明的，则按标内要求执行。

1.设备（材料）要求

1.1投标人投标提供的设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

1.2所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

1.3设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

1.4对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

1.6所有货物到现场安装使用前，招标人将进行抽样检验或试验。

2.数量调整

招标人保留在签约时调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。

如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，招标人确认后实施。

3.安装及调试、验收

中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

3.1中标人负责设备的安装、调试。

3.2调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.3安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

3.4设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3.5所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

4.技术培训

4.1中标人须对招标人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

4.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。

4.3技术培训费用应包含在投标总价中。

4.4技术培训至少应包括下列内容：

- 4.4.1原理、构成和功能的描述。

- 4.4.2常见故障的处理或排除。

- 4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

- 4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。

- 5.售后服务

5.1投标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少3年的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。

5.2中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到招标人通知后，6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

6. 服务要求

6.1设备包修期内（各标项内已有要求的除外），如出现故障，中标人在接到电话6小时内到达采购人指定地点，

6.2 中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

6.3 中标人、供货人名称必须一致，否则作违约处理，其履约保证金或投标保证金不予退还。

7. 项目实施人员费用

中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

8.招标项目设备名称及数量：

01标 房产交易统一管理系统软件项目

- [一]、项目要求

本项目为软件开发项目，招标内容如下：

| 序号 | 大类 | 项目建设内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴市房产交易统一管理系统 | 房地产开发经营管理 | 1套 |
|  |  | 房地产开发企业资质备案管理 | 1套 |
|  |  | 商品房预（现）售管理 | 1套 |
|  |  | 商品房网签合同备案 | 1套 |
|  |  | 经纪机构备案管理 | 1套 |
|  |  | 存量房网上合同签订管理 | 1套 |
|  |  | 商品房、存量房交易资金监管数据接口 | 1套 |
|  |  | 房屋交易及抵押管理 | 1套 |
|  |  | 房屋租赁备案管理 | 1套 |
|  |  | 房地产行业信用管理 | 1套 |
|  |  | 数据接入管理 | 1套 |
|  |  | 信息公示共享和统计分析 | 1套 |
|  |  | 一年维护费用（上线3个月后收取） | 1套 |
| 2 | 数据迁移（绍兴市本级） | 历史数据迁移（即对历史的项目、测绘属性信息、合同信息、产权信息、档案信息、电子影像等数据迁移至省厅基础版系统，不含测绘图形数据转换） | 1套 |
| 3 | 数据迁移（越城区） | 历史数据迁移（即对历史的项目、测绘属性信息、合同信息、产权信息、档案信息、电子影像等数据迁移至省厅基础版系统，不含测绘图形数据转换） | 1套 |
| 4 | 建设资金监管系统 | 商品房资金监管系统 | 1套 |
|  |  | 存量房资金监管系统 | 1套 |
| 5 | 建设测绘成果管理系统 | 测绘成果管理系统 | 1套 |
| 6 | 建设绍兴市不动产共享平台 | 1、调查确定房管部门与不动产登记机构之间的数据共享标准 2、设计、提供、部署数据交换共享系统 3、维护数据交换共享平台 | 1套 |
|  |  | 1、新建商品房网签系统数据对接维护 2、存量房网签系统数据对接维护 3、房产查档、综合查询、统计分析等对接维护 | 1套 |
| 7 | 全市监管库 | 建设绍兴市市场监管分析数据库 | 1套 |
| 8 | 数据联网 | 调整绍兴市统一交易系统与省厅数据联网 | 1套 |
| 9 | 个性化开发 | 在省厅统一交易基础版上面定制开发绍兴个性化功能 | 1套 |

[二]、详细建设内容：

1.房地产交易统一管理系统（市级基础版）

房地产交易统一管理系统需涵盖浙江省交易与信用监管系统所要求的全部功能性要求、规范性要求、数据标准要求以及对统一业务表单的要求。并在此基础上根据用户单位业务办理和市场监管的需要进行功能性扩展。同时，需满足与部署在城市端的浙江省统一数据接入系统间的数据质检和接口对接要求，满足与浙江省房地产监管分析平台的数据联网交换要求。

- (1).房地产项目管理系统

通过房地产项目信息申报机制，填报房地产项目土地出让、立项、建设计划、工程进度和竣工交付等信息，并按照省统一评分规则对每个环节的信息填报及时性、完整性和准确性进行评分。实现与部署在城市端的省统一数据接入系统间的接口衔接，获取开发项目省统一编号，并对批准预（销）售项目所属房源进行统一编号，建立房地产项目与开发企业资质审批、预售审批、合同备案等数据的关联，形成房地产项目手册，实现信息动态统计分析和监控手段，可掌握城市房地产年度供应、成交、库存数据。

利用建设主管部门的企业资质审批、预售审批以及行业监管等职能，实现房地产项目信息及时申报及信息完整，为每个项目设立一个项目编码，后续业务（包括企业资质变更、升级、测绘申报、预售申报、项目进度、合同签订等）以提供项目编码为前提进行办理，有效实现项目信息申报的及时性、完整性和真实性。

房地产项目管理功能包括：1)项目基本信息2)开发用地信息3)建设工程规划许可证4)施工许可证信息5)项目预售许可证6)项目竣工验收备案7)项目信息确认8)项目信息查询9)项目库存量统计

- (2).房地产开发企业管理

对房地产开发企业进行基本信息管理、在线开户注册、业务授权，并实现与省政务服务网数据、商品房库存系统、企业信息库进行衔接。实现开发企业信息与相关业务信息的关联，包括开发项目、预售审批、商品房合同等。

功能点包括：1)开发企业开户注册2)开发企业开户认证3)开发企业变更登记4)开发企业人员备案5)开发企业人员查询6)开发企业日常管理

- (3).新建商品房预（现）售管理标准接口

房地产开发企业和预售主管部门以在线方式开展商品房预售证申请、预售证变更、预转现等申请、审批业务，实现与部署在城市端的省统一数据接入系统间的接口衔接，获取预（销）售项目编号，并对批准预（销）售项目所属房源进行统一编号，办结后向社会公开项目楼盘、房源、房屋状态等信息，为商品房预（销）合同备案提供依据。 对现售项目实行现售备案管理。

商品房预（现）售管理系统功能包括：1).预（现）申报2).预售证变更3).预转现4).预售房号价格修改5).暂停销售6).解除限制7).预售证撤销8).预售证查询9).预售证补打10).预售房号查询11).预转现房号查询12).测绘幢与开发项目关系维护

- (4).商品房预（现）售合同网签备案

新建商品房网上备案系统以房产测绘、商品房预售证、现售备案数据为依据，实现商品房预定合同、买卖合同、交接书网上签订、备案、打印以及合同撤销、变更等功能。提交合同时，实现与省统一数据接入系统间的接口对接，获取全省统一的预（现）售合同网签备案编号，并同步修改相应的房源状态。

商品房预（现）售合同网签系统功能包括：1).商品房合同模板备案2).商品房合同模板变更3).商品房定金合同签订4).商品房定金合同撤销5).商品房交接书签订6).预销售合同签订7).预销售合同变更8).预销售合同撤销9).已签合同查看10).支持2008版模板签订合同11).支持2008版模板合同变更12).支持2008版模板备案13).支持2008版模板备案变更14).在签合同查看

- (5).商品房预售资金监管（市级基础版）

依据浙江省房地产监管分析平台统一要求，实现资金监管银行备案、资金监管账户备案和房管缴存的标准接口，满足数据联网上报和省统一数据接入要求。

- (6).存量房转让管理系统

在中介公司挂牌房源时，实现与省房地产交易数据接入系统接口，获取可交易的存量房源编号，实现存量房源挂牌管理；通过调用不动产登记部门房屋登记核查结果，实现网上在线交易、经纪合同签订、存量房买卖合同签订、备案及撤销等管理，以及交易信息发布，并同步修改相应的房源状态。

存量房转让管理功能包括：二手房委托出售挂牌，二手房自行交易挂牌，二手房交易续牌，二手房撤牌，经纪服务合同签订，经纪服务合同变更，经纪服务合同撤销，二手房买卖合同签订，二手房买卖合同变更，二手房买卖合同撤销，已签合同查询（买卖合同），在签合同查询（买卖合同）

- (7).存量房交易资金监管（市级基础版）

依据浙江省房地产监管分析平台统一交易，对存量房交易资金账号进行备案，实现资金监管委托协议的网上签订。

(8).经纪机构管理

实现房地产经纪机构基础信息备案、开户注册、权限分配以及经纪人管理。功能包括：经纪机构开户注册，经纪机构备案申报，经纪机构变更登记，经纪机构注销登记，经纪机构从业人员备案，经纪机构从业人员备案变更，经纪机构从业人员注销，经纪机构查询修改，从业人员查询修改

- (9).房屋交易与抵押管理系统

包括商品房、存量房交易管理，以及在建工程、预购商品房、存量房抵押备案管理。在完成房产交易和抵押业务办理后，房产管理部门需及时将交易信息和抵押信息以交易告知单的方式提供给不动产登记机构。不动产登记机构办理相应登记后，应及时将登记结果反馈至房产管理部门，房产管理部门应及时将登记结果记载至楼盘表中，并同步变更相应房源的状态。

房屋交易与抵押管理功能结构如下图所示：

(10).房屋租赁备案管理系统

为规范化租赁市场，保护租房者权益，推进租赁市场发展，化解商品房库存压力，建设规范、透明的网上租赁信息服务和租赁备案管理平台，采集产权人、出租人、承租人、共居人身份信息，房屋坐落、面积、权属信息，调用不动产登记部门房屋登记核查结果，提交租赁合同备案，生成租赁备案证明并打印。

- (11).数据维护（更正与补录）管理系统

规范房地产交易数据修改过程，提供楼盘表数据、预售审批数据、合同签订备案数据以及关键业务属性、状态等的统一维护管理功能，提供修改更正、补录流程和工具，对数据修改过程进行关联性、一致性校验。

功能包括：预售幢合并工具，房屋信息更正，房屋分割工具，房屋合并工具，归幢房屋录入工具，房屋公共数据修改工具。

- 2.存量房交易资金监管

在市级基础版的功能基础上进行扩展，实现存量房交易买方的购房款、贷款存入存量房交易资金监管专用账户监管。 存量房交易资金监管业务模型如下：

3.商品房预售资金监管

在市商品房预售资金监管基础版基础上，对功能进行扩展，结合各行办地商品房预售资金监管办法，为银行与房地产行业主管部门提供系统化的房地产交易资金监管平台。包括资金监管协议备案、账户管理、预售资金入账、预售资金使用、工程形象进度管理、预售资金监控管理、统计分析、监管解除等。

商品房预售资金监管功能包括：监管帐户管理，监管账户开通，监管账户激活，监管帐户查询，房款缴存管理，项目缴存查询。

- 4.房产测绘成果和面积管理系统

采用地理信息系统（GIS)技术，对房地产物理数据（包括房地产幢面、幢坐标、幢号、门牌号、建筑结构和类型、地上、地下层数及面积、竣工日期等幢属性，房屋分层分户图、户室号、户型、房屋坐落、房屋建筑面积、套内面积和分摊等）进行测绘采集，满足预测绘和实测绘业务需要，实现测绘信息管理。

测绘备案流程如下：

测绘备案流程示意图

5.搭建与不动产登记信息共享交换平台

1).数据共享平台内容

(1)不动产登记数据同步交换至房管部门

根据房管业务需要，需要不动产登记中心将涉及房屋的不动产登记信息提供给房管部门共享，包括不动产幢、层、户基本信息，以及相应的登记信息，包括产权登记、预告登记、抵押登记、查封登记、异议登记、地役权以及其他限制信息，以及相关历史变动信息,不动产单元状态信息、房屋业务受理办理信息等。

(2)房管部门数据同步交换到不动产登记中心

包括房管部门经审核的楼盘表成果、预售证审批、预销售房源、商品房交易、楼盘确认书、交易审批结果（交易告知单）等数据。

- 2).数据对接要求

数据交换平台依托成熟的数据交换产品搭建，需具备稳定性、安全性、扩展性和可操作性，能够根据应用的需要，配置所需交换的数据内容，支持不同频度、异构数据库、支持数据增量交换，最终实现不动产登记共享数据（历史数据、新增的登记数据）与房管测绘数据的一一关联，并对不动产共享数据的正确性和完整性进行比对、检查；实现已有需共享的历史数据全部初始交换至目标数据库，并对新增、变化数据及时同步交换至目标数据库。

- 3).数据迁移

(1)数据转换：房产业务数据（含测绘数据、楼盘表、权属登记信息、从业主体数据等），房产档案影像，商品房网备数据（包括开发企业信息、预售审批信息、商品房合同信息等）

(2)数据校对跟踪：

完整性检查：检查导入的各类业务数据是否完整，房屋的公共属性状态是否正常；检查业务数据的关系是否正确，是否存在不能关联到房屋的预售房号、合同交易数据、权证、抵押限制信息，对于此类不完整信息不应该导入；测绘变更房屋信息是否正常挂接；房源情况必须与原预售信息统一，重要属性信息如批准可售状态、实际预销售状态、查封状态、抵押状态，以及房屋用途、房屋性质等必须与原系统保持一致。

原库数据进行比对：比对各业务原库完整数据量与导入后完整数据量是否相同，是否存在数据丢失情况；检查原库中的关键字段在迁移过程中是否存在缺失，检查数据内容是否存在全角情况，全角需要转换为半角；检查是否存在中文的特殊字符，是否需要做对应的处理。

- 6.全市房地产市场监管库

以《浙江省房地产监管分析平台数据标准》为依据，汇总绍兴市级及下辖县（市、区）的房地产市场交易数据，建设绍兴全市房地产市场监管数据库。并依据房地产市场监管数据库建设全市房地产市场统计分析系统。市场监管库内容包括：全市房地产开发企业库。全市房地产开放项目库。全市商品房交易库。全市存量房交易库。全市交易档案库。

- 7.数据迁移

将绍兴市本级、越城区原有系统产生的历史电子数据，按照统一的数据标准迁移到新的房产交易管理数据库中。历史数据迁移必须首先确保不丢失原有历史数据，同时确保迁移后的电子数据在新系统中能够正常进行日常业务审批与业务办理。在正式的数据迁移之前，对原有数据进行详细的分析。对不规范数据、重复数据、错误数据等等数据问题进行发现和梳理。根据项目实施和系统上线的具体要求，与用户单位共同制定详细的数据迁移和问题数据处理计划。

- 8.浙江省监管分析平台数据联网交换

依据浙江省监管分析平台数据联网要求和数据标准要求，实现全市房地产开发项目、市场交易和从业主体信息联网上报到省监管分析平台城市前置机。

- 9.个性化开发

在市级基础版的基础上，满足绍兴市本级日常业务办理所需的个性化功能开发，包括：

- (1)各类业务表单调整

在绍兴市基础版本基础上，对各类业务办理相关单据，收件资料等按照绍兴市本级市级业务需要进行调整。

- (2)业务流程定制

在交易管理系统中，涉及到测绘成果备案、项目管理、交易管理等管理模块里各项业务流程，根据业务实际办理的需要，对流程审核环节、审批意见模板、业务规则等进行改造和定制。

- (3)各类统计分析功能

依据绍兴市本级的实际需要，对商品房、存量房房源发布和交易情况进行统计和分析，统计分析功能包括：商品房库存情况统计分析，商品房新上市情况统计，商品房交易情况统计，存量房交易情况统计，开发企业资质统计，商品房网签情况统计，预售项目统计，商品房市场交易月报

- [三]、相关要求

（1）招标方支持系统开发环境调研，投标方可在投标前向招标方提出系统环境现场调研申请，招标方依申请向投标方介绍系统环境或安排现场调研。

（2）投标后中标方在中标公告期结束后5个工作日内完成合同签订。

（3）项目验收，合同签订后2个月内完成所有软件开发工作并投入试运行，试运行一个月后由中标方提出书面验收申请。以现场测试的方式，由甲方组织验收。

（4）货款支付：合同签订后支付40%；项目上线试运行一个月后支付30%（以业主在上线确认单上签字为准）；项目验收通过后支付剩余20%，中标方返还合同总金额的10%作为维保服务保证金，维保服务到期后一次性返还中标方。

第四部分 合同主要条款

1.合同范围

合同范围应与中标通知书、招标文件及被招标人接受的技术商务规范偏离表相一致。合同范围和双方的职责在 “招标文件”明确。

2.合同的签订

2.1中标人须在中标通知书发出30日内按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人签订书面合同。

2.1.1交货地点：用户指定地点。

2.1.2到货期：按标项内具体要求执行。

2.2交货方式：中标人负责运至现场安装调试，在整个设备安装调试验收合格前的所有设备材料的运输、保管、保险均由中标人负责。

3.付款方式：按标项内具体要求执行。

4.合同修改

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报政府采购管理部门批准。

4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

5. 质量标准和验收

5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。

5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。

5.3验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。

5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。

6.违约责任

- 6.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。

- 6.2由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

7．违约赔偿

7.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

7.2 中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给采购人。

7.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

8.不可抗力

8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

9.解决合同纠纷的方式

9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

9.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

9.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

9.4合同应在双方签字盖章，采购人收到中标人提供的履约保证金后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）

第五部分  评标方法及标准

特别条款：

A.如多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，按一家供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评审小组集体决定。因本项目先评技术部分再评报价部分，故所有投标人的报价均正常唱标(经本招标文件无效投标条款认定为无效投标的除外)。

B.非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

1、评标方法：

本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

2.评分标准：共100分，其中技术分80分，商务分20分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由5人及以上单数组成，计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

2.1.技术分（80分）

| 评分标准具体描述 | 分值 |
| --- | --- |
| 案例业绩： 1、投标人提供承担过的同等规模的（合同金额不少于200万元）房产监管分析平台或交易信用监管项目开发案例合同，每有一份得3分，共6分。 2、投标人提供承担过的同等规模的（合同金额不少于200万元）房产数据处理加工或房产数据整理建库类案例合同，每有一份得2分，共4分。（以上相关案例均须提供合同复印件并加盖公章，未提供原件不得分）。 | 10分 |
| 1.投标人具有乙级及以上测绘资质证书（含乙级，证书内容必须同时包含互联网地图服务、不动产测绘、房产测绘）的得2分，没有不得分。 2.投标人具有ISO9001质量管理体系证书的（认证内容须同时包含房产管理软件的开发和维护、不动产统一登记信息管理平台软件开发与维护）的得2分，没有不得分 3.投标人具有信息安全管理体系认证证书的（认证内容须同时包含不动产统一登记信息管理平台、房地产行业应用软件设计、开发、维护）的得2分，没有不得分 4.投标人具有ISO14000环境管理体系认证证书的（认证内容须同时包含房产管理软件的开发和维护、不动产统一登记信息管理平台软件与维护）的得2分，没有不得分 5.投标人具有OHSAS18000职业健康安全管理体系认证证书的（认证内容须同时包含房产管理软件开发和维护、不动产统一登记信息平台软件与维护）的得2分，没有不得分 （以上相关证书提供复印件并加盖公章，未提供原件不得分）。 | 10分 |
| 投标人具有住房和城乡建设部信息中心颁发的类似应用软件测评证书的：①.房地产监管分析平台软件类，得2分②.房产交易登记管理软件类，得2分③.个人住房信息软件类，得2分④.房地产市场管理软件类，得2分。（以上相关证书提供复印件并加盖公章，未提供原件不得分） | 8分 |
| 投标人对交易统一管理系统平台功能进行现场演示，由评审专家对演示效果进行评价，演示主要内容为： 演示房地产开发项目管理，需符合浙江省房地产监管分析平台对开发项目5个环节的填报、关联关系和评分要求，以及与浙江省统一数据接入系统的接口对接。（优秀5分，良好4-3分，一般2-1分） 演示商品房预售审批管理，包括通过接口对接获取省统一房源编号和预售证编号。（优秀5分，良好4-3分，一般2-1分） 演示二手房转让管理，包括存量房挂牌和委托合同签订、二手房网上合同签订，以及获取省统一挂牌编号、统一二手房合同编号。（优秀5分，良好4-3分，一般2-1分） 演示房屋交易管理，基于不动产共享数据进行房屋交易确认，出具房屋交易确认告知单并获取省统一编号。（优秀5分，良好4-3分，一般2-1分） 演示时间为每个投标人15分钟，不包含投标人架构搭建、准备和评委提问及解答时间，仅以PPT或图片形式讲解或无演示的本项为0分。 | 20 |
| 基础技术平台基于J2EE技术的得3分，基于.NET技术的得1分，其它技术平台不得分；（总分3分），数据库为Oracle数据库的得1分，其它不得分；（总分1分）。 | 4分 |
| 软件质量的稳健性、安全性、可操作性、可扩充性、可维护性、可移植性等。软件所运行的环境：从功能上来支撑软件运行所需要的条件。（优3分，良2分，其他1-0分） | 3分 |
| 软件整体架构与功能点的可行性、合理性、规范性，包括总体设计、接口设计、系统数据结构设计、数据库设计及模块设计等。（优3分，良2分，其他1-0分） | 3分 |
| 软件设计要符合浙江省房地产监管分析平台对系统功能和数据标准的要求，符合数据联网交换要求，以及符合与省统一数据接入系统间的接口对接。（优秀8分，良好7-5分，一般4-3分，其他2-1分） | 8分 |
| 投标人针对本项目的实施团队需具备：1名项目总负责人（具有计算机专业教授级高级工程师证书和两年以上连续社保），1名项目经理（具有PMP项目管理证书），2名软件设计师（中级）。满足一项得2分，全部具备得6分。（提供证书复印件加盖公章）（提供6个月及以上人员社保证明原件，没有不得分） | 6分 |
| 需提供本项目本地化服务能力证明材料： 为能得到即时有效的售后服务，要求投标企业为本地企业或外地投标企业在绍兴地区有分公司或办事处（拒绝委托服务）。本地企业或外地投标企业在绍兴地区有分公司得6分，外地投标企业在绍兴地区有办事处得3分（以绍兴市工商局颁发的相关机构成立的证明文件为准），无法提供证明的得0分。 | 6分 |
| 投标文件编制条理清晰，易查，不以无关图文内容充数，2-1分。未按规定提供商务文件光盘的扣一分。 | 2分 |

2.2商务分20分

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20

第六部分 投标文件及其附件格式

附件1：投标函（格式，放入商务资料部分内）

致：绍兴市住房和城乡建设局、绍兴市公共资源交易中心

根据贵方招标文件编号：（            ）招标文件的要求，正式授权下述签字人                         （姓名、单位、职务）代表投标人                     （单位、地址）提交以下文件正本一份、副本五份、另提供商务报价文件光盘一张。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1.根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2.我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以开标一览表为准。

3.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权力。

4.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还；

5.同意向绍兴市公共资源交易中心提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

6.我单位保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

7.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

8.本投标自开标之日（投标截止之日）起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

9．我方承诺完全遵守和满足招标文件供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或签章)：

投标人(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

附件2：开标一览表（格式，放入“商务资料部分”）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

单位：元

| 序号 | 设备名称 | 制造商名称、产地和品牌（如有） | 数量 | 型号和规格（或具体服务） | 单价 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项总价 |  |  | 小写： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“总价”相一致，否则其投标作无效投标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            日期：    年   月   日

附件3：投标报价明细表（格式，放入“商务资料部分”）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌（如有） | 型号规格（或具体服务） | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  | 小写： |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |  |  |

注：1、以表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按产品和服务内容细分项目及报价。本表所填内容必须与 “投标产品详细配置清单”对应内容相一致。

2、在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

3、特别提示：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部财库[2015]135号《关于做好政府采购信息公开工作的通知》要求，采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：                   日期：    年   月   日

附件4：法定代表人授权委托书（格式，放入技术资料部分内）

本授权委托书声明：我         (姓名)系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                         （单位名称）的         （姓名）为我公司授权代表，身份证号码                            。以本公司的名义参加                                        （招标人）组织的                                             投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名：              性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

办公地址：                  联系电话：           传真：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件5：授权代表社保证明(放入技术资料部分内)

社保机构出具的盖有社保部门公章的授权代表社保证明（如授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明；如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件），格式自拟。（如投标文件内为复印件的，则必须携带上述相关证明原件参加开标会）未提供上述证明的投标做无效投标处理。

日期：    年   月   日

附件6：法定代表人身份证明书(格式，放入技术资料部分内)

投 标 人：

地    址：

姓    名：

身份证号码：

职   务：

系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                             （盖章）

2016年  月  日

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

附件7：技术偏离表（格式，放入“技术资料部分”）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件技术要求 (根据标内要求复制) | 请填写投标产品技术指标对应详细描述 |  |
|  | … | 可自行添加行 |  |
|  | 详细参数可自行加行 |  |  |
| 2 | 请填写售后服务要求 |  |  |
| 3 | 请填写保修期要求 |  |  |
| 4 | 请填写安装要求(如有) |  |  |
| 5 | 请填写验收方式要求(如有) |  |  |
| 6 | 请填写付款方式要求 |  |  |
| 7 | 请填写到货期要求 |  |  |
| 8 | … |  |  |
| 9 | … |  |  |

注：1.此表须与招标文件“招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格相比较且一一对应真实逐条填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件8：投标产品详细配置清单（格式，放入“技术资料部分”）

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：以表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按产品和服务内容细分项目及报价。本表所填内容必须与 “投标报价明细表”对应内容相一致（不得包含商务报价）。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

- 日期：    年   月   日

附件9：消耗品、维修零配件购买价格清单(如有，放入“技术资料部分”)

投标人名称：

标    项：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 市场价 | 报价 | 对应的投标设备名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |

注：消耗品和零配件必须是常用的主要部件类品目，此报价的优惠度将作为综合评标的重要依据之一。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件10：投标承诺书(放入“技术资料部分”)

投标承诺书

针对本招标项目,我公司郑重承诺: 本单位自愿参加                项目（编号：           ）政府采购的投标。

1.本公司承诺参加此次政府采购活动近三年，在经营活动中没有重大违法记录。

2.本公司所投标项填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

3.本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

4.本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人。

5.本公司保证绝不向招标人、采购单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

6.同意此次采购文件中的各项内容。

7.同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

8.本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并向采购人缴纳履约保证金。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效投标的处理,并承担相关的一切责任及后果。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

年   月   日